曲靖市人民政府办公室贯彻落实省政府办公厅2017年政务公开工作要点分工方案落实情况表

（数据统计时间：2017年1月1日—12月15日）

单位（盖章）：曲靖市住房和城乡建设局   联系人及方式：查成鹏  3219992   填报时间：2018.1.3

| 重点工作 | 公开事项 | 有关统计 数据及情况 | 典型做法 及问题概述 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 围绕促进房地产市场平稳健康发展 推进公开 | 房地产市场信息发布，房地产 政策宣传、解读 | 房地产政策宣传 | 公开房地产政策、宣传共计30余次 | 做好房地产相关政策宣传工作，积极组织宣传政策，宣讲政策法规，实时向社会公开。 |  |
|  | 房地产市场监管信息公开 | 房地产企业资质公示、购销备案公告等信息 | 房地产企业资质公示、购销备案公告、市场调控政策等共计40余次 | 及时做好资质公示、公告等 信息公开工作 |  |
|  | 棚户区改造及配套基础设施建设、农村危房改造有关政策执行情况 | 棚改和危改建设、政策等相关信息 | 曲靖市棚户区改造完成投资16.68亿元，开工3879户（其中：货币化安置3083户，实物安置796户），开工率100%，货币化安置率79.48%，基本建成2469套，完成省下达的目标任务。全市农村危房改造开工45651户，开工率111.34%，竣工35260户，竣工率86%。 | 做好棚改、农村危房改造政策及相关任务完成情况信息公开工作，积极组织群众召开动员会，宣讲政策法规，实时向社会任务进展情况，引导居民参与改造，为改造工作营造良好社会氛围。 |  |
|  | 全市城镇保障性安居工程年度计划，每月公开建设进展情况 | 保障性住房建设情况 | 自2005年实施以来，省级下达曲靖市公租房建设任务102629套。截至2017年12月底，曲靖市实际建设103187套，已竣工验收92886套、基本建成4091套、在建6210套。累计分配入住90926套，占总建设量的88.12%，占竣工验收的97.89%。 | 加强领导，创新工作方式，积极宣传引导；完善配套政策，加强建设管理；统筹协调， 严格分配管理。 |  |
|  | 农村危房改造工作任务分解、补助对象范围与标准、建设标准、资金筹集与管理、工作流程 | 任务分配计划、补助资金、相关政策、建设投资完成情况等信息 | 全市农村危房改造开工45651户，开工率111.34%，竣工35260户，竣工率86%。 | 做好农村危房改造政策及相关任务完成情况信息公开工作，积极组织群众召开动员会，宣讲政策法规，实时向社会任务进展情况，引导居民参与改造，为危改工作营造良好社会氛围。 |  |

曲靖市人民政府办公室贯彻落实省政府办公厅2017年政务公开工作要点分工方案落实情况表

（数据统计时间：2017年1月1日—12月15日）

单位（盖章）：                    联系人及方式：                    填报时间：

| 重点工作 | 公开事项 | 有关统计 数据及情况 | 典型做法 及问题概述 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全面落实决策执行管理服务结果“五公开”工作机制 | 强力推进重点工作 领域信息集中公开 | 房地产、棚户区改造、危房改造、基础设施建设等信息 | 全市房地产业完成投资104.88亿元，同比增15.8%；曲靖市棚户区改造完成投资16.68亿元，开工3879户（其中：货币化安置3083户，实物安置796户），开工率100%，货币化安置率79.48%，基本建成2469套，完成省下达的目标任务。全市农村危房改造开工45651户，开工率111.34%，竣工35260户，竣工率86%。 | 及时做好政策宣传、引导鼓励农民工、入城农民等新市民进城购房，继续贯彻落实好市政府出台的促进房地产业发展的十三条措施，发挥好财政资金的引导和撬动作用，做好房地产去库存工作。及时把棚改、危改指标任务分解到各县（市、区），进一步细化目标任务，对各项指标进行再分解、再细化，将指标进度量化到月、到季，将任务落实到具体项目，明确责任领导、工作时限，责任落实到人、措施落实到位，实行工期倒排、进度上墙、挂图作战，确保2017年棚户区改造、危改工作有序稳步推进等。 |  |

曲靖市人民政府办公室贯彻落实省政府办公厅2017年政务公开工作要点分工方案落实情况表

（数据统计时间：2017年1月1日—12月15日）

单位（盖章）：                    联系人及方式：                    填报时间：

| 重点工作 | 公开事项 | 有关统计 数据及情况 | 典型做法 及问题概述 | 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进一步健全解读回应机制 | 人大代表建议和政协提案办理 | 人大代表建议、政协委员提案相关信息 | 人大建议： 20件 、协办5件 ； 政协提案：承办24件、协办42件 ；重点建议1件、重点提案1件。 | 做好人大代表建议、政协委员提案办理工作，及时回复 建议件，并适时公开。 |  |
|  | 重要改革方案和重大政策措施 | 《曲靖市建设工程施工现场管理条例》（征求意见稿）专家论证会、立法听证会、专家评审会；公交票价调整听证会等 | 公开信息4条 | 认真实行重大决策预公开，在局门户网站上公告栏公开， 扩大公众参与。 |  |