曲靖市林业和草原局2020年部门预算

重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

建设国家森林城市补助经费（本级）。

二、立项依据

根据《中共曲靖市委 曲靖市人民政府关于创建国家森林城市的实施意见》曲发〔2016〕51号文件要求。

三、项目实施单位

曲靖市林业和草原局

四、项目基本概况

稳步推进森林城市建设，健全城市森林生态系统，巩固提升国家森林城市创建成果，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，加大矿山复绿、城市面山绿化等工作力度，力争2020年底全市森林覆盖率达46.5%，完成营造林40万亩，建成区人均公园绿地面积达11.61㎡，道路林木绿化覆盖率达85%，大力推进乡村绿化，创建国家级和省级森林乡村100个，创建森林社区10个、森林学校15个、森林人家9个，筑牢森林防火墙，确保无重大森林火灾发生，提升森林资源管护水平，遏制涉林违法犯罪行为的发生，强化湿地的恢复和保护，巩固好国家森林城市创建成果。

五、项目实施内容

加大山体水系保护修复力度，实施绕城高速公路沿线山体景观生态修复治理工程。力争2020年底全市森林覆盖率达46.5%，完成营造林40万亩，建成区人均公园绿地面积达11.61㎡，道路林木绿化覆盖率达85%，大力推进乡村绿化，创建国家级和省级森林乡村100个，创建森林社区10个、森林学校15个、森林人家9个。

六、资金安排情况

2020年预算安排资金750万元。

七、项目实施计划

2020年5月底前，完成省级森林乡村评价认定；9月底前，完成总任务的70%；10月底前，完成国家级森林乡村评价认定；12月底前，完成全部年度任务。

八、项目实施成效

按计划组织实施营造林项目，持续加大以林草植被为主体的生态系统修复，努力提升生态资源质量；大力推进乡村绿化，做好国家级和省级森林乡村评价认定工作，积极开展“森林细胞”创建；全面加强森林、草原、湿地保护力度，确保无重大森林火灾和重大涉林案件发生。巩固国家森林城市创建成果，圆满完成各项工作任务，认真践行绿水青山就是金山银山的理念，推动生态文明建设各项任务落到实处，全力打响“大珠江源”绿色品牌。