附件1

曲靖市“厕所革命”工作领导小组

一、领导小组组成人员

组  长： 陈世禹   市人民政府副市长

副组长： 蔡六良   市人民政府副秘书长

段玉林   市住房城乡建设局局长

谭增权   市旅游发展委主任

陈祖平   市交通运输局局长

李红琴   市商务局局长

田志清   市铁建办专职副主任

成  员： 范全军   市委政研室副主任

李学青   市发展改革委副主任

陈开斌   市畜牧兽医局副局长

唐胥宁   市科技局副局长

范学臣   市财政局副局长

傅云华   市国土资源局副局长

袁新华   市环境保护局副局长

和建平   市住房城乡建设局副局长

杨  康   市交通运输局副局长

朱树平   市商务局副局长

张绍永   市卫生计生委副主任

浦  真   市旅游发展委副主任

刘  荣   市委宣传部副调研员

陈  俊   中国铁路昆明局集团有限公司曲靖

车务段副段长

领导小组下设办公室设在市住房城乡建设局，主任由段玉林、谭增权兼任，副主任由和建平、浦真、杨康、朱树平、田志清兼任。领导小组成员如有变动，由成员单位自行调整，并报领导小组备案，不再另行发文。

二、领导小组及办公室主要职责

领导小组主要职责是贯彻落实党中央、省、市的决策部署，统筹推进全市“厕所革命”工作，研究制定“厕所革命”重大政策措施，协调解决“厕所革命”推进中的重大问题。

领导小组办公室负责领导小组日常工作。

| 附件2 曲靖市“厕所革命”三年行动计划任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级牵头部门 | 住房城乡建设 |  |  |  |  | 交通运输 |  |  |  | 商务 | 旅游发展 |  |  | 铁路 | 合计 |  |
| 类别 | 城市公厕 |  | 乡村公厕 （改造提升） |  | 农村无 害化卫 生户厕 | 高速公路 | 二级公路 | 客运站点 | 精品自驾沿途交通线路 | 加油站（点） | 旅游景区、景点 | 旅游经营单位 | 旅游村、旅游类特色小镇 | 铁路客运站内 | 城乡公厕、旅游厕所 | 农村无 害化卫 生户厕 |
|  | 新建 | 改造 | 乡镇镇区公厕 | 行政村村委会所在地公厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年任务数（座） | 155 | 256 | 165 | 1442 | 460857 | 12 | 10 | 3 | 30 | 8 | 30 | 10 | 42 | 2 | 2165 | 460857 |
| 其中：旅游厕所（座 | 18 | 102 | — |  |  | 12 | 10 | 3 | 30 | 8 | 30 | 10 | 42 | 2 | 267 | — |
| 部门小计 | 2137 |  |  |  | 460857 | 55 |  |  |  | 8 | 82 |  |  | 2 | 2165 | 460857 |

附件3

曲靖市“厕所革命”三年行动计划城市公厕建设任务分解表

| 县（市、区） | 2018年建设任务 |  |  |  | 2019年建设任务 |  |  |  | 2020年建设任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建 |  | 改建 |  | 新建 |  | 改建 |  | 新建 |  | 改建 |  |
|  |  | 其中旅游公厕 |  | 其中旅游公厕 |  | 其中旅游公厕 |  | 其中旅游公厕 |  | 其中旅游公厕 |  | 其中旅游公厕 |
| 麒麟区 | 8 | 0 | 12 | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 经开区 | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 沾益区 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 马龙区 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 宣威市 | 12 | 1 | 37 | 7 | 10 | 0 | 51 | 7 | 7 | 0 | 59 | 17 |
| 富源县 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 陆良县 | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 师宗县 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 罗平县 | 2 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 10 | 9 | 5 | 0 | 8 | 6 |
| 会泽县 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 合计 | 51 | 6 | 85 | 34 | 51 | 6 | 85 | 34 | 53 | 6 | 86 | 34 |

附件4

曲靖市“厕所革命”三年行动计划

乡村公厕及农村户厕建设任务分解表

| 县（市、区） | 农村无害化卫生户厕（座） |  |  |  | 乡（镇）镇区公厕（座） |  |  | 行政村村委会所在地公厕（座） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 合计 | 2018年 | 2019年 | 合计 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 麒麟区 | 31185 | 6237 | 12474 | 12474 | 17 | 8 | 9 | 100 | 30 | 40 | 30 |
| 宣威市 | 51775 | 10355 | 20710 | 20710 | 32 | 6 | 26 | 266 | 80 | 106 | 80 |
| 沾益区 | 10643 | 2129 | 4257 | 4257 | 23 | 8 | 15 | 201 | 60 | 80 | 61 |
| 马龙区 | 10480 | 2096 | 4192 | 4192 | 11 | 3 | 8 | 61 | 18 | 25 | 18 |
| 富源县 | 70654 | 14130 | 28262 | 28262 | 10 | 10 | 0 | 96 | 29 | 38 | 29 |
| 陆良县 | 62820 | 12564 | 25128 | 25128 | 24 | 7 | 17 | 292 | 88 | 116 | 88 |
| 师宗县 | 31435 | 6287 | 12574 | 12574 | 9 | 2 | 7 | 81 | 24 | 33 | 24 |
| 罗平县 | 69360 | 13872 | 27744 | 27744 | 14 | 9 | 5 | 127 | 38 | 51 | 38 |
| 会泽县 | 12250 | 24501 | 49002 | 49002 | 25 | 10 | 15 | 218 | 65 | 88 | 65 |
| 合计 | 460857 | 92171 | 184343 | 184343 | 165 | 63 | 102 | 1442 | 432 | 577 | 433 |