附件1

各县（市、区）生态乡镇创建计划

| 区市县 | 下属乡镇（街道） | 目标数量 | 2017年已创建情况 | 2018年 计划 | 2019年计划 | 2020年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 麒麟区 | 南宁街道、建宁街道、白石江街道、廖廓街道、益宁街道、文华街道、太和街道、潇湘街道、三宝街道、珠街街道、沿江街道、越州镇、东山镇、茨营镇 | 7 | 7个（珠街街道、沿江街道为国家级生态乡镇，潇湘街道、茨营镇、三宝镇、越州镇、东山镇为省级生态乡镇）已全部完成，其余街道不涉农。 |  |  |  |
| 宣威市 | 宛水街道、西宁街道、双龙街道、虹桥街道、丰华街道、来宾街道、凤凰街道、倘塘镇、田坝镇、板桥街道、羊场镇、格宜镇、龙场镇、海岱镇、落水镇、务德镇、龙潭镇、宝山镇、东山镇、热水镇、得绿乡、普立乡、西泽乡、杨柳乡、双河乡、乐丰乡、文兴乡、阿都乡 | 23 | 4个（西泽乡、务德镇、得禄乡、格宜镇为省级生态乡镇） | 8 | 7 | 4 |
| 马龙区 | 通泉街道、鸡头村街道、王家庄街道、张安屯街道、旧县街道、马过河镇、纳章镇、马鸣乡、大庄乡、月望乡 | 9 | 9个（通泉街道、王家庄街道、鸡头村街道、旧县街道、大庄乡、月望乡、纳章镇、马过河镇、马鸣乡、为省级生态乡镇） |  |  |  |
| 陆良县 | 中枢街道、同乐街道、板桥镇、三岔河镇、马街镇、召夸镇、大莫古镇、芳华镇、小百户镇、活水乡、龙海乡 | 9 | 5个（龙海乡、活水乡、小百户镇、芳华镇、三岔河镇省级生态乡镇） | 2 | 1 | 1 |
| 罗平县 | 罗雄街道、腊山街道、九龙街道、板桥镇、富乐镇、马街镇、阿岗镇、老厂乡、钟山乡、大水井乡、鲁布革乡、旧屋基乡、长底乡 | 11 | 4个（鲁布革乡、九龙街道、大水井乡、长底乡省级生态乡镇） | 6 | 1 |  |
| 富源县 | 中安街道、胜境街道、营上镇、黄泥河镇、竹园镇、后所镇、大河镇、墨红镇、富村镇、古敢水族乡、十八连山镇（原雨汪乡）、老厂镇 | 10 | 5个（古敢乡国家级生态乡镇，中安街道、胜境街道、富村镇、墨红镇省级生态乡镇） | 2 | 2 | 1 |
| 会泽县 | 金钟街道、古城街道、宝云街道、大井镇、娜姑镇、迤车镇、乐业镇、者海镇、矿山镇、待补镇、纸厂乡、马路乡、火红乡、新街乡、雨碌乡、大海乡、鲁纳乡、老厂乡、上村乡、五星乡、驾车乡、大桥乡、田坝乡 | 19 | 11个（金钟街道国家级生态乡镇，古城街道、宝云街道、大桥乡、马路乡、火红乡、鲁纳乡、大井镇、新街乡、新街乡、田坝乡省级生态乡镇） | 5 | 3 |  |
| 沾益区 | 西平街道、龙华街道、金龙街道、花山街道、白水镇、盘江镇、大坡乡、菱角乡、德泽乡、炎方乡、播乐乡 | 9 | 2个（大坡乡、白水镇） | 4 | 3 |  |
| 师宗县 | 丹凤街道、大同街道、漾月街道、雄壁镇、彩云镇、竹基镇、葵山镇、高良乡、五龙乡、龙庆乡 | 8 | 2个（五龙乡、大同街道） | 3 | 3 |  |

注：麒麟区和马龙区创建省级生态文明县（区）已通过考核验收，待省人民政府命名。

附件2

生态文明县（市、区）创建时序表

| 时间 | 2017—2018年 | 2019—2020年 | 2021年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建县（市、区） | 麒麟区 罗平县 马龙区 | 沾益区 师宗县 会泽县 | 宣威市 陆良县 富源县 |

附件3

曲靖生态文明市建设重点项目及投资估算

| 序号 | 指标 | 项目名称与性质 | 建设内容 | 投资估算（万元） | 建设期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 单位GDP能耗=1.1吨标煤/万元 | 重点企业强制节能降耗 | 对于高耗能企业进行节能降耗治理，鼓励其淘汰高耗能技术和设备，使用先进的技术和设备。 | 11000 | 2017—2022年 |
|  |  | 重点企业清洁生产审核 | 重点企业强制进行清洁生产审核 | 550 | 2017—2022年 |
|  |  | 工业园区生态化建设 | 以工业园区为重点，加强园区内企业间的物质交换、能量交换、信息共享，减少园区耗能。企业内部加强循环经济建设。 | 管理目标 | 2017—2022年 |
|  |  | 工业产业结构调整 | 延长产业链，以低耗能产业代替部分高耗能产业。 | 管理目标 | 2017—2020年 |
|  |  | 能源审计、能源评估 | 强制实施现有企业能源审计，新建项目能源评估 | 管理目标 | 2017—2022年 |
|  |  | 城市清洁能源推广宣传 | 积极宣传，加强使用清洁能源，划定禁煤区、禁高污染燃料区，并有效实施。 | 550 | 2017—2022年 |
| 4 | 单位工业增加值新鲜水耗=30m3/万元 | 工业企业节水改造 | 对于全市工业用水重复率低、排水量大的企业整治，重点是煤炭和金属矿业采选、冶炼企业以及造纸企业和生物制药企业，鼓励其进行节水技术改造。 | 9900 | 2017—2022年 |
| 5 | 应当实施强制性清洁生产审核企业通过评估或验收的比例达到100% | 重点企业清洁生产审核 | 重点企业强制进行清洁生产审核 | 管理目标 | 2017—2022年 |
| 6 | 森林覆盖率=63.4（加权计算得）；森林覆盖率年增量=0.3%；林地面积年增幅=0.05% | 曲靖市水土保持 | 水土流失综合治理面积1750km2 | 31500 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市防护林工程项目 | 造林40万亩，封山育林30万亩 | 11000 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市石漠化治理工程项目 | 造林160万亩，封山育林100万亩 | 39000 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市生物多样性保护工程 | 自然保护区基础设施建设 | 1500 | 2017—2022年 |
| 7 | 受保护地区占国土面积比例=15% | 曲靖市生物多样性保护工程 | 自然保护区基础设施建设，见指标6 | / | 2017—2022年 |
| 8 | 空气环境质量达到功能区标准 | 工业园区布局调整 | 将冶金等高污染企业搬离城市郊区，调整工业园区布置和园区内产业布局 | 管理目标 | 2017—2022年 |
|  |  | 企业废气综合治理 | 重点对采矿、冶金、化工等行业二氧化硫和粉尘排放进行治理 | 30000 | 2017—2022年 |
|  |  | 道路扬尘和施工扬尘控制工程 | 道路和施工场地洒水抑尘等，过境车辆严格管理，规划绕城公路，减少市内的过境车辆等措施。引入昆明市施工场地管理模式，推行“8个必须”和“六个100%”。 | 3000 | 2017—2022年 |
|  |  | 创建烟尘控制区 | 曲靖市城区创建烟尘控制区，提高污染物排放达标率和清洁能源使用率 | 150 | 2017—2022年 |
| 9 | 达到功能区标准，过境河流省控以上断面水质不降低 | 农业点源和面源污染控制 | 对规模化畜禽养殖场开展粪便废水污染防治，建设一个畜禽养殖场粪污处理沼气工程示范项目。宣传相关知识。推广有机肥施用。 | 3500 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市城区污水管网工程 | 新建城市污水管网干管110公里及相应支管，新建2个生活污水处理厂，扩建现有西城污水处理厂 | 14000 | 2017—2022年 |
|  |  | 宣威市城区污水管网工程和污水处理厂扩建工程 | 新建城市污水管网干管100公里及相应支管，现有污水厂二期扩建 | 10000 | 2017—2020年 |
|  |  | 7县污水处理厂扩建 | 7县在现有污水处理厂的基础上扩建及配套管网完善 | 35000 | 2017—2020年 |
|  |  | 乡镇生活污水处理厂或处理设施 | 在全市62个镇和44个乡除去7个县城所在镇建设60—80个乡镇生活污水处理厂或处理设施（湿地等），处理乡镇生活污水 | 16000 | 2017—2022年 |
|  |  | 河道治理 | 南盘江上游河段以及富源县嘉河、丕德河、块泽河河道的治理，包括清淤、截污、绿化等。 | 6000 | 2017—2020年 |
|  |  | 企业污水排放整治 | 企业污水处理改造，排放检查和整治。 | 2000 | 2017—2022年 |
| 10 | 化学需氧量（COD）排放完成总量控制目标和任务 | 企业废水排放项目（COD减排部分） | 重点针对COD排放量大的企业实施强制清洁生产，加强企业污水处理。 | 11000 | 2017—2022年 |
|  |  | 城市污水处理 | 见指标9。 | / | 2017—2020年 |
|  | 二氧化硫（SO2）排放完成总量控制目标和任务 | 企业清洁生产（二氧化硫减排） | 见指标3。 | / | 2017—2022年 |
| 11 | 集中式饮用水源水质达标率达到100% | 全市集中式饮用水水源地保护 | 共涉及15个水库，清理保护区内畜禽养殖等，全面植树造林，涵养水源 | 110000 | 2017—2022年 |
|  |  | 饮用水水源水质定期监测 | 对15个水库水质定期检测 | 1100 | 2017—2022年 |
|  |  | 农村饮用水安全 | 加强村镇饮用水安全保护和治理，改善农村卫生条件。建立村镇饮用水定期抽检或自动监测系统。 | 1100 | 2017—2022年 |
| 12 | 城市污水集中处理率=85% | 曲靖污水处理管网完善和污水处理厂新建和扩建 | 完善污水管网。污水处理厂新建和扩建 | / | 2017—2020年 |
|  | 工业用水重复率=80% | 企业清洁生产（工业重复用水部分） | 重点针对工业用水排放量大、工业用水重复率低的企业整治。见指标4 | / | 2017—2022年 |
| 13 | 噪声环境质量达到功能区标准 | 敏感区噪声监测 | 组建噪声检查小组，对于噪声敏感区进行监测，创建噪声达标区，在主要居民区、学校、医院、酒店附近装设噪声测试仪，严格控制噪声超标。 | 1000 | 2017—2022年 |
|  |  | 交通噪声治理 | 居民集中区实行限速、大货车禁行等。 | 管理目标 | 2017—2020年 |
|  |  | 工业噪声控制 | 根据噪声功能区划分，合理工业布局，统筹管理。 | 管理目标 | 2017—2022年 |
|  |  | 施工和社会噪声防治 | 加强对施工场地、商贸市场、餐饮、广场舞等场所的噪声管理，有效开展城市“三产”污染防治，饮食行业和娱乐场所的开设必须通过区域环境影响评价，做到合理布局。 | 1000 | 2017—2020年 |
| 14 | 城镇生活垃圾无害化处理率=80% | 7县一区一市现有垃圾处理设施扩建和完善 | 7县一区一市现有垃圾处理设施扩建和完善，包含渗滤液处理设施建设、封场区生态恢复等 | 11000 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市城镇垃圾无害化处理设施 | 在全市62个镇和44个乡除去7个县城所在镇建设乡镇生活垃圾转运站，临近县城的依托现有县城垃圾处理设施，远离县城的自建无害化处理设施，处理乡镇生活垃圾 | 70500 | 2017—2020年 |
|  |  | 县城及市区环卫基础设施建设 | 建设垃圾中转站，配备环卫车辆。 | 18000 | 2017—2020年 |
|  |  | 医疗废弃物处理 | 对医疗废物的处理进行专业收集、运输，待曲靖危废处置中心建设后处理。 | 1800 | 2017—2022年 |
|  | 工业固体废物处置利用率=80%，且无危险废物排放 | 企业清洁生产（工业固废处理） | 重点针对工业固体废弃物产生量超过万吨的企业治理，重点是矿产和冶金企业。加强企业间废物交换达到综合利用的目的。 | 15000 | 2017—2022年 |
|  |  | 危险废物处置 | 曲靖危险废物处置中心建设及维护 | 33300 | 2017—2022年 |
| 15 | 城镇人均公共绿地面积=10m2/人 | 完善城镇河道绿化 | 在城镇的河道两岸进行植树绿化。 | 139000 | 2017—2022年 |
|  |  | 完善城镇道路绿化 | 在城镇道路进行绿化，尤其是城镇主干道。 | 130000 | 2017—2022年 |
|  |  | 城镇公园建设 | 在人口聚集的城镇建设生态公园，预计建设139个生态公园。城镇面山绿化。 | 69500 | 2017—2022年 |
| 16 | 环境保护投资占GDP的比重=3.5% | 企业环保工程 | 企业环保工程的检查与治理，严格执行相关的环保政策。见指标2、3、4、5、8、12、14 | / | 2017—2022年 |
|  |  | 环境监测能力建设 | 增加环境空气自动监测点，增加人员、设备，提高监测能力 | 3000 | 2017—2022年 |
|  |  | 落实国家重点生态功能区转移支付 | 落实国家重点生态功能区转移支付 | 管理目标 | 2017—2022年 |
|  |  | 加大自然保护区环境保护宣传力度 | 保护区基本环保设施的健全，环保宣传。 | 5000 | 2017—2022年 |
| 18 | 公众对环境的满意率＞90 | 生态县（市、区）创建工程 | 8个生态县（市、区）创建为省级生态县（市、区） | 800 | 2017—2022年 |
|  |  | 生态工业园区创建 | 争取创建国家生态工业示范园区，至少有2个园区创建为云南省生态工业园区。 | 2000 | 2017—2022年 |
|  |  | 生态乡镇创建工程 | 90个乡镇创建为云南省生态乡镇；进一步创建国家级生态乡镇。 | 18000 | 2017—2022年 |
|  |  | 生态村创建工程 | 生态乡镇中市级生态村创建率达到80%以上。 | 5200 | 2017—2022年 |
|  |  | 绿色学校、绿色社区、友好企业、绿色宾馆创建 | 创建绿色学校、绿色社区、友好企业、绿色宾馆等 | 1000 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市整乡推进项目 | 50个乡镇整乡推进工程 | 50000 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市“双新”建设 | 200个点新村庄、新社区建设 | 20000 | 2017—2022年 |
|  |  | 曲靖市村容村貌整治工程项目 | 村容村貌整治工程建设项目是新农村建设的重要渠道，力争每年争取省级财政资金扶持60个村委会实施村容村貌整治工程 | 3000 | 2017—2022年 |
|  |  | 企业环保工程 | 企业环保工程的检查与治理，严格执行相关的环保政策。见指标2、3、4、5、8、12、14 | / | 2017—2022年 |
| 19 | 生态保护红线 | 划定生态保护红线 | 2018年前划定生态保护红线 | 300 | 2017—2018年 |
| 20 | 环境信息公开率 | 增加环境信息公开 | 增加环境信息公开 | 管理目标 | 2017—2022年 |
| 总投资 | 955250 |  |