| ### 附件 目标任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县（市、区） | 实施年度 | 工程件数 | 投资 （亿元） | 工程效益（人） |  |  |
|  |  |  |  | 拉水送水人口 | 水窖辅助供水人口 | 纯水窖供水人口 |
| 全市合计 |  | 465 | 27.49 | 123378 | 179348 | 137624 |
| 麒麟区 | 小计 | 13 | 1.6156 | 17516 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 3 | 1.0242 | 17516 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 8 | 0.2805 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 2 | 0.3109 | 0 | 0 | 0 |
| 沾益区 | 小计 | 17 | 1.1567 | 4224 | 15036 | 4575 |
|  | 2021 | 10 | 0.8737 | 2561 | 10088 | 3853 |
|  | 2022 | 7 | 0.2830 | 1663 | 4948 | 722 |
|  | 2023 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 马龙区 | 小计 | 76 | 1.1413 | 2037 | 0 | 0 |
|  | 2021 | 25 | 0.3798 | 2037 | 0 | 0 |
|  | 2022 | 22 | 0.3005 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 29 | 0.4610 | 0 | 0 | 0 |
| 陆良县 | 小计 | 16 | 3.1560 | 10890 | 21707 | 19902 |
|  | 2021 | 12 | 2.3446 | 0 | 21707 | 19902 |
|  | 2022 | 4 | 0.8114 | 10890 | 0 | 0 |
|  | 2023 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 师宗县 | 小计 | 97 | 2.3191 | 9468 | 75929 | 5390 |
|  | 2021 | 20 | 0.9141 | 6203 | 23575 | 4931 |
|  | 2022 | 32 | 0.8041 | 1344 | 36482 | 459 |
|  | 2023 | 45 | 0.6009 | 1921 | 15872 | 0 |
| 罗平县 | 小计 | 32 | 4.5975 | 13042 | 0 | 39874 |
|  | 2021 | 10 | 2.1304 | 8723 | 0 | 16344 |
|  | 2022 | 15 | 2.1823 | 4319 | 0 | 19553 |
|  | 2023 | 7 | 0.2848 | 0 | 0 | 3977 |
| 富源县 | 小计 | 39 | 3.9246 | 45560 | 17026 | 7390 |
|  | 2021 | 14 | 1.9247 | 18173 | 7998 | 1393 |
|  | 2022 | 18 | 1.3807 | 22086 | 6701 | 4747 |
|  | 2023 | 7 | 0.6192 | 5301 | 2327 | 1250 |
| 会泽县 | 小计 | 24 | 4.6774 | 2805 | 25391 | 11434 |
|  | 2021 | 8 | 0.3406 | 0 | 2224 | 5863 |
|  | 2022 | 11 | 4.0181 | 2805 | 20009 | 3273 |
|  | 2023 | 5 | 0.3187 | 0 | 3158 | 2298 |
| 宣威市 | 小计 | 151 | 4.9018 | 17836 | 24259 | 49059 |
|  | 2021 | 59 | 3.1689 | 14762 | 13649 | 40539 |
|  | 2022 | 47 | 0.9925 | 2515 | 5764 | 2018 |
|  | 2023 | 45 | 0.7404 | 559 | 4846 | 6502 |