附件2

应急广播体系建设任务清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区** | **建设任务** | **数量（套）** | **投资概算（万元）** | **责任部门** | **完成年限** |
| 曲靖市 | 市本级平台 | 1 | 300 | 市广电局、市应急局 | 2023年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 麒麟区 | 区本级平台 | 1 | 552 | 麒麟区人民政府 | 2024年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 乡镇（街道）前端 | 14 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 133 |
| 自然村终端 | 709 |
| 曲靖经开区 | 应急发布前置系统 | 1 | 74 | 曲靖经开区管委会 | 2024年底前 |
| 乡镇（街道）前端 | 2 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 10 |
| 自然村终端 | 56 |
| **地区** | **建设任务** | **数量（套）** | **投资概算（万元）** | **责任部门** | **完成年限** |
| 沾益区 | 区本级平台 | 1 | 600 | 沾益区人民政府 | 2024年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 乡镇（街道）前端 | 11 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 135 |
| 自然村终端 | 897 |
| 马龙区 | 区本级平台 | 1 | 452 | 马龙区人民政府 | 2024年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 乡镇（街道）前端 | 10 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 75 |
| 自然村终端 | 613 |
| 陆良县 | 县本级平台 | 1 | 774 | 陆良县人民政府 | 2024年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 乡镇（街道）前端 | 11 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 148 |
| 自然村终端 | 1434 |
| **地区** | **建设任务** | **数量（套）** | **投资概算（万元）** | **责任部门** | **完成年限** |
| 罗平县 | 县本级平台 | 1 | 712 | 罗平县人民政府 | 2025年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 乡镇（街道）前端 | 13 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 154 |
| 自然村终端 | 1183 |
| 师宗县 | 县本级平台 | 1 | 542 | 师宗县人民政府 | 2025年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 乡镇（街道）前端 | 10 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 111 |
| 自然村终端 | 794 |
| 富源县 | 县本级平台 | 1 | 884 | 富源县人民政府 | 2025年底前 |
| 应急发布前置系统 | 1 |
| 乡镇（街道）前端 | 12 |
| 行政村（社区）前端和终端 | 161 |
| 自然村终端 | 1746 |
| 会泽县 | 自然村终端 | 4855 | 1456 | 会泽县人民政府 | 2025年底前 |