附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖中心城市给排水及排水防涝  基础设施建设三年行动计划（2022—2024年）汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分类 | | | | 项目信息汇总 | | | 市级统筹实施 | | | | 麒麟区统筹实施 | | | | 沾益区统筹实施 | | | | 马龙区统筹实施 | | | | 曲靖经开区统筹实施 | | | |
| **序号** | | **项目** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | | **项目**  **（个）** | **投资**  **（亿元）** | | | **项目**  **（个）** | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | |
| **一** | | **给水工程** | | **33.94** | | **11** | **26.81** | | **7** | |  | | |  | **0.17** | | | **1** | **2.64** | | **2** | | **4.32** | | **1** | |
| （一） | | 水系水库连通工程 | | 21.46 | | 4 | 21.46 | | 4 | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| （二） | | 给水厂站及配套管网工程 | | 10.63 | | 5 | 3.5 | | 1 | |  | | |  | 0.17 | | | 1 | 2.64 | | 2 | | 4.32 | | 1 | |
| （三） | | 管网维护及智慧水务工程 | | 1.85 | | 2 | 1.85 | | 2 | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| **二** | | **排水工程** | | **61.15** | | **70** | **18.05** | | **16** | | **21.25** | | | **14** | **11.14** | | | **29** | **3.51** | | **9** | | **7.2** | | **2** | |
| （一） | | 新建管网工程 | | 2.12 | | 11 | 0.91 | | 3 | | 0.46 | | | 2 | 0.75 | | | 6 |  | |  | |  | |  | |
| （二） | | 雨污分流工程 | | 25.21 | | 40 |  | |  | | 14.91 | | | 10 | 9.09 | | | 22 | 1.1 | | 7 | | 0.1 | | 1 | |
| （三） | | 空白区管网完善工程 | | 2 | | 7 | 2 | | 7 | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| （四） | | 管网维护及智慧管网工程 | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
| （五） | | 污水处理厂建设及提标改造工程 | | 30.82 | | 10 | 14.14 | | 4 | | 5.88 | | | 2 | 1.3 | | | 1 | 2.4 | | 2 | | 7 | | 1 | |
| **三** | | **排水（雨水）防涝** | | **19.17** | | **28** |  | |  | | **7.45** | | | **8** | **5.43** | | | **14** | **1.19** | | **4** | | **5.1** | | **2** | |
| （一） | | 河道清淤修复工程 | | 16.3 | | 16 |  | |  | | 7.2 | | | 7 | 3.1 | | | 7 | 1 | | 1 | | 5 | | 1 | |
| （二） | | 雨水泵站建设工程 | | 1.6 | | 2 |  | |  | |  | | |  | 1.6 | | | 2 |  | |  | |  | |  | |
| （三） | | 雨水管道建设工程 | | 1.27 | | 10 |  | |  | | 0.25 | | | 1 | 0.73 | | | 5 | 0.19 | | 3 | | 0.1 | | 1 | |
| **合计** | | | | **114.26** | | **109** | **44.86** | | **23** | | **28.7** | | | **22** | **16.74** | | | **44** | **7.34** | | **15** | | **16.62** | | **5** | |
| **占比** | | | |  | |  | **39.26%** | | **21.1%** | | **25.12%** | | | **20.18%** | **14.65%** | | | **40.37%** | **6.42%** | | **13.76%** | | **14.55%** | | **4.59%** | |
| 曲靖中心城市给排水及排水防涝  基础设施建设三年行动计划（2022年）汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分类 | | | 项目信息汇总 | | | | | 市级统筹实施 | | | | 麒麟区统筹实施 | | | | 沾益区统筹实施 | | | | 马龙区统筹实施 | | | | 曲靖经开区统筹实施 | | | |
| **序号** | **项目** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | **项目**  **（个）** | | | **投资**  **（亿元）** | **项目**  **（个）** | | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | |
| **一** | **给水工程** | | **27.22** | | **6** | | | **20.85** | | **3** | |  |  | | | **0.17** | **1** | | | **1.88** | | **1** | | **4.32** | | **1** | |
| （一） | 水系水库连通工程 | | 20.5 | | 2 | | | 20.5 | | 2 | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| （二） | 给水厂站及配套管网工程 | | 6.37 | | 3 | | |  | |  | |  |  | | | 0.17 | 1 | | | 1.88 | | 1 | | 4.32 | | 1 | |
| （三） | 管网维护及智慧水务工程 | | 0.35 | | 1 | | | 0.35 | | 1 | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **二** | **排水工程** | | **54.99** | | **47** | | | **17.73** | | **16** | | **19.92** | **8** | | | **8.31** | **16** | | | **1.51** | | **5** | | **7.2** | | **2** | |
| （一） | 新建管网工程 | | 2.12 | | 11 | | | 0.91 | | 3 | | 0.46 | 2 | | | 0.75 | 6 | | |  | |  | |  | |  | |
| （二） | 雨污分流工程 | | 22.93 | | 20 | | |  | |  | | 14.46 | 5 | | | 7.56 | 10 | | | 0.81 | | 4 | | 0.1 | | 1 | |
| （三） | 空白区管网完善工程 | | 2 | | 7 | | | 2 | | 7 | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| （四） | 管网维护及智慧管网工程 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| （五） | 污水处理厂建设及提标改造工程 | | 26.94 | | 7 | | | 14.14 | | 4 | | 5 | 1 | | |  |  | | | 0.7 | | 1 | | 7.1 | | 1 | |
| **三** | **排水（雨水）防涝** | | **1.6** | | **6** | | |  | |  | | **1.05** | **2** | | | **0.42** | **2** | | | **0.03** | | **1** | | **0.1** | | **1** | |
| （一） | 河道清淤修复工程 | | 0.8 | | 1 | | |  | |  | | 0.8 | 1 | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| （二） | 雨水泵站建设工程 | | 0.4 | | 1 | | |  | |  | |  |  | | | 0.4 | 1 | | |  | |  | |  | |  | |
| （三） | 雨水管道建设工程 | | 0.4 | | 4 | | |  | |  | | 0.25 | 1 | | | 0.02 | 1 | | | 0.03 | | 1 | | 0.1 | | 1 | |
| **合计** | | | **83.81** | | **59** | | | **38.9** | | **19** | | **20.97** | **10** | | | **8.9** | **19** | | | **3.42** | | **7** | | **11.62** | | **4** | |
| **占比** | | |  | |  | | | **46.41%** | | **32.2%** | | **25.02%** | **16.95%** | | | **10.62%** | **32.2%** | | | **4.08%** | | **11.86%** | | **13.86%** | | **6.78%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖中心城市给排水及排水防涝  基础设施建设三年行动计划（2023年）汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分类 | | 项目信息汇总 | | | 市级统筹实施 | | | | 麒麟区统筹实施 | | | 沾益区统筹实施 | | | 马龙区统筹实施 | | | 曲靖经开区统筹实施 | | |
| **序号** | **项目** | **投资**  **（亿元）** | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | **投资**  **（亿元）** | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** |
| **一** | **给水工程** | **4.46** | **3** | | **4.46** | | **3** | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| （一） | 水系水库连通工程 | 0.96 | 2 | | 0.96 | | 2 | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| （二） | 给水厂站及配套管网工程 | 3.5 | 1 | | 3.5 | | 1 | |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| **二** | **排水工程** | **4.46** | **22** | |  | |  | | **1.33** | | **6** | **2.83** | | **13** | **0.3** | **3** | |  | |  |
| （一） | 雨污分流工程 | 2.28 | 20 | |  | |  | | **0.45** | | **5** | 1.53 | | 12 | 0.3 | 3 | |  | |  |
| （二） | 污水处理厂建设及提标改造工程 | 2.18 | 2 | |  | |  | | 0.88 | | 1 | 1.3 | | 1 |  |  | |  | |  |
| **三** | **排水（雨水）防涝** | **13.55** | **13** | |  | |  | | **5.85** | | **4** | **2.7** | | **8** |  |  | | **5** | | **1** |
| （一） | 河道清淤修复工程 | 11.85 | 10 | |  | |  | | 5.85 | | 4 | 1 | | 5 |  |  | | 5 | | 1 |
| （二） | 雨水泵站建设工程 | 1.2 | 1 | |  | |  | |  | |  | 1.2 | | 1 |  |  | |  | |  |
| （三） | 雨水管道建设工程 | 0.5 | 2 | |  | |  | |  | |  | 0.5 | | 2 |  |  | |  | |  |
| **合计** | | **22.47** | **38** | | **4.46** | | **3** | | **7.18** | | **10** | **5.53** | | **21** | **0.3** | **3** | | **5** | | **1** |
| **占比** | |  |  | | **19.85%** | | **7.89%** | | **31.97%** | | **26.32%** | **24.59%** | | **55.26%** | **1.34%** | **7.89%** | | **22.26%** | | **2.63%** |
| 曲靖中心城市给排水及排水防涝  基础设施建设三年行动计划（2024年）汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目分类 | | 项目信息汇总 | | | | 市级统筹实施 | | | 麒麟区统筹实施 | | | 沾益区统筹实施 | | | 马龙区统筹实施 | | | 曲靖经开区统筹实施 | | |
| **序号** | **项目** | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | **投资**  **（亿元）** | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | **项目**  **（个）** | | **投资**  **（亿元）** | | **项目**  **（个）** | **投资**  **（亿元）** | **项目**  **（个）** | |
| **一** | **给水工程** | **2.26** | | **2** | | **1.5** | | **1** |  |  | |  |  | | **0.76** | | **1** |  |  | |
| （一） | 给水厂站及配套管网工程 | 0.76 | | 1 | |  | |  |  |  | |  |  | | 0.76 | | 1 |  |  | |
| （二） | 管网维护及智慧水务工程 | 1.5 | | 1 | | 1.5 | | 1 |  |  | |  |  | |  | |  |  |  | |
| **二** | **排水工程** | **1.7** | | **1** | |  | |  |  |  | |  |  | | **1.7** | | **1** |  |  | |
| （一） | 污水处理厂建设及提标改造工程 | 1.7 | | 1 | |  | |  |  |  | |  |  | | 1.7 | | 1 |  |  | |
| **三** | **排水（雨水）防涝** | **4.02** | | **9** | |  | |  | **0.55** | **2** | | **2.31** | **4** | | **1.16** | | **3** |  |  | |
| （一） | 河道清淤修复工程 | 3.65 | | 5 | |  | |  | 0.55 | 2 | | 2.1 | 2 | | 1 | | 1 |  |  | |
| （二） | 雨水管道建设工程 | 0.37 | | 4 | |  | |  |  |  | | 0.21 | 2 | | 0.16 | | 2 |  |  | |
| **合计** | | **7.98** | | **12** | | **1.5** | | **1** | **0.55** | **2** | | **2.31** | **4** | | **3.62** | | **5** |  |  | |
| **占比** | |  | |  | | **18.8%** | | **8.33%** | **6.89%** | **16.67%** | | **28.95%** | **33.33%** | | **45.36%** | | **41.67%** |  |  | |