附件1

曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）汇总表

| 一、2020—2022年度汇总情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分类 |  | 合计 |  | 市级实施 |  | 麒麟区实施 |  | 沾益区实施 |  | 马龙区实施 |  | 曲靖经开区实施 |  |
| 序号 | 项目 | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） |
| 一 | 道路交通畅行 | 328.41 | 124 | 124.56 | 28 | 103.78 | 35 | 26.94 | 19 | 55.69 | 15 | 17.44 | 27 |
| （一） | 客运站、公交 枢纽站 | 5.33 | 10 | 5.33 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 | 323.08 | 114 | 119.24 | 18 | 103.78 | 35 | 26.94 | 19 | 55.69 | 15 | 17.44 | 27 |
| 二 | 市政设施完善 | 93.58 | 104 | 52.07 | 46 | 6.16 | 22 | 20.64 | 22 | 8.36 | 9 | 6.35 | 5 |
| （一） | 供水工程 | 12.87 | 11 |  |  |  |  | 3.25 | 6 | 6.22 | 4 | 3.40 | 1 |
| （二） | 排水工程 | 22.07 | 13 | 2.70 | 3 | 4.59 | 4 | 13.79 | 5 | 0.99 | 1 |  |  |
| （三） | 燃气工程 | 3.10 | 17 | 3.10 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 电力工程 | 16.15 | 19 | 13.80 | 18 |  |  |  |  |  |  | 2.35 | 1 |
| （五） | 通信工程 | 10.09 | 3 | 10.09 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 环卫工程 | 23.13 | 7 | 22.38 | 5 |  |  | 0.20 | 1 | 0.55 | 1 |  |  |
| （七） | 停车场 | 6.17 | 34 |  |  | 1.57 | 18 | 3.40 | 10 | 0.60 | 3 | 0.60 | 3 |
| 三 | 环境美化提升 | 132.77 | 125 | 18.81 | 8 | 25.40 | 51 | 17.86 | 45 | 18.94 | 10 | 51.77 | 11 |
| （一） | 道路及节点 品质提升 | 18.59 | 21 | 16.79 | 6 | 0.53 | 6 | 1.27 | 9 |  |  |  |  |
| （二） | 公园 | 112.15 | 19 | 1.80 | 1 | 23.93 | 5 | 16.02 | 8 | 18.80 | 2 | 51.61 | 3 |
| （三） | 小游园 | 1.34 | 44 |  |  | 0.88 | 26 | 0.26 | 11 | 0.13 | 4 | 0.07 | 3 |
| （四） | 街头绿地 | 0.69 | 41 | 0.22 | 1 | 0.06 | 14 | 0.32 | 17 | 0.0075 | 4 | 0.09 | 5 |
| 四 | 山体水系保护 | 158.98 | 32 | 39.26 | 2 | 75.55 | 11 | 38.78 | 13 | 5.13 | 5 | 0.26 | 1 |
| （一） | 山体保护 | 9.87 | 10 | 6.26 | 1 | 0.17 | 6 | 0.44 | 2 | 3.00 | 1 |  |  |
| （二） | 水系治理 | 149.11 | 22 | 33.00 | 1 | 75.38 | 5 | 38.35 | 11 | 2.13 | 4 | 0.26 | 1 |
| 合计 |  | 713.74 | 385 | 234.70 | 84 | 210.88 | 119 | 104.22 | 99 | 88.11 | 39 | 75.82 | 44 |
| 占比 |  |  |  | 32.88% | 21.82% | 29.55% | 30.91% | 14.60% | 25.71% | 12.35% | 10.13% | 10.62% | 11.43% |
| 二、2020年度汇总情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 合计 |  | 市级实施 |  | 麒麟区实施 |  | 沾益区实施 |  | 马龙区实施 |  | 曲靖经开区实施 |  |
| 序号 | 项目 | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） |
| 一 | 道路交通畅行 | 142.71 | 63 | 71.63 | 21 | 48.69 | 21 | 7.23 | 9 | 6.13 | 3 | 9.03 | 9 |
| （一） | 客运站、公交 枢纽站 | 4.81 | 8 | 4.81 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 | 137.90 | 55 | 66.82 | 13 | 48.69 | 21 | 7.23 | 9 | 6.13 | 3 | 9.03 | 9 |
| 二 | 市政设施完善 | 47.56 | 49 | 30.03 | 20 | 4.76 | 11 | 4.09 | 11 | 2.73 | 4 | 5.95 | 3 |
| （一） | 供水工程 | 7.64 | 8 |  |  |  |  | 3.25 | 6 | 0.99 | 1 | 3.40 | 1 |
| （二） | 排水工程 | 6.74 | 7 | 1.50 | 2 | 4.19 | 3 | 0.06 | 1 | 0.99 | 1 |  |  |
| （三） | 燃气工程 | 1.14 | 6 | 1.14 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 电力工程 | 5.02 | 8 | 2.67 | 7 |  |  |  |  |  |  | 2.35 | 1 |
| （五） | 通信工程 | 2.94 | 1 | 2.94 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 环卫工程 | 22.33 | 5 | 21.78 | 4 |  |  |  |  | 0.55 | 1 |  |  |
| （七） | 停车场 | 1.75 | 14 |  |  | 0.57 | 8 | 0.78 | 4 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 |
| 三 | 环境美化提升 | 52.04 | 81 | 2.17 | 3 | 21.39 | 31 | 7.83 | 32 | 18.93 | 7 | 1.71 | 8 |
| （一） | 道路及节点 品质提升 | 3.75 | 16 | 1.95 | 2 | 0.53 | 5 | 1.27 | 9 |  |  |  |  |
| （二） | 公园 | 47.25 | 10 |  |  | 20.60 | 3 | 6.24 | 3 | 18.80 | 2 | 1.61 | 2 |
| （三） | 小游园 | 0.59 | 30 |  |  | 0.21 | 13 | 0.18 | 10 | 0.13 | 4 | 0.07 | 3 |
| （四） | 街头绿地 | 0.44 | 25 | 0.22 | 1 | 0.05 | 10 | 0.14 | 10 | 0.0006 | 1 | 0.04 | 3 |
| 四 | 山体水系保护 | 55.65 | 12 | 39.26 | 2 | 4.61 | 3 | 9.74 | 3 | 1.78 | 3 | 0.26 | 1 |
| （一） | 山体保护 | 6.32 | 3 | 6.26 | 1 | 0.06 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 水系治理 | 49.33 | 9 | 33.00 | 1 | 4.55 | 1 | 9.74 | 3 | 1.78 | 3 | 0.26 | 1 |
| 合计 |  | 297.96 | 205 | 143.09 | 46 | 79.45 | 66 | 28.89 | 55 | 29.57 | 17 | 16.96 | 21 |
| 占比 |  | 41.75% | 53.25% | 48.02% | 22.44% | 26.67% | 32.20% | 9.70% | 26.83% | 9.92% | 8.29% | 5.69% | 10.24% |
| 三、2021年度汇总情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 合计 |  | 市级实施 |  | 麒麟区实施 |  | 沾益区实施 |  | 马龙区实施 |  | 曲靖经开区实施 |  |
| 序号 | 项目 | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） |
| 一 | 道路交通畅行 | 84.59 | 36 | 20.82 | 4 | 30.92 | 8 | 2.01 | 4 | 24.94 | 6 | 5.89 | 14 |
| （一） | 客运站、公交 枢纽站 | 0.52 | 2 | 0.52 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 | 84.07 | 34 | 20.30 | 2 | 30.92 | 8 | 2.01 | 4 | 24.94 | 6 | 5.89 | 14 |
| 二 | 市政设施完善 | 23.77 | 29 | 11.51 | 12 | 0.90 | 6 | 5.73 | 6 | 5.43 | 4 | 0.20 | 1 |
| （一） | 供水工程 | 5.23 | 3 |  |  |  |  |  |  | 5.23 | 3 |  |  |
| （二） | 排水工程 | 4.95 | 3 |  |  | 0.40 | 1 | 4.55 | 2 |  |  |  |  |
| （三） | 燃气工程 | 1.08 | 6 | 1.08 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 电力工程 | 7.45 | 5 | 7.45 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 通信工程 | 2.98 | 1 | 2.98 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 环卫工程 | 0.20 | 1 |  |  |  |  | 0.20 | 1 |  |  |  |  |
| （七） | 停车场 | 1.87 | 10 |  |  | 0.50 | 5 | 0.97 | 3 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 |
| 三 | 环境美化提升 | 70.24 | 30 | 16.52 | 4 | 0.43 | 12 | 3.23 | 8 | 0.01 | 3 | 50.06 | 3 |
| （一） | 道路及节点 品质提升 | 14.72 | 3 | 14.72 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公园 | 54.87 | 4 | 1.80 | 1 |  |  | 3.07 | 2 |  |  | 50.00 | 1 |
| （三） | 小游园 | 0.42 | 8 |  |  | 0.42 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 街头绿地 | 0.23 | 15 |  |  | 0.01 | 4 | 0.16 | 6 | 0.01 | 3 | 0.06 | 2 |
| 四 | 山体水系保护 | 7.33 | 9 |  |  | 0.28 | 3 | 3.69 | 4 | 3.35 | 2 |  |  |
| （一） | 山体保护 | 3.06 | 3 |  |  | 0.06 | 2 |  |  | 3.00 | 1 |  |  |
| （二） | 水系治理 | 4.27 | 6 |  |  | 0.23 | 1 | 3.69 | 4 | 0.35 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 185.92 | 104 | 48.85 | 20 | 32.54 | 29 | 14.66 | 22 | 33.73 | 15 | 56.14 | 18 |
| 占比 |  | 26.05% | 27.01% | 26.27% | 19.23% | 17.50% | 27.88% | 7.88% | 21.15% | 18.14% | 14.42% | 30.21% | 17.32% |
| 四、2022年度汇总情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  | 合计 |  | 市级实施 |  | 麒麟区实施 |  | 沾益区实施 |  | 马龙区实施 |  | 曲靖经开区实施 |  |
| 序号 | 项目 | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） | 投资 （亿元） | 项目 （个） |
| 一 | 道路交通畅行 | 101.11 | 25 | 32.11 | 3 | 24.16 | 6 | 17.69 | 6 | 24.62 | 6 | 2.52 | 4 |
| （一） | 客运站、公交 枢纽站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 | 101.11 | 25 | 32.11 | 3 | 24.16 | 6 | 17.69 | 6 | 24.62 | 6 | 2.52 | 4 |
| 二 | 市政设施完善 | 22.25 | 26 | 10.52 | 14 | 0.50 | 5 | 10.83 | 5 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 |
| （一） | 供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 排水工程 | 10.38 | 3 | 1.20 | 1 |  |  | 9.18 | 2 |  |  |  |  |
| （三） | 燃气工程 | 0.87 | 5 | 0.87 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 电力工程 | 3.68 | 6 | 3.68 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 通信工程 | 4.17 | 1 | 4.17 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 环卫工程 | 0.60 | 1 | 0.60 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 停车场 | 2.55 | 10 |  |  | 0.50 | 5 | 1.65 | 3 | 0.20 | 1 | 0.20 | 1 |
| 三 | 环境美化提升 | 10.49 | 14 | 0.12 | 1 | 3.58 | 8 | 6.80 | 5 |  |  |  |  |
| （一） | 道路及节点 品质提升 | 0.12 | 2 | 0.12 | 1 | 0.002 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公园 | 10.03 | 5 |  |  | 3.33 | 2 | 6.71 | 3 |  |  |  |  |
| （三） | 小游园 | 0.33 | 6 |  |  | 0.25 | 5 | 0.08 | 1 |  |  |  |  |
| （四） | 街头绿地 | 0.02 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 1 |  |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 | 96.01 | 11 |  |  | 70.65 | 5 | 25.36 | 6 |  |  |  |  |
| （一） | 山体保护 | 0.49 | 4 |  |  | 0.05 | 2 | 0.44 | 2 |  |  |  |  |
| （二） | 水系治理 | 95.52 | 7 |  |  | 70.60 | 3 | 24.92 | 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 229.86 | 76 | 42.75 | 18 | 98.89 | 24 | 60.67 | 22 | 24.82 | 7 | 2.72 | 5 |
| 占比 |  | 32.21% | 19.74% | 18.60% | 23.68% | 43.02% | 31.58% | 26.40% | 28.95% | 10.80% | 9.21% | 1.18% | 6.58% |

附件2

曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）

市级统筹项目清单

| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2020年市级统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数量：46个，总投资：143.09亿元，累计完成投资11.62亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 名称 | 建设 模式 |  | 建设阶段 | 建设 地点 |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 累计完成投资 （万元） |  | 建设年限 |  |  |  | 牵头 领导 |  | 责任 单位 |  | 责任人 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动 时间 |  | 完成 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 46 |  |  | 76937.19 |  |  | 1430930.53 |  |  | 116178.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 4930.95 |  |  | 716310.48 |  |  | 37177.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 客运、公交枢纽站 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 380.82 |  |  | 48070.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 客运枢纽站 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 171.36 |  |  | 28500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖汽车客运北站 | 专项债券 PPP 模式市级统筹 |  | 续建 | 沾益区 |  | 客运汽车停车场、售票楼、管理用房等。 |  |  | 54.36 |  |  | 10500.00 |  |  |  |  | 2019年12月 |  | 2020年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| 2 | 曲靖汽车客运东站 | 专项债券 市级统筹 |  | 前期 | 麒麟区 |  | 站务大楼、站前广场、停车场、安全例保站、旅客接待中心、驾驶员倒班房、加油及充电站。规划选址未确定。 |  |  | 117.00 |  |  | 18000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2022年 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| （2） | 公交枢纽站 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 209.46 |  |  | 19570.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖公交场站项目-南片区公交枢纽站 | 专项债券 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 公交停发车场、充电桩、加气站、加油站、保洁站、修理车间、调度室、公厕、值班室等功能用房、生产辅助用房及配套设施。 |  |  | 50.00 |  |  | 6500.00 |  |  |  |  | 2019年12月 |  | 2020年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| 2 | 曲靖公交场站项目-水寨公交场站 | 专项债券 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 公交停发车场、充电桩、保洁站、调度室、公厕、值班室等功能用房及配套设施。 |  |  | 30.00 |  |  | 3200.00 |  |  |  |  | 2019年7月 |  | 2020年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| 3 | 曲靖公交场站项目-东片区公交首末站 | 专项债券 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 公交停发车场、充电桩、保洁站、调度室、公厕、值班室等功能用房及配套设施。 |  |  | 17.00 |  |  | 1280.00 |  |  |  |  | 2019年7月 |  | 2020年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| 4 | 曲靖公交场站项目-文体公园公交枢纽站 | 专项债券 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 公交停发车场、充电桩、加气站、保洁站、调度室、公厕、值班室等功能用房、生产辅助用房及配套设施。 |  |  | 80.00 |  |  | 6320.00 |  |  |  |  | 2019年12月 |  | 2021年 9月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| 5 | 曲靖公交场站项目-沪昆客专曲靖北站公交枢纽站 | 专项债券 市级统筹 |  | 新建 | 沾益区 |  | 公交停发车场、充电桩、调度室、公厕、值班室等功能用房及配套设施。 |  |  | 25.46 |  |  | 1680.00 |  |  |  |  | 2019年11月 |  | 2020年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| 6 | 曲靖公交场站项目-南海子片区公交枢纽站 | 专项债券 市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 公交停发车场、充电桩、调度室、公厕、值班室等功能用房及配套设施。 |  |  | 7.00 |  |  | 590.00 |  |  |  |  | 2019年12月 |  | 2020年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 余冲 |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 4550.13 |  |  | 668240.48 |  |  | 37177.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 3923.13 |  |  | 575724.68 |  |  | 37177.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙东路道路工程 | PPP 模式 市级统筹 |  | 续建 | 马龙区 |  | 位于龙湖片区，南起于昆曲高速，北止于鸡桃线（轻工园区），全长3.403公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、桥梁、综合管廊、绿化景观等配套建设。 |  |  | 204.00 |  |  | 56930.20 |  |  | 34277.00 |  | 2019年3月 |  | 2020年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 龙辉 |  |  |  |  |
| 2 | 瑞和西路（东段） | PPP 模式 市级统筹 |  | 续建 | 经开区 |  | 位于西城景观公园片区，起于寥廓北路，止于南小线，全长2.4公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；需结合西城公园最终方案对瑞和西路（东段）建设方案做调整，同时穿铁路桥方案未确定，涉及陈姓村拆迁。 |  |  | 216.00 |  |  | 43642.08 |  |  | 2900.00 |  | 2018年 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 龙辉 |  |  |  |  |
| 3 | 天马大道快速化改造工程一期（昌隆铺立交至子午路立交段） | 市级统筹 |  | 前期 | 麒麟区 马龙区 经开区 |  | 天马大道是曲靖市快速路“一环七射”规划的重要组成部分，位于城市发展中轴线上，是主城区交通大动脉，具有对外门户作用，项目的建设能够完善快速路路网系统和城市路网结构的有效连接，是中心城市中远距离交通出行的需要，是解决城区交通分布不均造成交通拥堵的需要。一期为昆曲高速城区快速化改造段，起于昌隆铺立交，止于子午路立交（曲靖收费站），全长29公里，红线宽70米，为城市快速路；建设内容含道路拓宽改建、节点立交的新建和改建、收费站的迁改等内容，新建4座互通立交(马龙片区3座、南绕城连接线1座)，共改造1座现状立交，共取消2处立交出口收费站，新建1座收费站在昌隆铺互通。 |  |  | 945.95 |  |  | 180000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2025年12月 |  | 吕正果 栾亚红 |  | 市住房和城乡建设局、市交通运输局 |  | 许陈荣杨康 |  |  |  |  |
| 4 | 南绕城连接线 | 市级统筹 |  | 前期 | 麒麟区 经开区 |  | 位于曲靖市中心城市南部，起于胜峰路，止于绕城高速文明村立交出口，全长10.393公里，红线宽40米，为城市快速路；建设内容含道路、桥梁、隧道、绿化景观等配套建设；该项目是曲靖市路网规划“一环七射”中南部区域的主要对外通道，是经开区和麒麟区重要的联系通道，有效缓解南城门片区的拥堵，带动区域沿线地块的开发；项目穿寥廓山需设置约2.5公里的隧道，与昆曲高速立交节点需设置收费站等问题需进一步方案论证。 |  |  | 623.58 |  |  | 190000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2025年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 5 | 国道G320胜境关至下三支龙段公路改造工程—城区货运通道段 | 市级统筹 |  | 前期 | 沾益区 马龙区 经开区 |  | 城区货运通道段位于曲靖市城区西北部，起于沾益区老320国道大明槽处，止于马龙区老320国道轿子山处，途经沾益区、经开区、马龙区，全长41.4公里(沾益区境内长约11.3公里，曲靖经开区境内长约22.2公里，马龙区长约7.9公里)，路基宽12米，为二级公路标准；建设内容含路基路面、桥梁、给排水、边坡防护、绿化景观等配套建设；该项目连接沾益、麒麟、曲靖经开区、马龙工业园区，能够有效缓解珠江源大道、龙华大道、子午路等主干道货运压力，避免货运交通对城市的干扰，保障货运交通的通行需求。项目沿线地形条件复杂，地势起伏较大，多次与贵昆高铁和石油管道交叉，需进一步结合规划进行方案分析。 |  |  | 1576.58 |  |  | 56000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2025年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  | 杨康 |  |  |  |  |
| 6 | 太和东路 | 棚改配套市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 起于麒麟北路，止于紫云路，全长0.86公里，红线宽32米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 41.28 |  |  | 3302.40 |  |  |  |  | 2020年6月 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 余先辉 |  |  |  |  |
| 7 | 胜峰西路（三江大道～宁州路）道路工程 | 区域医疗中心配套 市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 起于三江大道，止于宁州路，全长2.5公里，红线宽50米，为城市准快速路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通；涉及湛小屯，上中屯拆迁。 |  |  | 187.50 |  |  | 28750.00 |  |  |  |  | 2020年9月 |  | 2021年 9月 |  |  |  | 市发展投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三元路南延线 | 区域医疗中心配套 市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 起于翠峰西路，止于胜峰西路，全长0.95公里，红线宽50米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 |  |  | 71.25 |  |  | 9500.00 |  |  |  |  | 2020年9月 |  | 2020年12月 |  |  |  | 市发展投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 宁州路南延线 | 区域医疗中心配套 市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 位于曲靖一中片区，起于翠峰西路，止于胜峰西路，全长0.95公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；涉及湛小屯拆迁。 |  |  | 57.00 |  |  | 7600.00 |  |  |  |  | 2020年9月 |  | 2020年12月 |  |  |  | 市发展投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 598.20 |  |  | 90211.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经沾路 | 土地开发 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 沾益区 |  | 经沾路位于沾益区中心城区规划区西侧，紧邻贵昆铁路，起于龙凤路，止于南小线，道路全长5.656公里（麒麟区境内长1.083公里，沾益区境内长4.573公里），红线宽35米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等；项目的建设能够有效加强沾益区与麒麟区的联系，完善沾益区规划路网结构，带动道路沿线土地的开发建设及解决周边地块交通出行问题。道路在麒麟区段地势高差大且紧邻贵昆铁路，与铁路最近距离约20米，铁路在麒麟区段以隧道方式通过山地，在该区段需开挖山体连接南小线，对东侧铁路隧道存在影响，需落实隧道高程与道路高程关系。 |  |  | 296.94 |  |  | 50043.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  | 2024年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 2 | 纬二路（学府路～南小线）道路工程 | 区域医疗中心配套 市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 起于学府路，止于南小线，全长4.25公里，红线宽36米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 229.50 |  |  | 30600.00 |  |  |  |  | 2020年9月 |  | 2021年 9月 |  |  |  | 市发展投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 翠和路（翠峰路～纬二路）道路工程 | 区域医疗中心配套 市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 起于翠峰路，止于纬二路，全长1.329公里，红线宽36米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 71.77 |  |  | 9568.80 |  |  |  |  | 2020年9月 |  | 2021年 9月 |  |  |  | 市发展投资集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 支路 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 28.80 |  |  | 2304.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南宁北路延长线 | 棚改配套市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 起于太和东路，止于建宁东路，全长0.6公里，红线宽32米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 28.80 |  |  | 2304.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 余先辉 |  |  |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 4.50 |  |  | 300354.79 |  |  | 1001.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 排水工程 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心城市污水处理厂污泥处置项目 | BOT模式 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 沾益区 马龙区 经开区 |  | 曲靖中心城市各污水处理厂运行过程中产生的污泥处置无统一处置地点，处置方式各异，大部分采取分散填埋或堆肥处理，增加处置成本，同时带来大量的环境及社会问题，西城污水处理厂尤为突出。因此，计划对污水处理厂、河道等产生的污泥进行收集、运输、分类，进行无害化处理，实现资源再利用。处理后污泥泥质达到园林绿化用泥质或土地改良用泥质标准，满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）等规范标准的要求。 |  |  |  |  |  | 3000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 2 | 西城污水处理厂改扩容工程 | BOT模式 市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 西城污水处理厂现状设计规模为每天3万立方米，现状运行规模为每天3.3万立方米，已处于超负荷运行状态，急需扩容。本工程计划将处理规模从日处理3万立方米扩至6万立方米，能满足近期（2025年）城市污水处理需求。 |  |  |  |  |  | 12000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年 6月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| （三） | 燃气工程 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 11423.73 |  |  | 1001.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区燃气管网建设项目 | 市级统筹企业投资 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 包括13个子项目，均为新建燃气主干管建设项目，随道路人行道改造同步实施。建设燃气管网总长11.82公里，管径为110—250毫米。 |  |  |  |  |  | 538.88 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 2 | 沾益区燃气管网建设项目 | 市级统筹企业投资 |  | 新建 | 沾益区 |  | 包括9个子项目，共建设燃气管网总长1公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 750.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 3 | 工业园区供气管网建设 | 市级统筹企业投资 |  | 续建 | 马龙区 |  | 新建300万立方米/天调压分输计量站一座，DN300供气管道23公里，园区管网D273管线约15.5公里、D159管线约4.4公里、D108管线约23.2公里。3月进行主体工程施工；5月主体工程完工；6月完成材料、设备采购；9月项目竣工投产。 |  |  |  |  |  | 3500.00 |  |  |  |  | 2019年2月 |  | 2020年 9月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 4 | 马龙区城区燃气管网建设项目 | 市级统筹企业投资 |  | 新建 | 马龙区 |  | 包括5个子项目，分别位于环城西路、滨河北路、金叶路、环湖南岸路、龙湖东路，共建设燃气管网总长7公里。 |  |  |  |  |  | 322.00 |  |  | 140.00 |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 5 | 马龙区集镇天然气建设项目 | 市级统筹企业投资 |  | 新建 | 马龙区 |  | 包括3个子项目，分别位于旧县集镇、红桥片区、月望乡，共建设天然气管网总长98公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 3900.00 |  |  | 800.00 |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 6 | 经开区燃气管网建设项目 | 市级统筹企业投资 |  | 新建 | 经开区 |  | 包括10个子项目，共建设燃气管网总长约13.35公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 2412.85 |  |  | 61.05 |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| （四） | 电力工程 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 4.50 |  |  | 26725.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV万和变电站 | 电力投资市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 为满足曲靖城市核心地带负荷快速发展需求，缓解城区其他变电站供电压力，新建主变一台容量为50MWA，线路6公里。 |  |  | 4.50 |  |  | 7300.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  | 李辉 |  |  |  |  |
| 2 | 麒麟区10kV配电网配套相关新建改造工程 | 电力投资市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 |  | 基于城市网格化规划，满足城市负荷发展，优化网架结构，提高供电可靠性，其中变电站新建出线22.52公里，异地搬迁通电线路新建0.59公里，10kV新建改造线路4.33公里，低压新建改造线路0.3公里。 |  |  |  |  |  | 3415.02 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  | 李辉 |  |  |  |  |
| 3 | 太和山片区局部高压电力线网迁改工程 | 电力投资市级统筹 |  | 新建 | 沾益区 |  | 小坡太和山片区35kV杨家坝I回线、35kV烟厂线、10kV长征路I回线电力线路现状路径严重影响金博•玫瑰园项目和绿米巴项目的建设推进，金博房地产公司提出迁改申请。 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 2020年4月 |  | 2021年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  | 李辉 |  |  |  |  |
| 4 | 110kV瑞和变电站10kV经四路I、II回线电缆支线新建线路联络工程 | 电力投资市级统筹 |  | 新建 | 沾益区 |  | 为优化网架结构，满足负荷发展需求，提高供电可靠性，新建铜芯电缆8.12公里。新建电缆分接箱1台（含基础），户外环网柜10台（含基础）。新建电缆工作井17座，新建2根顶管过路95米，新建6根顶管过路190米。 |  |  |  |  |  | 958.46 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  | 李辉 |  |  |  |  |
| 5 | 通泉镇10kV锦新线新建工程 | 电力投资市级统筹 |  | 新建 | 马龙区 |  | 满足龙湖新区新增负荷发展需求，优化马龙新城片区网架结构，新建10kV电缆线路2.77公里，新建二进四出环网柜2台，新建四间隔电缆分接箱4台。 |  |  |  |  |  | 287.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  | 李辉 |  |  |  |  |
| 6 | 220kV三岔变原址重建工程 | 电力投资市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 解决安全隐患，220kV更换三岔变老旧设备，同步增加变电站容量满足负荷增长需求，将原有的两台主变为120MWA+150MWA更换为两台主变为180MWA+180MWA |  |  |  |  |  | 12765.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2022年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  | 李辉 |  |  |  |  |
| 7 | 110kV南海子变电站Ⅱ期增容项目 | 电力投资市级统筹 |  | 新建 | 经开区 |  | 拟增加一台50MVA容量的主变及站内设施，以满足晶硅产业园区内的用电负荷。 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 2020年9月 |  | 2021年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  | 李辉 |  |  |  |  |
| （五） | 通信工程 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 29356.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信基站建设项目 | 市级统筹企业投资 |  | 新建 | 麒麟区 沾益区 马龙区 经开区 |  | 通信5G基站由中国铁塔股份有限公司曲靖市分公司规划建设，推进共建共享，中国铁塔股份有限公司曲靖市分公司主要负责铁塔、机房及附属配套基础设施的建设，三大运营商负责无线主设备、天馈线系统及传输设备的建设。2020年计划在曲靖中心城市建设5G基站792座。 |  |  |  |  |  | 29356.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2020年12月 |  | 沈学龄 |  | 市工业和信息化局 |  | 王富荣 |  |  |  |  |
| （六） | 环卫工程 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 217849.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖市生活垃圾分类项目 | 专项债券市级统筹 |  | 前期 | 麒麟区 沾益区 马龙区 经开区 |  | 目前曲靖市城市日常垃圾约为每天800吨，缺少处理设备，尚未对生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾进行分类处理，所有垃圾一并处理，造成垃圾资源浪费，且处理不彻底，存在环保问题。为实现垃圾的无害化、减量化处理，急需配置四区城市生活垃圾分类处理所需设施设备、垃圾分拣设施设备、建筑垃圾处置设施设备、垃圾渗滤液处理设施设备建设、环卫基地及其它附属设施；计划2020年底完成4个区试点工作；2025年年底前全面实施中心城市生活垃圾分类处置。计划2020年度完成投资5000万。 |  |  |  |  |  | 100000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2025年12月 |  | 杨波 |  | 市城市综合管理局 |  | 李家文 |  |  |  |  |
| 2 | 曲靖中心城市建筑垃圾处理场新建工程 | 专项债券市级统筹 |  | 前期 | 麒麟区 沾益区 马龙区 经开区 |  | 曲靖中心城市建筑垃圾均用作填埋处理，部分可回收利用的材料未加以收集、利用。本工程计划新建建筑垃圾处理场，对中心城市产生的建筑垃圾进行收集、运输、分类，分拣出可用于回填等用途的建筑垃圾，其余垃圾进行卫生填埋等无害化处理，最终实现资源再利用；计划2021年年底完成1座建筑垃圾处理场建设。计划2020年度完成投资1000万。 |  |  |  |  |  | 50000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2023年12月 |  | 杨波 |  | 市城市综合管理局 |  | 李家文 |  |  |  |  |
| 3 | 曲靖中心城市餐厨垃圾处理场新建工程 | 专项债券市级统筹 |  | 前期 | 麒麟区 |  | 该项目位于麒麟区三宝镇张家营，计划新建餐厨垃圾处理场，集收集、运输、分类一体化运行，分拣出可用于焚烧发电的垃圾，其余垃圾进行卫生填埋等无害化处理，最终实现资源再利用；计划2021年年底完成1座餐厨垃圾处理场建设。计划2020年度完成投资3000万。 |  |  |  |  |  | 30000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 杨波 |  | 市城市综合管理局 |  | 李家文 |  |  |  |  |
| 4 | 曲靖市城市生活垃圾焚烧发电厂提标改造项目 | 专项债券市级统筹 |  | 新建 | 沾益区 |  | 生活垃圾设计规模日处理1200吨，提标改造完成后年处理垃圾43.8万吨。计划2020年度完成投资3000万。 |  |  |  |  |  | 37849.58 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2022年 7月 |  | 杨波 |  | 市城市综合管理局 |  | 李家文 |  |  |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 1200.74 |  |  | 21672.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 道路及节点品质提升 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 960.50 |  |  | 19485.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 南小线绿化提升改造项目 | 市级统筹政府投资 |  | 新建 | 麒麟区 经开区 |  | 优化南海子收费站前双向十车道路段断面（700米长），增设中央绿化带；优化瑞和西路（翠峰西路交叉口-大花园双向十车道段）、翠峰北路道路断面（大花园-铁路桥双向十车道段），将一条车道改为机动车辅道，辅道进入快车道的开口间距≥150米；在辅道与非机动车道间增加绿化隔离带；道路两侧增补绿化16个主干道相交的交叉口渠化。 |  |  | 848.00 |  |  | 14985.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 2 | 曲靖高速收费站绿化景观提升改造项目 | 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 沾益区 经开区 |  | 包含小坡、沾益、南海子三座收费站，通过对收费站前立交进行绿化景观提升，提升门户形象，彰显城市特色。 |  |  | 112.50 |  |  | 4500.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| （四） | 街头绿地 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 240.24 |  |  | 2187.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖市麒马大道绿化苗圃建设项目 | 市级统筹 |  | 新建 | 马龙区经开区 |  | 位于曲靖市麒马大道两侧，主要建设管理房建筑0.9亩，道路用地32.45亩，苗圃种植区用地及灌溉系统。 |  |  | 240.24 |  |  | 2187.17 |  |  |  |  | 2020年10月 |  | 2021年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 龙辉 |  |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 70771.00 |  |  | 392593.09 |  |  | 78000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 山体保护 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 68949.00 |  |  | 62610.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖中心城市面山景观生态修复治理项目 | 市级统筹 |  | 新建 | 麒麟区 沾益区 马龙区 经开区 |  | 建设曲靖绕城高速公路（含东段、南段、西北段共113公里）内侧全部山体、外侧可视范围第一层山体，包括麒麟区、沾益区、马龙区和曲靖经开区主城区周边区域，范围约840平方公里，其中山体面积约687平方公里。项目主要围绕裸露破损、植被稀疏山体及坡耕地进行修复治理。2020年计划完成投资540万。 |  |  | 68949.00 |  |  | 62610.00 |  |  |  |  | 2020年 |  | 2024年 |  | 李明勇 |  | 市林业和草原局 |  | 余学政 |  |  |  |  |
| （二） | 水系治理 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1822.00 |  |  | 329983.09 |  |  | 78000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖市南盘江中心城区段环境整治工程 | PPP 模式市级统筹 |  | 续建 | 麒麟区 沾益区 |  | 该项目于2018年3月启动，整治南盘江全长24公里，分两期建设。一期工程:实施沾益区曲胜高速沙河头村跨江桥至麒麟区三宝桥头大桥段，全长24公里，建设内容为巡河道路、亮化照明、绿化景观、公共服务区（包括公厕、服务用房、停车场）、桥梁工程（跨西河南北桥梁）5大工程。二期工程:实施麒麟区西河口至东绕城高速公路段，全长14.6公里, 建设村庄联络线、湿地、苗圃基地3大工程。 |  |  | 1822.00 |  |  | 329983.09 |  |  | 78000.00 |  | 2018年3月 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  | 龙辉 |  |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2021年市级统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：20个，总投资48.85亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设 模式 |  |  | 建设 地点 |  |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） |  |  | 总投资 （万元） |  | 建设年限 |  |  |  | 牵头 领导 |  | 责任 单位 |  |  | 责任人 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 1107.56 |  |  | 488557.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 841.26 |  |  | 208200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 客运、公交枢纽站 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 67.50 |  |  | 5200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 公交枢纽站 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 67.50 |  |  | 5200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交首末站 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 沾益区 马龙区 |  |  | 停发车场、调度值班室、公厕及其配套设施。 |  |  | 67.50 |  |  | 3600.00 |  | 2021年 |  | 2024年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  |  | 余冲 |  |  |  |  |
| 2 | 公交中途站 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 沾益区 马龙区 |  |  | 公交站台、上部站台棚及配套设施。 |  |  |  |  |  | 1600.00 |  | 2021年 |  | 2024年12月 |  | 栾亚红 |  | 市交通运输局 |  |  | 余冲 |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 773.76 |  |  | 203000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 773.76 |  |  | 203000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学府路（经开区至沾益高铁站连接线工程） |  | 市级统筹 |  |  | 沾益区 经开区 |  |  | 位于高铁站片区，起点接西河路，终点接环北路（学府路），全长6.236公里，红线宽40米，为城市准快速路；建设内容含道路、隧道、绿化景观等配套建设；项目的建设能够缩短曲靖经开区至高铁站的行程，加强城区之间联系，带动高铁站片区的发展；因路线涉及保家乡村拆迁和1.2公里的隧道，需结合规划路线进一步方案论证。 |  |  | 374.16 |  |  | 95000.00 |  | 2021年 |  | 2023年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |  |  |
| 2 | 龙凤路（宣曲高速联络线提升改造项目） |  | 市级统筹 |  |  | 沾益区 |  |  | 位于沾益区龙华街道，道路起于沾益北收费站，止于龙华大道，全长7.2公里，由现状宽23米的一级公路提升改造为60米宽的市政快速路，实施隔离绿化带、非机动车道、人行道、景观绿化带等工程，增加市政道路配套路灯、排水、管线等设施。道路连接绕城高速沾益北收费站，为进入曲靖市北片区的门户道路。 |  |  | 399.60 |  |  | 108000.00 |  | 2021年 |  | 2023年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 20.00 |  |  | 115157.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 10812.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 麒麟区 |  |  | 建设燃气管网30公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 1800.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 2 | 燃气中压干管 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 沾益区 |  |  | 沾益区小河底啤酒厂沿320国道至花山工业园区铺设19公里中压干管。 |  |  |  |  |  | 1722.00 |  | 2021年6月 |  | 2022年2月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 3 | 沾益区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 沾益区 |  |  | 建设燃气管网16公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 960.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 4 | 马龙区城区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 马龙区 |  |  | 建设城区燃气管网6公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 360.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 5 | 马龙区集镇天然气建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 马龙区 |  |  | 建设集镇燃气管网37公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 5550.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 6 | 经开区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 经开区 |  |  | 建设燃气管网7公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 420.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| （四） | 电力工程 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 20.00 |  |  | 74527.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110kV谢家输变电工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  |  | 解决珠街、沿江片区变电站重过载问题，满足珠街、沿江片区新增负荷需求，新建主变一台容量50MVA，线路9公里。 |  |  | 10.00 |  |  | 3565.00 |  | 2021年 |  | 2023年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  |  |  | 李辉 |  |  |  |
| 2 | 麒麟区10kV配电网配套相关新建改造工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  |  | 基于城市网格化规划，满足城区负荷发展，优化网架结构，提高供电可靠性，其中变电站新建出线319公里，10kV新建改造线路61公里，低压新建改造线路78公里。 |  |  |  |  |  | 47581.00 |  | 2021年 |  | 2025年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  |  |  | 李辉 |  |  |  |
| 3 | 沾益区10kV配电网配套相关新建改造工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 沾益区 |  |  | 基于城市网格化规划，满足城市负荷发展，优化网架结构，提高供电可靠性，构建目标网架，其中变电站新建出线154.53公里，10kV新建改造线路11.06公里，低压新建改造线路29.86公里。 |  |  |  |  |  | 11931.47 |  | 2021年 |  | 2025年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  |  |  | 李辉 |  |  |  |
| 4 | 110kV红瓦输变电工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 沾益区 |  |  | 满足沾益西城区及新增工业负荷的供电需求，新建主变两台容量50MVA，线路18公里。 |  |  | 10.00 |  |  | 5450.00 |  | 2021年 |  | 2023年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  |  |  | 李辉 |  |  |  |
| 5 | 马龙区10kV配电网配套相关新建改造工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 马龙区 |  |  | 基于城镇网格化规划，满足城区负荷发展，优化网架结构，提高供电可靠性，构建目标网架，其中变电站新建出线44.37公里，10kV新建改造线路18.12公里，低压新建改造线路16.42公里。 |  |  |  |  |  | 5999.83 |  | 2021年 |  | 2025年 |  | 余冰 |  | 曲靖供电局 |  |  |  | 李辉 |  |  |  |
| （五） | 通信工程 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 29818.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信基站建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 麒麟区 沾益区 马龙区 经开区 |  |  | 通信5G基站由中国铁塔股份有限公司曲靖市分公司规划建设，推进共建共享，中国铁塔股份有限公司曲靖市分公司主要负责铁塔、机房及附属配套基础设施的建设，三大运营商负责无线主设备、天馈线系统及传输设备的建设。2021年计划在曲靖中心城市建设5G基站791座。 |  |  |  |  |  | 29818.00 |  | 2021年 |  | 2021年12月 |  | 沈学龄 |  | 市工业和信息化局 |  |  |  | 王富荣 |  |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 246.30 |  |  | 165200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 道路及节点品质提升 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 147200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖站房暨广场配套更新改造项目 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  |  | 对曲靖火车站现有的站房、站前广场及周边道路进行综合改造，修建停车场、游客集散中心等。总建安费为10.45亿元（不含地方征地投资），其中：站房建安费为2.88亿元（占总投资28%），货场搬迁投资约1.5亿元（占总投资14%），广场及其他投资约6.07亿元（占总投资59%）。 |  |  |  |  |  | 140000.00 |  | 2021年 |  | 2023年 |  | 吕正果 栾亚红 |  | 市住房和城乡建设局、市交通运输局 |  |  |  | 许陈荣余冲 |  |  |  |
| 2 | 南城门广场人行地下通道工程 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  |  | 主要研究广场区域人行交通组织和人行地下通道，解决人行与非机动车、车辆的干扰，缓解道路的交通拥堵。含寥廓山隧道亮化。 |  |  |  |  |  | 6000.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 3 | 曲靖高速桥下空间节点提升改造 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  |  | 提升曲胜高速与珠江源大道、紫云路、子午路、南苑路交叉口景观。对桥下绿化进行综合提升，打造休息空间。 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| （二） | 公园 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 246.30 |  |  | 18000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 玉带公园 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  |  | 玉带公园是“两江”治理引独木水库引水入城的一个配套综合性公园，公园建设的主要内容包括瀑布景观区、人工生态湖、高位蓄水池、景观桥、景观亭、入园道路、截污工程、管理用房等。 |  |  | 246.30 |  |  | 18000.00 |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  | 吕正果 |  | 市住房和城乡建设局 |  |  |  | 许陈荣 |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2022年市级统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：18个，总投资42.75亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设 模式 |  |  | 建设 地点 |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） |  |  | 总投资 （万元） |  |  | 建设年限 |  |  |  |  | 牵头 领导 |  |  | 责任 单位 |  |  | 责任人 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 2477.30 |  |  | 427597.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2367.30 |  |  | 321117.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2367.30 |  |  | 321117.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 2367.30 |  |  | 321117.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天马大道快速化改造工程二期（子午路立交至大龙潭立交段） |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 沾益区 |  | 二期工程为曲胜高速城区快速化改造段，起于子午路立交（曲靖收费站），止于大龙潭立交，全长20公里，红线宽70米，为城市快速路；建设内容含道路拓宽改建、节点立交的新建和改建、收费站的迁改等内容，全线共新建3座互通立交（珠江源大道1座、三江大道1座、西河路1座），共改造1座现状立交（小坡立交），共取消3处立交出口收费站，新建1座收费站外移至大龙潭互通。 |  |  | 1801.80 |  |  | 240000.00 |  |  | 2022年 |  | 2027年12月 |  |  | 吕正果 栾亚红 |  |  | 市住房和城乡建设局、市交通运输局 |  |  | 许陈荣杨康 |  |  |
| 2 | 玉林东西路 |  | 市级统筹 |  |  | 沾益区 |  | 位于高铁站片区，玉林西路起于高铁北站，止于现状龙泉路，全长1.908公里，红线宽50米，为城市主干路；玉林东路起于现状龙泉路，止于珠江源大道，全长2.6公里（长0.939公里为监狱用地），红线宽30米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；是连接高铁站和沾益城区对外交通出行的主要道路；道路上跨贵昆路铁路节点需明确设计方案，与规划、铁路部门进行确定。 |  |  | 295.50 |  |  | 34317.40 |  |  | 2022年12月 |  | 2025年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| 3 | 龙华西路 |  | 市级统筹 |  |  | 沾益区 |  | 起于曲靖北站西河路，接现状龙华西路，全长3.6公里，红线宽50米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；项目建设是沾益区对外的交通出行道路，是城区与高铁站的主要连通道路；涉及村庄拆迁和农田较多。 |  |  | 270.00 |  |  | 46800.00 |  |  | 2022年11月 |  | 2025年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 110.00 |  |  | 105280.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 排水工程 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 两江口污水处理厂改扩容工程 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  | 两江口污水处理厂原设计规模为8万立方米/天，现状运行规模为7.6至7.8万立方米/天，接近满负荷运行状态，需开展扩容工程。本工程计划将日处理规模由8万立方米扩充至11万立方米，能满足近期（2025年）城市污水处理需求。 |  |  |  |  |  | 12000.00 |  |  | 2022年 |  | 2024年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| （三） | 燃气工程 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 8730.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 麒麟区 |  | 建设燃气管网30公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 1800.00 |  |  | 2022年 |  | 2022年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| 2 | 沾益区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 沾益区 |  | 建设燃气管网15公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 900.00 |  |  | 2022年 |  | 2022年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| 3 | 马龙区城区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 马龙区 |  | 建设城区燃气管网13公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 780.00 |  |  | 2022年 |  | 2022年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| 4 | 马龙区集镇天然气建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 马龙区 |  | 建设集镇燃气管网33公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 4950.00 |  |  | 2022年 |  | 2022年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| 5 | 经开区燃气管网建设项目 |  | 市级统筹 企业投资 |  |  | 经开区 |  | 建设燃气管网5公里，以及相关附属设施。 |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  | 2022年 |  | 2022年12月 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| （四） | 电力工程 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 110.00 |  |  | 36842.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 220kV西河输变电工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  | 满足负荷增长，缓解沾益变下网压力，新建主变一台容量为180MWA，线路45公里。 |  |  | 40.00 |  |  | 13194.00 |  |  | 2022年 |  | 2025年 |  |  | 余冰 |  |  | 曲靖供电局 |  |  | 李辉 |  |  |
| 2 | 220kV沿江输变电工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  | 满足曲靖南部城区和越州工业园区负荷增长需求，新建主变两台容量为180MWA+180MWA，线路25公里。 |  |  | 40.00 |  |  | 12862.00 |  |  | 2022年 |  | 2025年 |  |  | 余冰 |  |  | 曲靖供电局 |  |  | 李辉 |  |  |
| 3 | 110kV雷家庄输变电工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  | 解决麒麟区三宝片区变电站重过载问题，满足麒麟区三宝片区新增负荷需求，新建主变一台容量50MVA，线路8公里。 |  |  | 10.00 |  |  | 3306.00 |  |  | 2022年 |  | 2024年 |  |  | 余冰 |  |  | 曲靖供电局 |  |  | 李辉 |  |  |
| 4 | 110kV刘家冲变接线完善工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  | 为解决沾益—刘家冲、翠山—刘家冲线路重载问题，优化网架结构，110kV刘家冲变新建一回110kV线路接入220kV翠山变电站。 |  |  |  |  |  | 470.00 |  |  | 2022年 |  | 2023年 |  |  | 余冰 |  |  | 曲靖供电局 |  |  | 李辉 |  |  |
| 5 | 110kV龙华输变电工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 沾益区 |  | 新建变电站满足新增负荷供电（投产1年内负载率30%）以上，并优化城区10kV网架与110kV玉林变形成联络以提高供电可靠性，新建主变一台容量50MVA，线路9公里。 |  |  | 10.00 |  |  | 3130.00 |  |  | 2022年 |  | 2024年 |  |  | 余冰 |  |  | 曲靖供电局 |  |  | 李辉 |  |  |
| 6 | 110kV让田输变电工程 |  | 电力投资市级统筹 |  |  | 马龙区 |  | 为满足马龙北部规划区（龙湖新区、曲靖医学高等专科学校及马龙工业园区）用电需求，结合马龙区城区变电站位置情况，在马龙城区北部新增110kV布点，与南部的110kV通泉变形成联络，加强马龙区城区及工业园区的供电可靠性，新建主变一台容量50MVA，线路16公里。 |  |  | 10.00 |  |  | 3880.00 |  |  | 2022年 |  | 2024年 |  |  | 余冰 |  |  | 曲靖供电局 |  |  | 李辉 |  |  |
| （五） | 通信工程 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 41708.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信基站建设项目 |  | 市级 统筹 企业 投资 |  |  | 麒麟区 沾益区 马龙区 经开区 |  | 通信5G基站由中国铁塔股份有限公司曲靖市分公司规划建设，推进共建共享，中国铁塔股份有限公司曲靖市分公司主要负责铁塔、机房及附属配套基础设施的建设，三大运营商负责无线主设备、天馈线系统及传输设备的建设。2022年计划在曲靖中心城市建设5G基站1098座。 |  |  |  |  |  | 41708.00 |  |  | 2022年 |  | 2022年12月 |  |  | 沈学龄 |  |  | 市工业和信息化局 |  |  | 王富荣 |  |  |
| （六） | 环卫工程 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活垃圾焚烧发电厂污泥处置项目 |  | 市级统筹 |  |  | 沾益区 |  | 曲靖市沾益生活垃圾焚烧发电厂污泥处置形式为直接填埋，未经过无害化处理，带来大量环境及卫生问题。本项目计划对生活垃圾焚烧发电厂污泥进行收集，做减量化、无害化处理。处理后污泥泥质达到园林绿化用泥质或土地改良用泥质标准，满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）等规范标准的要求，用作绿化种植或混合填埋。 |  |  |  |  |  | 6000.00 |  |  | 2022年 |  | 2025年12月 |  |  | 杨波 |  |  | 市城市综合管理局 |  |  | 李家文 |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 道路及节点品质提升 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖铁路桥下空间提升改造 |  | 市级统筹 |  |  | 麒麟区 |  | 对贵昆铁路与三江大道、翠峰西路、胜峰路三个节点进行景观提升，增加绿化和休息设施。 |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  | 2022年 |  | 2023年 |  |  | 吕正果 |  |  | 市住房和城乡建设局 |  |  | 许陈荣 |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）

麒麟区统筹项目清单

| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2020年麒麟区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数量：66个，总投资：79.45亿元，累计完成投资10.41亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设 模式 |  | 建设阶段 | 建设 地点 |  |  | 项目概况及规模 | 用地情况（亩） |  | 总投资 （万元） |  | 累计完成投资 （万元） |  |  | 建设年限 |  |  |  |  |  |  | 牵头 领导 | 责任 单位 |  | 责任人 |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  |  | 完成 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 8558.02 |  | 794518.74 |  | 104084.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 3212.75 |  | 486873.06 |  | 104084.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 3212.75 |  | 486873.06 |  | 104084.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2587.42 |  | 412092.88 |  | 93484.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 东过境高速公路珠街连接线建设工程 |  | 施工总承包区级实施EPC |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 位于曲靖市城区东侧，起于三江大道，止于珠街立交，全长8公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路及三江大道进出水渠道改造，新建排水沟渠2100米；项目与曲胜高速立交未实施，影响内部主干交通路网的联系。 | 480.00 |  | 100000.00 |  | 41484.80 |  |  | 2018年1月 |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 崔庆一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水石路（温泉大道）建设工程 |  | PPP 模式 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 位于麒麟区南部，起于益宁街道水寨路口，止于三宝街道石宝山温茨公路路口，全长9.7公里，红线宽50米，为城市主干路；建设内容含道路、综合管沟、轻轨通道、绿化亮化及附属设施建设。 | 870.92 |  | 172820.00 |  | 50000.00 |  |  | 2018年1月 |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨国文 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 寥廓南路南延线 |  | 银行 贷款 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 位于三宝街道，起于纬七路，止于王家冲，全长4.86公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含安装路灯281套，铺设雨水管线4.6公里、污水管线5.1公里、燃气管线4.9公里，新建单仓横断面2.4米×2.65米的综合管廊4.8公里(入廊管线为给水管线、通信管线、电力管线)、管廊配建消防泵房2座，改造南干渠4.4公里等市政基础设施。 | 384.00 |  | 82000.00 |  |  |  |  | 2018年4月 |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 李文龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 靖江路提升改造工程项目 |  | 施工总承包、 区级实施EPC |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 位于麒麟南片区，起于金宝路，止于南盘江，全长4.3公里,红线宽58米至64米，为城市主干路；建设内容含双向配建2.5米彩色慢车道、绿化带及人行道，全面提升道路亮化，新建2米×2米的综合管沟，埋设雨水、污水、给水及燃气管网。 | 412.80 |  | 30183.00 |  |  |  |  | 2018年7月 |  |  | 2020年11月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 冯明祥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 康宁街（横七号路） |  | 片区开发配套 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 起于麒麟郊主纵二路，止于麒麟郊主纵一路，全长0.98公里，红线宽42米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 | 61.70 |  | 3995.00 |  | 2000.00 |  |  | 2018年 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 珠江源大道改造提升工程（麒麟段） |  | （EPC+F） 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 北起建宁东路交叉口，南至北园交叉口，全长4.2公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含车行道路基整体换填，浇筑混凝土，面层铺设玄武岩沥青，并施划交通标线，排水管网和消防设施改造，老旧路灯更换，人行道路整体维修及设置无障碍通道、行人过街驻足岛等。 | 378.00 |  | 23094.88 |  |  |  |  | 2020年3月 |  |  | 2021年4月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 毕磊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 220.89 |  | 26078.40 |  | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 横二号路 |  | 片区开发配套 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 全长0.908公里，红线宽42米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 | 57.20 |  | 4500.00 |  | 2000.00 |  |  | 2015年 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 崔庆一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 纵三号路A3标段 |  | 片区开发配套 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 全长0.799公里、红线宽32米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 | 38.30 |  | 3900.00 |  | 2000.00 |  |  | 2018年 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 崔庆一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 小坡片区--新紫云北路（麒麟段） |  | PPP 模式 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 新紫云北路（麒麟段）包含2段道路：紫云北路北段起于汇宝路，止于南小线，全长1.509公里，红线宽42米，为城市次干路；紫云北路南段起于轩顺路，止于建宁东路，全长1.109公里，红线宽42米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。轩顺路至靖州路段长0.52公里，涉及刘家坝片区拆迁。 | 67.79 |  | 9038.40 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2022年6月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小坡片区--东盛路 |  | PPP 模式 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 起于玉林路，止于珠江源大道，全长1.6公里，红线宽24米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 | 57.60 |  | 8640.00 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2022年6月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 支路 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 404.44 |  | 48701.78 |  | 6600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云玉路东段 |  | 区级 自筹 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 起于景源大道，止于金江生态园片区纵五路，全长1.444公里，红线宽25米，为城市支路；建设内容含绿化、亮化等配套市政设施。 | 54.10 |  | 3300.00 |  | 1100.00 |  |  | 2018年 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 崔庆一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 横三号路 |  | 政府 贷款 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 全长1.268公里，红线宽24米，全长0.275公里，红线宽32米，为城市支路；建设内容含绿化、亮化等配套市政设施。 | 59.00 |  | 4700.00 |  | 2300.00 |  |  | 2015年 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 崔庆一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 启贤街（横八号路） |  | 政府 贷款 区级 实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 全长1.373公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 | 49.40 |  | 4980.00 |  | 3200.00 |  |  | 2018年 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 崔庆一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 花柯东路 |  | 政府 贷款 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 起于紫云路，止于平安路，全长1.444公里，红线宽25米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 24.37 |  | 2500.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三生路 |  | 政府 贷款 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 全长0.86公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 30.96 |  | 8870.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 常青路 |  | 政府 贷款 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 北起彩云路东延线，南至云玉路，全长0.61公里，红线宽25米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 22.87 |  | 2600.00 |  |  |  |  | 2020年9月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 汤华波 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 彩云路东延线市政道路工程 |  | 政府 贷款 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 西接珠江源大道南延线，东至曲鸡路，全长1.378公里，红线宽25米，为城市支路；建设内容含道路工程、绿化、亮化和交通设施等市政基础设施。 | 51.68 |  | 5820.78 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 汤华波 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 横三路打通断头路（轩顺路中段） |  | 政府 投资 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 起于紫云路，止于珠江源大道，全长0.1公里，红线宽16米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 2.40 |  | 300.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 崔庆一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 小坡片区--横二路（益源路） |  | PPP 模式 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 起于玉林路，止于紫云北路，全长1.2公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 43.20 |  | 7180.00 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2022年6月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 小坡片区--纵一号路 |  | PPP 模式 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 起于汇宝路，止于南小线，全长1.045公里，红线宽20米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 31.35 |  | 3398.00 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2022年6月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 小坡片区--纵二号路 |  | PPP 模式 区级 实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 起于汇宝路，止于南小线，全长1.17公里，红线宽20米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 35.10 |  | 5053.00 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2022年6月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 53.82 |  | 47617.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 41900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心城区防洪体系建设项目 |  | 政府贷款 区级实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 包括防洪通道建设，9个泵站提升改造，63个防洪节点改造，防洪指挥中心建设。 |  |  | 21000.00 |  |  |  |  | 2018年1月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曲靖市麒麟区中心城区污水处理提质增效建设项目 |  | 上级补助+自筹 区级实施 |  | 前期 | 麒麟区 |  |  | 老城区道路雨污水分流改造工程；老城区雨污水管错接、混接劣质管网改造工程；城郊结合部（城中村）新建污水管网；截污干管预留口及老旧小区排污预留口建设工程。管网总长共 56123 米，污水检查井 1047座，沉泥井 671 座。 |  |  | 13900.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 南片区污水处理厂配套管网（二期项目） |  | PPP 模式 区级实施 |  | 前期 | 麒麟区 |  |  | 配套管网总长12.3公里，管径DN300-DN800，新建2座提升泵站。 |  |  | 7000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 53.82 |  | 5717.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼓楼社区停车场 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 何家屯农贸市场停车场 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三宝中心集镇停车场 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 花柯社区南市夜街停车场 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 翰林国际停车场 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 项目位于翰林国际西侧，曲靖师院古城校区北侧空间，新建停车场一个，规划车位50个。 |  |  | 1000.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 车站社区解家台子湿地公园旁停车场 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于解家台子，瑞河西路北侧，解决湿地公园停车问题。 | 9.81 |  | 130.74 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 车站社区解家台子村内停车场 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于解家台子村内，紧邻铁路一侧，通过建设临时停车场，解决火车站车辆停放和村内停车问题。 | 20.01 |  | 266.80 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 张姓居民小组停车场建设项目 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于麻黄社区张姓居民小组，利用村内现状空地建设临时停车场，满足周边商业用地、村民停车。 | 24.00 |  | 320.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 2741.46 |  | 213920.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 道路及节点品质提升 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 166.29 |  | 5312.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 珠江源广场提升改造工程项目 |  | 政府投资+自筹 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于珠江源广场，改造区域占地面积约110859.34平方米。在广场原花鸟市场片区新建活动健身区、慢跑道、休息树池、古韵传香廊等休闲场地及设施。 | 166.29 |  | 5000.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 张臻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 永丰路绿化提升 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于麒麟区文华街道，人行道无行道树，绿荫效果差。破除硬地，种植行道树。改造长度440米。 |  |  | 156.44 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 寥廓北路（荷花塘小康城牌坊至贵昆铁路桥）绿化提升 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于麒麟区太和街道，人行道无行道树及路灯，绿荫效果差，且道路夜间亮度不够，影响行车安全。破除硬地，种植行道树，增设路灯照明。新增绿地1452平方米，增设路灯29座。 |  |  | 91.13 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 小庄路（珠江源大道圆盘至曲陆高速公路口）绿化提升 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于麒麟区文华街道，道路南侧无行道树，绿荫效果差，靠珠江源大道交口无信号灯。破除硬地，种植行道树，长度约120米。 |  |  | 42.67 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 寥廓街道重要节点绿化提升 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于麒麟区寥廓街道，全面摸排绿化点缀的点位，按照市民出行500米见绿、500米见园的要求，打造街头绿地，增加绿化点缀，提升绿化品质，重点对上、下西门街口及中段南门街口、塘巷街（西门街交叉处）及中段（充电桩对面）、学院街（市农业局门口）、交通银行、五福巷（开关厂）、集祥小区门口、康桥老村、市检察院巷道、雪莲花民族文化长廊、新道巷、打油巷16个节点进行提升。 |  |  | 22.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公园 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2469.81 |  | 206000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 寥廓公园建设项目 |  | 旅游发展基金 区级实施 |  | 续建 | 麒麟区 |  |  | 主要进行风景复育区、风景游赏区、生态观光区和保护发展区以及运动公园、古生物遗址园、铁路公园、森林拓展园、花卉观光园、革命教育基地等建设。 | 377.69 |  | 14000.00 |  |  |  |  | 2017年5月 |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 张臻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 麒麟区城市景观生态治理及配套基础设施建设项目--两江公园部分（两江公园项目） |  | PPP 模式 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于曲靖市麒麟区珠江源大道两侧，北至白石江堤岸线，西至曲胜高速绿带，南至曲鸡公路红线，东至潇湘江节制闸公园。用地面积：233657平方米，水体面积：31100 平方米、陆地面积： 202557 平方米、建筑占地面积：9925 平方米（4.9% ，规范要求小于5%）、园路铺装面积：42536 平方米（20.99%，规范要求小于 22%）、绿化用地：156246 平方米（77%，规范要求大于70%，含 21241 平方米覆土绿化）、其他用地：1413 平方米（0.7%，现状保留用地）、总建筑面积：31293 平方米（28131 平方米覆土建筑）。 | 353.64 |  | 55000.00 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 麒麟湖公园 |  | 招商引资 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 麒麟湖公园面积1798.5亩，水体面积1149亩，按照“5区1湖”功能分区，围绕麒麟湖千亩水面，分别建设以西入口广场及麒麟湖外滩等亲水性长堤为主题的水岸长堤区；以水族馆、儿童乐园、沙滩乐园、水上乐园为主题的游乐区；以特色美食、精品住宿、休闲娱乐为主题的配套区；以可观、可游、可购、可娱为主题的滨湖商业区；以湿地植物主题岛屿、植物多样性为主题的生态湿地区。 | 1738.48 |  | 137000.00 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 李昆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 小游园 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 60.70 |  | 2128.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区小坡小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于小坡收费站旁，绿地内增植各种开花、常绿地被及大小乔灌木，并添加亭子、园路，景观照明等。 | 5.20 |  | 173.33 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 凤来社区小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于凤来社区篮球场旁，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 职教园区管委会小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于职教园区以东靠近曲胜高速公路旁边，凤来社区南边西河旁，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 新兴二组小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于新兴二组，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 丰登三组小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于丰登三组，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 益宁枫桥小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于益宁派出所，新建绿化小游园，铺设游步道，休息设施，种植乔木、鲜花等。 | 5.25 |  | 280.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 姜家巷小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于寥廓北路机二厂对面，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 祥瑞家园小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于珠江源大道祥瑞家园以东，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 台子小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于益宁街道台子社区背后，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 南关小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 红庙地块小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于红庙社区，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 妇幼医院南苑小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于妇幼医院，新建绿地、游路及休息设施等。 | 4.50 |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 华云园艺中心小游园 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于南苑路西侧，雅利安都北侧，新建绿地、游路及休息设施等。 | 5.25 |  | 175.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 街头绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 44.66 |  | 479.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长征路（麒麟北路～铁路）南侧绿地建设 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于太和街道正对面，拆除实体围墙约300米，30米退绿用作绿化建设用地。 | 13.50 |  | 130.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 汇宝东路南侧绿地建设 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于太和街道汇报东路南侧闲置土地，现状地表裸露、堆放建筑垃圾、杂草丛生，通过废土清运、种植土回填、场地平整、种植地被建设为小游园。 | 15.00 |  | 80.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 寥廓北路铁路桥东南侧带状空地（北城医院对面）绿地建设 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于太和街道，地表裸露、堆放建筑垃圾、杂草丛生，通过废土清运、种植土回填、场地平整、乔灌木栽植、播撒草籽进行绿化覆盖。 | 1.50 |  | 15.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 南小线（寥廓北路交叉口向西180米处）南侧绿地建设 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于太和街道，地表裸露、堆放建筑垃圾、杂草丛生，通过废土清运、种植土回填、场地平整、播撒草籽进行绿化覆盖。 | 3.60 |  | 20.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 白石江街道水电四小区拆墙透绿建设项目 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 拆除水电四小区围墙1000平方米，新增绿地266.3平方米。 | 0.40 |  | 42.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 白石江街道水电运输公司拆墙透绿建设项目 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 拆除水电运输公司围墙1500平方米，新增绿地417.8平方米。 | 0.63 |  | 48.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 南宁街道鼓楼社区特色商业街绿化建设 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于南宁街道鼓楼社区，对潇湘小区2号院特色商业街进行行道树种植，栽种蓝花楹60株。 |  |  | 10.80 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 建宁街道车站社区拆墙建绿建设项目 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于车站社区党群服务中心旁，羊煤基地小区边，通过拆除现状围墙，结合绿化进行建设，增加绿地面积。 | 3.90 |  | 52.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 白石江街道珠江源文化酒店旁绿地建设 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于白石江街道珠江源文化酒店旁，紧邻白石江，通过绿化建设，进行植被覆盖。 | 1.14 |  | 15.20 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 白石江街道运输公司旁绿地建设 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 位于白石江街道运输公司旁，紧邻白石江，与加油站毗邻，通过绿化建设进行植物覆盖。 | 4.99 |  | 66.56 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2550.00 |  | 46108.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 山体保护 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 550.00 |  | 590.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 寥廓山南坡片区面山绿化一期 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 在寥廓山南坡片区，根据地段等不同，合理布置造林树种。计划人工植树补植造林。 | 450.00 |  | 90.00 |  |  |  |  | 2020年7月 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 东面山绿化一期 |  | 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 在城东面山，根据地段等不同，合理布置造林树种。计划人工植树造林。 | 100.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 2020年7月 |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区 人民政府 |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 水系治理 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2000.00 |  | 45518.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 麒麟区城市景观生态治理及配套基础设施建设项目--西河滨河景观工程 |  | PPP 模式 区级实施 |  | 新建 | 麒麟区 |  |  | 西河滨河景观工程：工程东止西河与南盘江交界处，全长约6.6公里，规划总用地面积约2000亩左右，项目工程主要包括：项目片区房屋拆迁、路网等土地一级开发整理，沿河河底清淤、河坡整治、截污治理，河岸绿化亮化、车行道及人行休闲道路铺设，桥梁建设及改造、节点景观及管理用房、厕所、配电、管网辅助设施等建设，还包括部分文化、旅游、体育等设施建设。 | 2000.00 |  | 45518.00 |  |  |  |  | 2020年12月 |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 朱开荣 | 麒麟区人民政府 |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2021年麒麟区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：29个，总投资32.54亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 建设 模式 | 建设 地点 |  |  |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） |  | 总投资 （万元） |  |  | 建设年限 |  |  |  |  | 牵头 领导 |  |  |  |  | 责任 单位 |  | 责任人 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 926.95 |  | 325384.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 848.90 |  | 309244.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 市政道路建设 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 848.90 |  | 309244.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  | 主干路 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 707.30 |  | 273744.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 三江大道（寥廓北路～白石江段）道路工程 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 起于寥廓北路，止于白石江，全长2.5公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含道路建设并完善市政基础设施，含打通2段断头路和拓宽1段城区道路。打通2段断头路为：寥廓北路至交通路450米，紫云路至白石江150米。拓宽段为交通路至紫云路段，由现状红线宽度25米向北侧单侧拓宽至60米。涉及中心城市的征地拆迁，测算征地总面积为121.55亩，拆迁面积132211平方米。 |  |  | 225.00 |  | 138000.00 |  |  | 2021年 |  | 2025年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 珠江源大道南延线南段 | 政府贷款 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 北起纬七路，南至三宝周家厂，全长5.11公里，红线宽60米，采用城市主干道标准设计，道路路基路面、地下管沟、绿化、亮化和交通设施等建设。 |  |  | 51.68 |  | 50311.00 |  |  | 2021年 |  | 2025年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 永乐路（纬三路） | 政府贷款 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 起于寥廓南路南延线，止于珠江源大道，全长1.94公里，红线宽42米，为城市主干路；建设内容含道路工程、绿化、亮化和交通设施等市政基础设施；涉及卢家台子、彭家台子、李家台子拆迁。 |  |  | 122.22 |  | 18333.00 |  |  | 2021年 |  | 2025年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 瑞和东路西段 | 政府贷款 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 起于麒麟北路，止于南宁北路，全长0.5公里，红线宽50米，为城市主干路；建设内容含道路工程、绿化、亮化和交通设施等市政基础设施；涉及拆迁，横跨白石江。 |  |  | 37.50 |  | 32100.00 |  |  | 2021年 |  | 2023年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 靖宁路（金田阳光小商品城东侧） | 片区开发筹资 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于白石江街道，全长1.3公里，红线宽42米，为城市主干路；建设内容含道路、地下管网、绿化、亮化等市政基础设施。 |  |  | 81.90 |  | 10000.00 |  |  | 2021年 |  | 2023年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 桂竟程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 水寨路 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于爱情小镇北侧边界，起于南绕城连接线，止于英才路，全长3公里，红线宽42米,为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 |  |  | 189.00 |  | 25000.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  | 支路 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 141.60 |  | 35500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 金江生态园片区横十路 | 片区开发筹资 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 起于靖宁路，止于冯家圩，全长1.6公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 57.60 |  | 11700.00 |  |  | 2021年 |  | 2025年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 小坡片区经九路 | 政府贷款区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 起于沾益与麒麟交界，止于寥廓北路，全长2.8公里，红线宽20米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 84.00 |  | 23800.00 |  |  | 2021年 |  | 2023年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 市政设施完善 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 9000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 排水工程 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 南片区污水处理厂配套管网（三期项目） | PPP模式 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 配套管网建设总长23.94公里，管径DN200-DN1000，新建2座提升泵站。 |  |  |  |  | 4000.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） |  | 停车场 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 尹家湾智慧停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  | 2021年 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 南山停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  | 2021年 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 前北路195号停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  | 2021年 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 尹家庄智慧停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  | 2021年 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 北园路与建设路东北角停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 利用现状空余地建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  | 1000.00 |  |  | 2021年 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 环境美化提升 |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 78.05 |  | 4298.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 小游园 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 69.14 |  | 4182.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 靖州东路游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于珠江源大道东侧，靖州东路南侧，铺设游步道，休息设施，种植乔木、地被等。 |  |  | 13.50 |  | 1530.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 麻黄社区小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于长征路与瑞和东路环岛东侧，铺设游步道，休息设施，种植乔木、地被等。 |  |  | 11.40 |  | 400.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 寥廓北路地质一大队小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于建宁街道地质一大队，结合现状条件进行游园建设，增加停车位。 |  |  | 9.09 |  | 363.48 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 建宁街道古城水电小区小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于建宁街道古城水电小区外侧，利用现状土地，新建绿地，增加停车位。 |  |  | 8.01 |  | 267.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 河南居民小组游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于寥廓北路东侧，铺设游步道，增加游戏设施，种植乔木、地被等。 |  |  | 7.35 |  | 500.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 寥廓北路模二厂小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于建宁街道模二厂对面，结合现状场地条件进行游园建设，增加停车位。 |  |  | 6.44 |  | 257.70 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 建宁街道车站社区小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于建宁街道车站社区党群服务中心门口，通过绿化、硬化、停车位等设置，增加绿地面积。 |  |  | 8.85 |  | 354.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 建宁东路游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于建宁东路南侧，珠江源大道西侧，铺设游步道，休息设施，种植乔木、地被等。 |  |  | 4.50 |  | 510.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  | 街头绿地 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 8.91 |  | 116.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 南宁街道潇湘社区拆墙建绿项目 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于南宁街道潇湘社区，拆除社区居委会实体围墙44米，拆除商业银行南宁南路支行实体围墙30米，通过增加生态停车位、种植乔木进行绿化建设。 |  |  | 0.15 |  | 3.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 建宁街道居民小组拆墙建绿项目 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于建宁街道，主要对王姓居民小组、张姓居民小组、潘姓居民小组村内及周边进行绿化建设。 |  |  | 6.84 |  | 80.00 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 建宁街道车站社区（福蓉凰小区东侧小院子）拆墙建绿项目 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于建宁街道车站社区西北侧，拆除现状围墙150米，通过绿化种植增加绿化覆盖率。 |  |  | 1.02 |  | 13.60 |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 文慧幼儿园东侧（靠近珠江源大道）拆墙建绿项目 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 位于太和街道，拆除实体围墙约200米，用作绿化用地建设。 |  |  | 0.90 |  | 19.68 |  |  | 2021年 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 山体水系保护 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 450.00 |  | 2842.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 山体保护 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 450.00 |  | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 寥廓山南坡片区面山绿化二期 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 在寥廓山南坡片区，根据地段等不同，合理布置造林树种。计划人工植树补植造林。 |  |  | 350.00 |  | 70.00 |  |  | 2021年1月 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区人民政府 |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 东面山绿化二期 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 在城东面山，根据地段等不同，合理布置造林树种。计划人工植树造林。 |  |  | 100.00 |  | 500.00 |  |  | 2021年1月 |  | 2021年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区人民政府 |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 水系治理 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2272.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 潇湘江综合治理 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  |  | 本项目位于潇湘江，从潇湘水库大坝泄洪出口至官房潇湘新区河滨路桥段，全长5.68公里，河道均宽30米，为未治理天然河道。无防洪堤，不满足河道防洪要求。计划开展河道综合治理，确保防洪标准由现状提升至30年一遇标准。 |  |  |  |  | 2272.00 |  |  | 2021年8月 |  | 2022年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  |  | 麒麟区人民政府 |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2022年麒麟区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：24个，总投资98.89亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 建设 模式 | 建设 地点 |  |  | 项目概况及规模 |  |  |  | 用地情况（亩） |  | 总投资 （万元） |  | 建设年限 |  |  |  |  |  |  | 牵头 领导 |  |  |  | 责任 单位 |  | 责任人 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1744.80 |  | 988934.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 道路交通畅行 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1055.81 |  | 241639.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 市政道路建设 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1055.81 |  | 241639.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  | 主干路 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 705.86 |  | 160039.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 麒麟南路延长线改造 | 政府贷款区级实施 | 麒麟区 |  |  | 起于曲陆高速公路原收费站，止于曲陆高速公路新收费站，全长5.8公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通改造。 |  |  |  | 522.00 |  | 138000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2027年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 雅户路 | 政府贷款区级实施 | 麒麟区 |  |  | 起于玉带路，止于珠江源大道，全长2.92公里，红线宽42米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 183.86 |  | 22039.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2025年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  | 次干路 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 236.25 |  | 54300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 乐丰路 | 政府贷款区级实施 | 麒麟区 |  |  | 起于寥廓北路，止于紫云路，全长2.1公里，红线宽25米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 78.75 |  | 22300.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2024年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 金江生态园片区横十一路 | 政府贷款区级实施 | 麒麟区 |  |  | 起于珠江源大道，止于南盘江，全长3.5公里，红线宽30米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通；涉及史家村、牛街村、冯家圩拆迁。 |  |  |  | 157.50 |  | 32000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2025年12月 |  |  | 朱开荣 |  |  |  | 麒麟区 人民政府 |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  | 支路 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 113.70 |  | 27300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 关坡寺街西段 | 政府贷款区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于水电三区旁，起于寥廓北路，止于南宁北路，全长1.4公里，红线宽25米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通；涉及拆迁。 |  |  |  | 52.50 |  | 14900.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 金江生态园片区纵六路 | 政府贷款区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于沿江街道张家营村旁，起于潇湘江，止于云玉路，全长1.7公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 61.20 |  | 12400.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 市政设施完善 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） |  | 停车场 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 文华街道桂花停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地，建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 廖廓北路东侧停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地，建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 前北路195号停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地，建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 霞光公司停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地，建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 狮子地停车场 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 利用现状空余地，建设停车场，解决停车问题。 |  |  |  |  |  | 1000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 盛岗 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 环境美化提升 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 388.99 |  | 35775.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 道路及节点品质提升 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1.20 |  | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 文华街道太和东路与丰登路交叉口至化机厂提升改造 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 现状道路未硬化、未绿化、基础设施差，通过提升改造后，增加路面硬化和绿化面积。 |  |  |  | 1.20 |  | 24.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公园 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 324.75 |  | 33251.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 南片区中央商务公园 | 招商引资区级实施 | 麒麟区 |  |  | 社区公园。 |  |  |  | 147.75 |  | 11000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 何琼芬 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 金麟湾中央公园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 总用地面积118503平方米。公园建设包含绿地水景、休闲道路、广场、空中走廊、栈道、停车场及公共服务设施等。 |  |  |  | 177.00 |  | 22251.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 侯文利 |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 小游园 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 63.04 |  | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 双江小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于潇湘江南侧，潇保路北侧，铺设游步道，休息设施，种植乔木、地被等。 |  |  |  | 4.50 |  | 510.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 双江游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于曲鸡路北侧，潇保路东侧，铺设游步道，休息设施，种植乔木、地被等。 |  |  |  | 34.50 |  | 390.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 东鼎小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于曲鸡路南侧，平安路东侧，铺设游步道，休息设施，种植乔木、地被等，修建垃圾中转站1000平方米。 |  |  |  | 8.29 |  | 200.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 三宝广场游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于三宝街道办事处西侧铺设游步道，休息设施，种植乔木、地被等。 |  |  |  | 10.50 |  | 400.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 三塔小游园 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于三宝街道集镇，三塔古迹恢复建设，新增绿化等内容。 |  |  |  | 5.25 |  | 1000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 杨云全 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 山体水系保护 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 300.00 |  | 706520.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 山体保护 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 300.00 |  | 540.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 寥廓山南坡片区面山绿化三期 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 在寥廓山南坡片区，根据地段等不同，合理布置造林树种。计划人工植树补植造林。 |  |  |  | 200.00 |  | 40.00 |  | 2022年1月 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 东面山绿化三期 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 在城东面山，根据地段等不同，合理布置造林树种。计划人工植树造林。 |  |  |  | 100.00 |  | 500.00 |  | 2022年1月 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 水系治理 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 705980.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 南盘江干流（麒麟区段）沿岸分散污染源综合治理工程 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 位于珠街、沿江、三宝、越州镇。村落生活污水收集处理系统，生活垃圾收集转运处置，畜禽粪污处理工程，河道治理工程。污水收集处理系统75套；垃圾转运处理6辆，勾臂垃圾箱体96个，垃圾桶640套，垃圾热解设施14套，畜禽粪便处理工程1项，河道治理工程1项。 |  |  |  |  |  | 18980.77 |  | 2022年 |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 南盘江综合治理（三期） | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 南盘江（三宝桥头桥～陆良响水坝），全长40公里，综合治理内容为河道清淤、断面整治、两岸绿化、游路新建。 |  |  |  |  |  | 640000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 潇湘江水环境配套基础设施建设 | 区级实施 | 麒麟区 |  |  | 主要进行潇湘江河道治理、排污治理、生态湿地建设、两岸绿化、水景、桥梁、照明、步行慢道及市政公共配套基础设施建设。 |  |  |  |  |  | 47000.00 |  | 2022年 |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 朱开荣 |  |  | 麒麟区 人民政府 |  |  | 赵华邦 |  |  |  |  |  |  |

附件4

曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）

沾益区统筹项目清单

| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2020年沾益区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数量：55个，总投资：28.89亿元，累计完成投资6.37亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 建设 模式 |  | 建设阶段 |  |  |  | 建设 地点 |  |  | 项目概况及规模 |  |  |  | 用地情况（亩） |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  |  | 累计完成投资 （万元） | 建设年限 |  |  |  |  |  |  |  | 牵头 领导 |  |  |  | 责任 单位 | 责任人 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  |  |  | 完成 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 3427.34 |  |  |  | 288896.55 |  |  |  | 63665.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  |  | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 728.64 |  |  |  | 72289.29 |  |  |  | 22865.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  | 市政道路建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 728.64 |  |  |  | 72289.29 |  |  |  | 22865.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  | 主干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 502.20 |  |  |  | 44977.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 珠江源大道改造提升工程（沾益段） |  |  |  | 市级补助区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 北起龙华东路，南至海口西路交叉口，全长4.92公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含雨污管网提升改造铺设管道19680米、灯光景观(现状路灯388杆、中央景观灯93座、绿化面积54120平方米)工程提升改造、道路破损修复工程。 |  |  |  | 442.80 |  |  |  | 35000.00 |  |  |  |  | 2020年 8月 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 昌平路东段 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 起于盘江路，止于红星路，全长0.73公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容包含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；该项目服务沾益庄家湾小学、沾益幼儿园。 |  |  |  | 28.80 |  |  |  | 5693.47 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2021年 6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 万寿路 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 起于紫云北路，止于龙华东路，全长0.51公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容包含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 |  |  |  | 30.60 |  |  |  | 4284.22 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2021年 6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  | 次干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 173.47 |  |  |  | 22250.00 |  |  |  | 20265.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 汇宝路 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 续建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 东起盘江路，西至太和北路（原玉林路），全长3.402公里，红线宽30米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 |  |  |  | 153.10 |  |  |  | 20210.00 |  |  |  | 20210.00 | 2018年 9月 |  |  |  | 2020年 7月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 东风南路延长线 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 起于交水路，止于交河路，全长0.334公里，红线宽24米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 |  |  |  | 12.02 |  |  |  | 1200.00 |  |  |  | 55.00 | 2020年10月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 交河路 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 起于东风南路，止于珠江源大道，全长0.232公里，红线宽24米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 |  |  |  | 8.35 |  |  |  | 840.00 |  |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  | 支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 52.97 |  |  |  | 5061.60 |  |  |  | 2600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 新桥路（原金龙西路西段） |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 续建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 起于麒麟北路（原龙华大道），止于太和北路（原玉林路），全长0.656公里，红线宽30米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 29.50 |  |  |  | 2361.60 |  |  |  | 1500.00 | 2019年 5月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 东正街特色商业步行街 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 全长0.352公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 12.67 |  |  |  | 2100.00 |  |  |  | 800.00 | 2020年 9月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 星火路延长线 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 东起孙家营海子市政路，西至320国道，全长0.3公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 10.80 |  |  |  | 600.00 |  |  |  | 300.00 | 2020年 3月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  | 市政设施完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 305.71 |  |  |  | 40892.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  | 供水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 163.00 |  |  |  | 32492.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 沾益区一水厂扩建项目 |  |  |  | 区级实施 专项债券 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 对一水厂实施改扩建，水处理能力由1.5万立方米/天扩建为2.5万立方米/天。 |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  | 2020年 3月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 沾益区二水厂扩建项目 |  |  |  | 区级实施 专项债券 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 对二水厂配套相关水处理设施；完善供水管网，新建DN150—DN600市政供水管网12.9公里，更换DN150—DN600市政供水管道3.3公里。 |  |  |  |  |  |  |  | 1800.00 |  |  |  |  | 2020年 3月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 沾益区金龙水厂供水工程 |  |  |  | 区级实施 专项债券 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 建设日处理规模0.45万立方米/天常规处理水厂一座（包括水处理设施及配套设施），1000立方米清水池1个，500立方米蓄水池2个；110kVA变压器一台，10kV输电线1.7公里,常规水质检测设备一套等。 |  |  |  | 13.00 |  |  |  | 1700.00 |  |  |  |  | 2020年 3月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 沾益区城镇供水基础设施项目 |  |  |  | 区级实施 专项债券 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 该项目主要位于沾益区主城区及沾益区龙华街道、金龙街道、花山街道、盘江镇、白水镇、大坡乡、炎方乡、菱角乡、德泽乡、播乐乡。主要建设日处理规模1050-5500立方米/天，常规处理水厂21座（含水处理设施和配套设施），建设取水口、输水管道、水厂等，安装DN500-DN600供、配水管网633.3公里。 |  |  |  | 150.00 |  |  |  | 25000.00 |  |  |  |  | 2020年 1月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 沾益城区供水设施“一户一表”工程 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 该项目对32个小区4734户更换室外管道、阀门、水表、分户管及配套安装庭院内室外消防栓；城区原有 IC 卡表更换成远传智能水表，总户数 2400户。 |  |  |  |  |  |  |  | 1899.80 |  |  |  |  | 2020年 7月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 沾益城区市政供水管网工程 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 新建 DN150—DN200 市政供水管网全长12.45公里。 |  |  |  |  |  |  |  | 892.41 |  |  |  |  | 2020年 7月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 雨水箱涵建设项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 打通汇宝路、金龙西路、西平西路跨龙华大道排水通道满足城市防洪需要。 |  |  |  | 100.00 |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  | 2020年 3月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） |  |  |  | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 42.71 |  |  |  | 7800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 曲靖市沾益区龙华东路小花园综合商业街片区停车场 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位580个。 |  |  |  | 20.95 |  |  |  | 2600.00 |  |  |  |  | 2020年 8月 |  |  |  | 2021年 6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 西河公园片区停车场 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位420个。 |  |  |  | 14.74 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  | 2020年 8月 |  |  |  | 2021年 6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 沾益铁路既有线（农贸市场段）停车场 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位200个。 |  |  |  | 7.02 |  |  |  | 1200.00 |  |  |  |  | 2020年 8月 |  |  |  | 2021年 6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 沾益区城市智慧停车场 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 城区停车设置智能化改造，改造车位约3000个。 |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  | 2020年 5月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 1698.64 |  |  |  | 78342.18 |  |  |  | 15200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  |  | 道路及节点品质提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 18.18 |  |  |  | 12709.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 沾益区创文提升改造及城市交通指示系统建设项目 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 城市重要节点的亮化、绿化、交通知识系统、市政基础设施维修等工程建设。 |  |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 东风南路（区人民医院路口～交水路望海小学）道路增绿补绿项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 人行道仅有行道树，林荫效果差，分段式破除硬地，改造为绿化带。 |  |  |  | 6.17 |  |  |  | 234.59 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 龙华东路增绿补绿及三岔路口交通改造建设项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 人行道仅有行道树，林荫效果差，分段式破除硬地，改造为绿化带。 |  |  |  | 0.98 |  |  |  | 45.68 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 盘江路南段绿化美化提升改造建设项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 人行道仅有行道树，林荫效果差，分段式破除硬地，改造为绿化带。 |  |  |  | 5.55 |  |  |  | 210.00 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 东盛东路绿化美化提升改造建设项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 人行道仅有行道树，林荫效果差，分段式破除硬地，改造为绿化带。 |  |  |  | 1.10 |  |  |  | 41.52 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 湖西路增绿补绿改造建设项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 人行道仅有行道树，林荫效果差，分段式破除硬地，改造为绿化带。 |  |  |  | 0.79 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 西平路增绿补绿改造建设项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 人行道仅有行道树，林荫效果差，分段式破除硬地，改造为绿化带。 |  |  |  | 0.80 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 龙华大道东段（玉林公园东大门～南大门）增绿补绿改造建设项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 人行道仅有行道树，林荫效果差，分段式破除硬地，改造为绿化带。 |  |  |  | 2.14 |  |  |  | 81.29 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 曲胜高速沾益收费站进出口两侧公益广告及景观小品提升改造建设项目 |  |  |  | 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 对现有绿化景观改造提升。 |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 36.00 |  |  |  |  | 2020年 6月 |  |  |  | 2020年 12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  | 公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1611.92 |  |  |  | 62431.56 |  |  |  | 15200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 玉林山公园改扩建项目一期 |  |  |  | 区级实施 |  | 续建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 工程为玉林公园改扩建建设项目,项目内容主要包括：广场商业服务区、公园管理处、亲水广场、亲水连廊、民俗文化街、景观连廊、龙华晓钟等。 |  |  |  | 485.00 |  |  |  | 20938.00 |  |  |  | 15000.00 | 2017年 1月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 西平公园 |  |  |  | 区级实施 |  | 续建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 新建西平公园占地24615平方米，其中水体面积6亩，广场面积7.5亩，项目实施新增绿地1.7万平方米。 |  |  |  | 36.92 |  |  |  | 8000.00 |  |  |  | 200.00 | 2020年 3月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 沾益西河国家湿地公园二期 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 续建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 湿地保护与恢复工程、物种资源保护与恢复工程、基础设施工程、合理利用工程等四个项目。 |  |  |  | 1090.00 |  |  |  | 33493.56 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  |  |  | 小游园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 54.08 |  |  |  | 1802.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 光华社区小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 8.09 |  |  |  | 269.52 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 新华坊小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 7.09 |  |  |  | 236.40 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 八大门小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于凤来社区，八大门地块北侧，新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 6.86 |  |  |  | 228.60 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 汇宝东盛小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于汇宝东盛小区，新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 5.46 |  |  |  | 182.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 龙兴社区小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于沾益第四中学北侧，新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 4.95 |  |  |  | 164.92 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 蔡家山小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于蔡家山村南部，新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 4.80 |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 秧田湾小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于秧田湾新村北部，新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 4.50 |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 西河社区小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 4.33 |  |  |  | 144.23 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 旺角时光小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于旺角时光小区南侧，新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 4.19 |  |  |  | 139.75 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 小河底小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于沾益区第五中学北侧，新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 3.81 |  |  |  | 127.12 |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  |  |  | 街头绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 14.45 |  |  |  | 1399.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 光华电影院街头绿地建设项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于沾益光华电影院旁，利用空闲地场地废土清运，回填种植土，绿化场地平整，连通绿化给水管道，配植绿化景观苗木种植。 |  |  |  | 5.20 |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 沾益老火车站街头绿地建设项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于沾益老火车站，利用空闲地场地废土清运，回填种植土，绿化场地平整，连通绿化给水管道，配植绿化景观苗木种植。 |  |  |  | 1.99 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 龙凤路东段街头绿地建设项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于龙凤路东段北侧空闲地，场地废土清运，回填种植土，绿化场地平整，连通绿化给水管道，配植绿化景观苗木种植。 |  |  |  | 3.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 清源中学街头绿地建设项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于清源中学西南、东南两侧空闲地，场地废土清运，回填种植土，绿化场地平整，连通绿化给水管道，配植绿化景观苗木种植。 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 沾益区水泥制品厂生活区拆违建绿项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于九龙北路东侧沾益水泥制品厂生活区，拆除违章建筑680平方米，通过建设绿化、停车场、公厕等，新增绿地300平方米。 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 110.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 沾益区磷肥厂小区上生活区拆违建绿项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于文兴路北侧磷肥厂小区上生活区，拆除违章建筑2300平方米，通过建设绿化、停车场、公厕等，新增绿地600平方米。 |  |  |  | 0.90 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 沾益区造纸厂生活小区拆违建绿项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于天生路南侧造纸厂生活区，拆除违章建筑880平方米，通过建设绿化、停车场、公厕等，新增绿地300平方米。 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 180.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 沾益区天生洞公园生活小区拆违建绿项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于东风北路东侧，拆除违章建筑500平方米，通过建设绿化、停车场、公厕等，新增绿地200平方米。 |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 14.00 |  |  |  |  | 2020年8月 |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 沾益区市场监督管理局拆墙建绿项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 位于湖滨路北侧，拆除实体围墙150米，新增绿地500平方米。 |  |  |  | 0.75 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 沾益区公厕建设一期 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 利用现状空闲地，完成汇宝路、玉林西路、玉林社区、西河路4座公共厕所建设。建设框架结构，两层单体建筑，建筑面积220平方米。 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  |  | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 694.35 |  |  |  | 97372.87 |  |  |  | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  |  | 水系治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 694.35 |  |  |  | 97372.87 |  |  |  | 25600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 曲靖市沾益区南盘江综合治理（沾益段）建设项目一期工程 |  |  |  | 区级实施 PPP 模式 |  | 续建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 伏釜山公园建设内容包括园路铺装、园林绿化、景观水体、给排水、电力 通信、公告服务设施、管理设施等。沿河岸长度 2.4公里，平均宽度 150-200米。 |  |  |  | 694.35 |  |  |  | 47518.17 |  |  |  | 25600.00 | 2017年9月 |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 南盘江东岸截污干管工程 |  |  |  | 区级实施 政府投资 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 项目起于南盘江水泥厂桥，止于南盘江太平桥，新建 DN500-DN1000 截污主干管5160米，设置污水检查井92座。顶管工作井14座，顶管接收井15座。 |  |  |  |  |  |  |  | 7896.11 |  |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 长江流域牛栏江（沾益段）镇区、岸线沿途村庄生活污水、垃圾治理人居环境提升工程一期 |  |  |  | 区级实施 |  | 新建 |  |  |  | 沾益区 |  |  | 本工程覆盖长江流域牛栏江沾益区段大坡乡、菱角乡、德泽乡3个乡镇集镇污水处理，7个行政村24个村小组两污处理。本工程的实施可以有效削减进入牛栏江的氮、磷和有机物等污染物，为牛栏江（沾益段）水质稳定达III类水标准奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |  | 41958.59 |  |  |  |  | 2020年6月 |  |  |  | 2020年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2021年沾益区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：22个，总投资14.66亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 建设 模式 |  |  |  |  |  | 建设 地点 |  |  |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  |  | 建设年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牵头领导 |  |  | 责任单位 |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 588.85 |  |  |  | 146598.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 129.79 |  |  |  | 20142.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 129.79 |  |  |  | 20142.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 28.80 |  |  |  | 2300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 昌平路西段 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 起于太和北路（原玉林路），止于龙华大道，全长0.48公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；该段涉及到太平小学教学楼拆迁，建议调整该段规划及道路等级。 |  |  | 28.80 |  |  |  | 2300.00 |  |  |  | 2021年5月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 90.46 |  |  |  | 16895.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘江路南段 |  |  |  | 区级 实施 政府 投资 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 起于太昌路，止于金龙路段，全长0.596公里，红线宽24米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施。 |  |  | 21.46 |  |  |  | 4050.18 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 盘江路北段（龙华东路至万寿路段） |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 位于玉林山水小区东侧，南盘江西侧，北接龙华东路，南连万寿路，全长1.15公里，红线宽40米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 |  |  | 69.00 |  |  |  | 12845.49 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10.53 |  |  |  | 947.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西平北路（原海峰路） |  |  |  | 区级 实施 政府 投资 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 北起西河路，南至环湖北路，长439米，宽16米，占地10.5亩，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 10.53 |  |  |  | 947.00 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 66.31 |  |  |  | 57252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1.34 |  |  |  | 45509.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区城市污水处理截污干管附属工程项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 城区雨污管网改造及新建管网33.6公里，检查井（沉井）1200座，沉泥井1899座，实现雨污分流、破损管道修复、增加城区污水管网覆盖率，提升污水收集率。 |  |  |  |  |  |  | 42989.00 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 太平泵站 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 按照远期建设规模建设一体化泵站，占地1.34亩，建筑面积893平方米。 |  |  | 1.34 |  |  |  | 2520.00 |  |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 环卫设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20.00 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区环卫综合管理服务中心 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 环卫设施设备存储中心，可回收物、有害垃圾存储中心，环卫停车场、维修、管理、培训、服务用房，以及公厕、绿化等配套设施建设。 |  |  | 20.00 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 44.97 |  |  |  | 9743.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖市沾益区西平公园公共停车场 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位588个。 |  |  | 19.05 |  |  |  | 4560.00 |  |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曲靖市沾益区玉林公园停车场 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位600个。 |  |  | 19.44 |  |  |  | 3083.00 |  |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沾益铁路既有线（老火车站）停车场 |  |  |  | 区级实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位200个。 |  |  | 6.48 |  |  |  | 2100.00 |  |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 196.74 |  |  |  | 32291.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 181.10 |  |  |  | 30683.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沾益区西河公园管理用房建设项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 项目占地15亩，总建筑面积32000平方米，其中西河公园业务管理用房12000平方米，游客服务中心20000平方米，配套建设绿化、供排水、供配电、停车场等基础设施。 |  |  | 15.00 |  |  |  | 11000.00 |  |  |  | 2021年6月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曲靖市沾益西河综合治理工程—西河儿童乐园 |  |  |  | 区级 实施 政府 投资 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 位于沾益西南片区南部，北起太昌路，沿西河水域向南延伸，南至汇宝路，全长约 550米，整治范围最宽处约 310米，最窄处约 110米，含水面总占地面积约 166.1 亩。建设内容主要包括截污工程、河道综合治理，淤泥清挖、河岸绿化、广场硬地及配套景观等工程。 |  |  | 166.10 |  |  |  | 19683.46 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 街头绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 15.64 |  |  |  | 1608.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙华东路太平桥南侧街头绿地建设项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 位于龙华东路南侧空闲地，场地废土清运，回填种植土，绿化场地平整，连通绿化给水管道，配植绿化景观苗木种植。 |  |  | 1.20 |  |  |  | 24.00 |  |  |  | 2021年2月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 东正街闲置地块街头绿地建设项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 位于东正街空闲地，场地废土清运，回填种植土，绿化场地平整，连通绿化给水管道，配植绿化景观苗木种植。 |  |  | 10.50 |  |  |  | 1200.00 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 云南工业技师学院拆墙建绿项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 位于昌平路南侧、汇宝路北侧，拆除实体围墙670米，新增绿地1200平方米。 |  |  | 1.80 |  |  |  | 49.40 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 西平小学拆违建绿项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 位于北海巷，拆除违章建筑600平方米，新增绿地600平方米。 |  |  | 0.90 |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 望海社区拆违建绿项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 位于望海社区，拆除违章建筑200平方米，新增绿地500平方米。 |  |  | 0.75 |  |  |  | 50.00 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 沾益区公厕建设二期 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 利用现状空闲地，完成南征路、汇宝路、麒麟北路3座公共厕所建设。建设框架结构，两层单体建筑，建筑面积220平方米。 |  |  | 0.49 |  |  |  | 225.00 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  | 2021年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 196.00 |  |  |  | 36911.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 水系治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 196.00 |  |  |  | 36911.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沾益西河浑水塘至水泥厂段治理工程 |  |  |  | 区级 实施 财政 补助 区级 自筹 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 治理河长3.7公里，主要工程内容为护岸支砌，配套建设人行桥、排涝涵、亲水台阶。 |  |  | 196.00 |  |  |  | 2261.98 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 沾益西河水库—西河湿地段综合治理工程 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 河道治理11公里。 |  |  |  |  |  |  | 15000.00 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 珠江源支流农场河治理项目 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 本工程位于沾益区农场河海峰路段，包括污水截流管道工程及干管提升泵站两部分，污水提升泵站设计总流量为3000升/秒，本施工方案起草内容包括：河道综合治理、管道铺设、泵站泵房、管理用房及配电间、场区道路及机电设备安装调试等组成。 |  |  |  |  |  |  | 12000.00 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 九龙水库至西河湿地连通工程 |  |  |  | 区级 实施 |  |  |  |  |  | 沾益区 |  |  |  | 建设管（渠）道12.5公里，为西河湿地及沿线提供生态和景观用水补充。 |  |  |  |  |  |  | 7650.00 |  |  |  | 2021年10月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  | 饶丹 |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2022年沾益区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：22个，总投资60.67亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 建设 模式 |  |  |  |  |  | 建设 地点 |  |  |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） |  |  |  | 总投资 （万元） |  |  |  | 建设年限 |  |  |  |  |  |  |  | 牵头 领导 |  |  |  |  | 责任 单位 |  |  |  |  | 责任人 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 8089.72 |  |  |  | 606735.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 |  |  | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 947.89 |  |  |  | 176931.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  | 市政道路建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 947.89 |  |  |  | 176931.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  | 主干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 376.80 |  |  |  | 62954.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 海源路西段 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 位于麒麟区、沾益区交界，起于太和北路（原玉林路），止于麒沾交界处，全长0.147公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；涉及商贸公司拆迁。 |  |  |  |  |  |  | 8.82 |  |  |  | 890.00 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 海源路东段 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 起于盘江路，止于红星路，全长0.64公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；将现状海口路进行连接，解决现状断头路问题，完善主干路网的建设；项目涉及村庄拆迁。 |  |  |  |  |  |  | 15.18 |  |  |  | 3840.00 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 沾益区320国道提升改造 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 起于小河底，止于天生桥，全长8.4公里。由现状12米的一级公路提升改造为40米宽的市政快速路，实施隔离绿化带、非机动车道、人行道、景观绿化带等工程，增加市政道路配套路灯、排水、管线等设施。 |  |  |  |  |  |  | 352.80 |  |  |  | 58224.00 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  | 次干路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 137.42 |  |  |  | 14858.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 紫云北路（沾益段） |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 位于龙华街道段，南起麒沾交界处，北至交水路，全长3.054公里，红线宽30米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；监狱用地范围内道路长1.129公里。 |  |  |  |  |  |  | 137.42 |  |  |  | 14858.00 |  |  |  | 2022年1月 |  |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  | 支路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 433.67 |  |  |  | 99119.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 秀湖南路（原环湖西路） |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 起于太昌路（昌平路），止于汇宝路，全长0.528公里，红线宽16米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  |  |  |  | 12.67 |  |  |  | 2433.23 |  |  |  | 2022年3月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 铁路既有线沾益城区段基础设施配套工程 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 起于麒沾交界处（汇宝路），至小河底，全长7.018公里。 |  |  |  |  |  |  | 421.00 |  |  |  | 96686.40 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 市政设施完善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 70.20 |  |  |  | 108290.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91825.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 庄家湾片区雨水泵站 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 按照远期建设规模建设一体化泵站，占地1.8亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6800.00 |  |  |  | 2022年1月 |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 沾益老城区雨污管网改造工程一期工程 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 主体工程包括沿农场河、西河、肖金河及毛洞河两岸建设截污干管和溢流污染控制设施，对万寿路、交水路、湖滨路、杜鹃东路、龙华西路、龙华大道、星火路、东风南路、湖西路、文艺路、西平路、九龙路、腰堡路及天生路14 条路的合流管网进行雨污分流改造。城市老旧小区、城中村雨污分流改造。新建钢筋混凝土箱涵1385米；DN300—DN1500 排水管，共计 71000米；新建钢混污水检查井（设沉泥槽）1993座；老旧小区、城中村排污管（沟）。其他工程包括工程措施、影响施工管线迁改、管道清淤、封堵管道、封堵收水口、开挖并恢复路面、绿化，建（构）筑物等工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85025.00 |  |  |  | 2022年6月 |  |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| （七） |  |  | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 70.20 |  |  |  | 16465.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 沾益区收费站片区停车场 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位650个。 |  |  |  |  |  |  | 21.06 |  |  |  | 3865.00 |  |  |  | 2022年1月 |  |  |  |  | 2023年10月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 沾益区天生桥停车场项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位651个。 |  |  |  |  |  |  | 21.06 |  |  |  | 3600.00 |  |  |  | 2022年1月 |  |  |  |  | 2023年10月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 沾益区东风南路与龙华东路平交口（运政所）立体停车场 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 在城市人口密集地布置停车场，停车位1000个。 |  |  |  |  |  |  | 28.08 |  |  |  | 9000.00 |  |  |  | 2022年1月 |  |  |  |  | 2023年10月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2406.99 |  |  |  | 67962.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  | 公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2397.66 |  |  |  | 67062.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 玉林山公园改扩建项目二期 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 涉及2个街道5个社区11个居民小组。项目以“聆听自然之声、感悟生活之美的市级综合性城市公园”为主题，致力于将公园打造为闪耀城市魅力、体验多彩生活的地标性城市展示窗口和传承历史文脉、品读革命精神的麒沾马旅游目的地，分为城市客厅、密林揽胜、玉林欢乐谷、植物科普园、爱国主义教育基地五大片区。 |  |  |  |  |  |  | 1414.00 |  |  |  | 36062.00 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 沾益区西河国家湿地公园4A级景区打造工程 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 按照4A级景区完善西河国家湿地公园基础设施和服务配套设施。 |  |  |  |  |  |  | 485.00 |  |  |  | 21000.00 |  |  |  | 2022年6月 |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 曲靖市沾益区城市老旧公园提升改造项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 天生洞公园提升改造的主题包括:亲水休闲空间、 山林生态游憩区、天生洞景区提升修缮、旅游配套设施建设、旅游基础设施完善、野生动物园、休闲渡假山庄、人防综合训练基地等。 |  |  |  |  |  |  | 480.00 |  |  |  | 10000.00 |  |  |  | 2022年11月 |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  |  | 小游园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 沾益区黑桥社区小游园 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 建设黑桥社区小游园，通过植物、铺装、休息设施的建设，提高绿地指标。 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |  |  |  | 750.00 |  |  |  | 2022年7月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  |  | 街头绿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 沾益区公厕建设三期 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 利用现状空闲地，完成盘江路、黑桥社区2座公共厕所建设。建设框架结构，两层单体建筑，建筑面积220平方米。 |  |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 150.00 |  |  |  | 2022年3月 |  |  |  |  | 2022年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  |  | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 4664.64 |  |  |  | 253552.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  |  | 山体保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2039.99 |  |  |  | 4350.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 太和山郊野公园 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 位于沾益区太和山，植被生态修复，完善基础设施道路、休闲步道、给排水、电气工程，管理用房建设。 |  |  |  |  |  |  | 690.00 |  |  |  | 3000.00 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 沾益区东山西侧面山绿化 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 位于沾益区东山，沿山脊线进行面山植被生态修复，增加森林防护带及消防设施，完善森林防火便道。 |  |  |  |  |  |  | 1349.99 |  |  |  | 1350.00 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  |  | 水系治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 2624.65 |  |  |  | 249202.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 曲靖市沾益区南盘江综合治理（沾益段）建设项目二期工程 |  |  |  | 区级实施 PPP模式 |  | 沾益区 |  |  |  | 规划范围为珠江源至市级统筹的G60高速公路南盘江节点，全长58.2公里。二期建设包括珠江源段(慢行线)、老城段、机场湿地段、大觉寺文化公园，全长55.8公里。 |  |  |  |  |  |  | 2624.65 |  |  |  | 153751.83 |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 珠江流域（沾益段）镇区、岸线沿途村庄生活污水、垃圾治理工程 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 1.生活污水治理工程 （1）污水收集工程。污水收集处理工程共涉及535个自然村，新建DN300污水收集管197274.2米，DN400污水收集管 35861.4米，检查井6217座，沉泥井3108座，宽×高=300×400污水收集沟323407米，宽×高=400×500污水收集沟 231729.3米。 （2）污水处理工程。新建污水处理系统502座，其中氧化塘系统306座，一体化处理系统196座，生活污水处理设施总处理规模为：6579125立方米/天。 2.生活垃圾治理工程 采用分散收集、集中处理的模式，配置垃圾桶、垃圾斗、垃圾清运车及中小型垃圾热解设备的方式实现生活垃圾的收集与处理。共配置240升垃圾桶1153个，3立方米垃圾斗 679只，钩臂式垃圾车共 87辆，挂桶式清运25辆，自卸式垃圾清运车6辆，垃圾清扫工具150套，建设垃圾热解站6座，垃圾中转站6座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85790.10 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 肖金河污水截流项目 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 本工程位于沾益区肖金河机场段，全长1.35公里，宽度35—40米，包括河道清淤，水体生态系统重建，水体景观打造，污水截流管道工程及滨水防护绿地，本施工方案编制内容包括：管道铺设、管理用房及配电间、场区道路及绿化景观等组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984.50 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 程万军 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 南盘江九龙山段水环境综合治理工程 |  |  |  | 区级实施 |  | 沾益区 |  |  |  | 建设生态沟渠7.2公里、生态护坡 6.3公里，建设生态湿地 2 座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7675.67 |  |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  | 饶丹 |  |  |  | 沾益区 人民政府 |  |  |  |  | 蔡六良 |  |  |  |  |  |  |

附件5

曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）

马龙区统筹项目清单

| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2020年马龙区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数量：17个，总投资：29.57亿元，累计完成投资10.41亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 模式 |  |  | 建设阶段 |  |  | 建设 地点 | 项目概况及规模 | 用地情况（亩） | 总投资 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 建设年限 |  |  |  | 牵头 领导 | 责任 单位 |  | 责任人 | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动 时间 |  | 完成 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 5658.64 | 295653.89 | 104117.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 265.98 | 61323.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 265.98 | 61323.00 | 3600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180.18 | 49323.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙湖新区市政基础设施PPP建设项目—龙海路 | PPP模式区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 起于龙东路，止于环湖南路，全长3.03公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、综合管廊建设及附属工程建设等。 | 180.18 | 49323.00 |  | 2020年 |  | 2021年 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 43.20 | 2000.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金叶路道路改造项目Ⅱ标段建设工程 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 起于同启路，止于龙泉北路，道路全长550米，红线宽24米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 | 43.20 | 2000.00 | 600.00 | 2020年 |  | 2022年 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| （3） | 支路 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 42.60 | 10000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙湖新区市政基础设施PPP建设项目—环湖南路 | PPP模式 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 起于龙海路，止于龙东路，全长1.42公里，红线宽22米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 42.60 | 10000.00 | 3000.00 | 2019年 9月 |  | 2020年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 560.00 | 27252.14 | 7334.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 供水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 200.00 | 9876.14 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区供水管网改造工程 | 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 拆除管网7.2公里，新建管网45.858公里。 | 200.00 | 9876.14 | 50.00 | 2019年 5月 |  | 2020年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| （二） | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 210.00 | 9876.00 | 7284.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区污水处理厂管网改扩建工程 | 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 新建和扩建：DN500-DN1000污水管网44公里。 | 210.00 | 9876.00 | 7284.00 | 2019年 5月 |  | 2020年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| （六） | 环卫工程 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区城市生活垃圾处理场应急、加固和改造二期工程 | 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 该项目位于通泉街道小白坡以南，占地150亩，建设项目使用年限8.3年，原来为垃圾填埋场，现改造为飞灰堆场。主要建设内容如下：1.填埋库区防渗系统；2.垃圾坝加固系统 ；3.渗滤液收集及导排系统,库区地表水导排系统；4.垃圾清库工程；5.运输作业设备以及生产管理等必要的辅助设施；6.道路及总图工程；7.临时措施工程等。4月份完成库区坝体加固、渗沥液收集及导排系统安装、防渗膜铺设、进厂道路、过磅房建设。 | 150.00 | 5500.00 |  | 2019年12月 |  | 2020年 5月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区停车场建设项目 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 完成2个停车场建设。 |  | 2000.00 |  | 2020年 |  | 2020年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4679.66 | 189307.18 | 90183.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公园 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4653.00 | 188017.00 | 90183.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙湖新区市政基础设施PPP建设项目—龙湖湿地公园部分（龙湖湿地公园项目） | 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 项目位于马龙区城北海坝，计划总投资108017万元。 龙湖新区总用地2153亩，其中，水域面积893.6亩；包括土建工程、河道工程、景观建筑工程、道路、桥涵工程及配套设施工程等。 | 2153.00 | 108017.00 | 90183.00 | 2019年 1月 |  | 2020年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 2 | 大龙井千亩荷花园 | 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 规划面积1000亩，建设包括人工湿地生态游赏区、文化展示区（五谷广场、马龙花木根雕园、湿地科普宣教园、湿地管理服务中心、恢复重建观稼楼）、农耕体现区、生态保育区、养生休闲度假区，种植不低于200亩的荷花。 | 2500.00 | 80000.00 |  | 2020年 |  | 2021年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| （三） | 小游园 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 26.44 | 1284.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨河南路小游园 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 位于龙泉公园北门旁，主要建设绿地、公厕等内容。 | 3.60 | 280.00 |  | 2020年 8月 |  | 2020年10月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 2 | 龙翔西路小游园 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 位于龙翔西路一侧，种植乔灌草，铺设游步道，建设休息设施等内容。 | 10.79 | 503.31 |  | 2020年 8月 |  | 2021年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 3 | 金澜溪谷一期2号地块北侧小游园 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 位于金澜溪谷一期，种植乔灌草，铺设游步道，建设休息设施等内容。 | 9.15 | 335.00 |  | 2020年 8月 |  | 2020年10月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 4 | 云龙路圆盘西北侧小游园 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 位于云龙路圆盘北侧化建小区，利用现有绿地进行建设，配建公厕。 | 2.90 | 166.00 |  | 2020年 8月 |  | 2020年10月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| （四） | 街头绿地 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.22 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区拆墙建绿项目 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 对区通泉街道老粮食局小区、城市综合管理局的2处实体围墙进行拆除。 | 0.22 | 5.87 |  | 2020年 8月 |  | 2020年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 153.00 | 17771.57 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 水系治理 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 153.00 | 17771.57 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区龙洞河大庄段河道治理工程 | 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 治理河道8.6公里，主要建设内容为河堤清淤、疏浚，对堤岸进行加固、修复，提升两岸绿化。 | 93.00 | 3325.57 |  | 2019年12月 |  | 2020年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 2 | 马龙河下营段河道治理工程 | 区级实施 |  |  | 续建 |  |  | 马龙区 | 横山河南起小坝口，北至鸡头村，长6400米；马龙河北起东光取水闸，南至柳小田。龙泉水库段3740米，盛家田段2740米。治理内容为河道改造及开挖、清淤疏浚、河堤浆砌等；治理河段13.6公里，建设河堤27.2公里。 | 60.00 | 4460.00 | 3000.00 | 2018年12月 |  | 2021年12月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 尹跃兴 |  |  |
| 3 | 长江流域牛栏江支流马龙河径流区污染治理工程 | 区级实施 |  |  | 新建 |  |  | 马龙区 | 对马龙河沿岸3公里范围内造成直接污染的村落产生的污水进行收集、处理，对马龙河流域内6个乡（镇、街道）村落及集镇所产生的生活垃圾进行收集、清运、处置；建设散养户畜禽粪便堆放设施。主要包括：新建污水处理站64座，配套建设污水收集管20.415公里，截污管19.896公里，污水收集沟31.75公里等污水收集设施。 |  | 9986.00 |  | 2020年 3月 |  | 2022年 3月 |  | 赵松 | 马龙区 人民政府 |  | 邹开斌 |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2021年马龙区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：15个，总投资33.73亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设 模式 | 建设 地点 |  | 项目概况及规模 |  |  |  | 用地情况 （亩） | 总投资 （万元） | 建设年限 |  |  |  | 牵头 领导 |  | 责任 单位 | 责任人 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 6758.67 | 337294.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1366.35 | 249392.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 1366.35 | 249392.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1025.35 | 204648.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区龙湖新区市政基础设施建设项目-G320国道改扩建工程 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 项目位于马龙区东北部昆曲高速公路以北的龙湖新区，起于马龙区省道101与G320国道交叉口，止于龙东路，全长3.33公里，红线宽46米，为城市主干路；建设内容包含路基土石方工程、软基处理工程、路面工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、综合管廊工程。 |  |  |  | 414.55 | 51648.67 | 2021年 | 2023年12月 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 2 | 马龙区龙东路南段建设项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 起于让田昆曲立交处，止于东南绕城高速大龙井立交，全长8.2公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、管线、绿化、亮化和交通设施等市政基础设施；涉及征地拆迁。 |  |  |  | 492.00 | 135000.00 | 2021年 | 2024年12月 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 3 | 龙西路南延长线道路建设 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 起于龙西路，止于龙东路南段，全长2.2公里，红线宽36米，为城市主干路；建设内容含道路、管线、绿化、亮化和交通设施等市政基础设施；涉及拆迁。 |  |  |  | 118.80 | 18000.00 | 2021年 | 2022年12月 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 287.00 | 39743.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区田园路建设项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 起于龙翔路，止于锦新路，全长0.5公里，红线宽36米，为城市次干路；建设内容含道路、综合管廊、绿化、亮化和交通设施等市政基础设施。 |  |  |  | 27.00 | 19000.00 | 2021年 | 2022年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 2 | 金叶路（东光工业园区至北引线）道路工程及大河湾河道改造工程 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 金叶路起于桥东线，止于同启路，全长2.3公里，红线宽24米，为城市次干路，建设内容含道路、绿化、亮化等配套市政设施；大湾河河堤道路约6.5公里，宽7米，建设防洪护堤6.5公里。 |  |  |  | 260.00 | 20743.46 | 2021年 | 2023年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| （3） | 支路 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 54.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沈家山南路 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 起于王家冲水库，止与马龙区第二中学，全长1.5公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 54.00 | 5000.00 | 2021年 | 2023年12月 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1290.00 | 54332.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 供水工程 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1290.00 | 52332.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区河湖库水系连通工程（含马龙区输水管改造工程） |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 建设黄草坪水库至马龙区二水厂供水管道31.2公里；二水厂至龙湖配水管道4.1公里；二水厂至东光工业园区配水管道3.4公里。 |  |  |  | 1200.00 | 16791.30 | 2021年 | 2022年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 2 | 老黑龙潭调水至城区供水一体化工程 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 结合县城现供、缺水情况，将大庄乡梳洽村附近的老黑龙潭多余水量调至县城供水,主要包括提水工程、输水管道工程、水厂。 |  |  |  | 50.00 | 18827.00 | 2021年 | 2022年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 3 | 黄草坪水库至马龙湖水系连通工程 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 工程主要为管道连通工程，工程分为引水工程和老供水管道改线修复工程，主管全长30.6公里。 |  |  |  | 40.00 | 16714.00 | 2021年 | 2021年12月 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区停车场建设项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 完成2个停车场建设。 |  |  |  |  | 2000.00 | 2021年 | 2021年12月 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.32 | 69.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 街头绿地 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.32 | 69.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盛家田坡顶街头绿地 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 利用现有绿地进行建设，配建公厕。 |  |  |  | 1.09 | 40.00 | 2021年 | 2022年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 2 | 马龙区拆违（临）建绿项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 违建小区4个，共有63户，总违建面积816.856平方米（其中老粮食局小区34户，违建面积226.13平方米；老卫生局小区6户，违建面积108.34平方米；地方公路管理段13户，违建面积339.456平方米；老财政局住宿小区10户，违建面积142.93平方米）。 |  |  |  | 1.23 | 20.00 | 2021年 | 2022年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 3 | 马龙区拆墙透绿建绿项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 需拆除的围墙7处，分别是农村信用社围墙，位于滨河南路，长度115.2米；城市综合管理局围墙，位于滨河南路，长度23米；通泉二小围墙，位于锦新路，长度111.2米；中医院围墙，位于龙泉南路，长度155米；通泉变电站围墙，位于龙泉北路，长度76.7米。 |  |  |  |  | 9.62 | 2021年 | 2022年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4100.00 | 33500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 山体保护 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙郊野森林公园 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 以曲靖龙湖片区旅游型城市综合体为依托，建设翠屏山森林公园、卓笔山森林公园。 |  |  |  | 4000.00 | 30000.00 | 2021年 | 2024年 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| （二） | 水系治理 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100.00 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区大湾河城市河道综合治理项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  | 对长3公里的河道河堤清淤、疏浚，对堤岸进行加固、修复，提升两岸绿化。 |  |  |  | 100.00 | 3500.00 | 2021年 | 2021年12月 |  |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2022年马龙区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：7个，总投资24.82亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 建设 模式 | 建设 地点 |  |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） | 总投资（万元） | 建设年限 |  |  |  | 牵头 领导 |  | 责任 单位 | 责任人 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 1222.60 | 248200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1222.60 | 246200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 1222.60 | 246200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1169.00 | 243200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区龙翔路东延长线建设项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  |  | 起于马龙区中医院，连接曲靖医专用新校区，止点接南海子龙潭大道南段（金阳道路），全长8.4公里，从马龙区中医院起610米范围内红线宽60米，剩余路段红线宽度为40米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 756.00 | 184000.00 | 2022年 |  | 2025年12月 |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 2 | 哨溪路至恒大养生谷道路 |  | 区级实施 | 马龙区 |  |  | 起于曲胜高速下穿口，接现状哨溪路，止于恒大养生谷，全长2.4公里，红线宽40米，为城市准快速路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设；打通麒马大道与恒大养生谷的联通。 |  |  | 144.00 | 19200.00 | 2022年 |  | 2024年12月 |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 3 | 麒马大道二期道路工程 |  | 区级实施 | 马龙区 |  |  | 起于龙泉北路与龙西路交叉口，止于龙东路，全长2.4公里，红线宽60米，为麒马大道西延长线，为城市主干路；建设内容含道路、综合管廊、绿化景观等配套建设。 |  |  | 216.00 | 36000.00 | 2022年 |  | 2024年12月 |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 4 | 麒马大道至曲靖医专道路建设项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  |  | 起于麒马大道（新建马龙区第二人民医院），止于锦新路延长线，全长0.88公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 |  |  | 53.00 | 4000.00 | 2022年 |  | 2023年12月 |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| （2） | 次干道 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 53.60 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 田园路建设项目（一期） |  | 区级实施 | 马龙区 |  |  | 起于龙湖南路，下穿昆曲高速，止于锦新路，全长0.4公里，红线宽36米，为城市次干路，建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 |  |  | 21.60 | 2000.00 | 2022年 |  | 2023年12月 |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 2 | 龙泉北路改造建设 |  | 区级实施 | 马龙区 |  |  | 起于北引线，止于龙西路，全长0.8公里，红线宽27米，为城市次干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 |  |  | 32.00 | 1000.00 | 2022年 |  | 2023年12月 |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马龙区停车场建设项目 |  | 区级实施 | 马龙区 |  |  | 完成2个停车场建设。 |  |  |  | 2000.00 | 2022年 |  | 2022年12月 |  | 赵松 |  | 马龙区 人民政府 | 尹跃兴 |  |  |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）

曲靖经开区统筹项目清单

| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2020年曲靖经开区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数量：21个，总投资：16.96亿元，累计完成投资1.67亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 模式 | 建设阶段 | 建设 地点 |  |  | 项目概况及规模 | 用地情况（亩） |  | 总投资 （万元） |  | 累计完成投资（万元） | 建设年限 |  |  | 牵头 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  | 完成时间 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 21 | 868.07 |  | 169568.81 |  | 16721.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  |  | 9 | 596.10 |  | 90320.70 |  | 15411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  |  | 9 | 596.10 |  | 90320.70 |  | 15411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  |  | 5 | 425.90 |  | 64628.09 |  | 11171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胜峰路（学府路～宁州路）道路工程 | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 起于学府路，止于宁州路，全长1.4公里，红线宽50米，为城市准快速路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 104.90 |  | 8750.00 |  | 2511.00 | 2019年6月 |  | 2020年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 学府路（和兴街～环北路）道路工程 | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 起于和兴街，止于环北路，全长1.3公里，红线宽40米，为城市主干路；建设内容含道路、给排水、电力通信、绿化景观等配套建设。 | 78.00 |  | 10000.00 |  | 8500.00 | 2018年8月 |  | 2020年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 3 | 三元路（三江大道～瑞和西路）道路工程 | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 位于经开区第二中学东侧，起于三江大道，止于瑞和西路，全长1.32公里，红线宽50米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 98.90 |  | 30685.45 |  | 100.00 | 2019年10月 |  | 2021年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 4 | 瑞和西路（西段）道路工程 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 起于翠峰西路，止于胜峰西路，全长0.758公里，红线宽60米，为城市主干路，建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 68.18 |  | 6577.64 |  | 30.00 | 2020年4月 |  | 2021年9月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 5 | 翠峰西路（瑞和西路～环北路）道路工程 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 起于瑞和西路，止于环北路，全长0.845公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 75.92 |  | 8615.00 |  | 30.00 | 2020年9月 |  | 2021年9月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  |  |  | 2 | 91.01 |  | 10652.02 |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 和兴街（宁州路～三元路）道路工程 | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 起于宁州路，止于三元路，全长0.956公里，红线宽40米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 57.33 |  | 5625.84 |  | 30.00 | 2019年11月 |  | 2021年5月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 南海新区光伏路（三元德隆～环园路）道路工程 | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 起于三元德隆，止于环园路，全长0.624公里，红线宽36米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 33.68 |  | 5026.18 |  | 30.00 | 2019年12月 |  | 2020年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （3） | 支路 |  |  |  |  |  | 2 | 79.19 |  | 15040.59 |  | 4180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 贵昆铁路北侧规划支路（胜峰路～境胜路）道路工程 | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 起于胜峰路，止于境胜路，全长0.54公里，红线宽20米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 16.19 |  | 1708.81 |  | 1180.00 | 2019年5月 |  | 2020年6月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 西城产业园综合开发建设项目—教苑路（靖阳路～学府路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 续建 | 经开区 |  |  | 起于靖阳路，止于学府路，全长1.151公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 | 63.00 |  | 13331.78 |  | 3000.00 | 2019年1月 |  | 2021年6月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 59500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 供水工程 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电硅产业园水厂 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 新建水厂一座，规模为9万立方米/天；包括一座流量约为1.35立方米/秒取水泵站和一条管径1米长11公里的供水管道。 |  |  | 34000.00 |  |  | 2020年9月 |  | 2022年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （四） | 电力工程 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 23500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电硅产业园220kVA输变电站 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 新建220kV变电站及220kV线路50公里，由马龙区的500kV龙海变出线。 |  |  | 23500.00 |  |  | 2020年6月 |  | 2021年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经开区停车场建设项目 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 完成2个停车场建设。 |  |  | 2000.00 |  |  | 2020年 |  | 2020年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  | 8 | 271.97 |  | 16938.11 |  | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公园 |  |  |  |  |  | 2 | 236.62 |  | 16069.78 |  | 1300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三江体育文化园（铁路运动公园） | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 项目位于大花桥以北、教场路以西、三江大道以南的十五城南北主轴线上的集中绿地。项目总规划用地52749.9平方米，公园用地面积38085.1平方米。公园结构综合地理位置及文化氛围，由“一带（全民健身带）+四区（文化立意分区）+多种运动空间”的模式构成，通过合理的区域划分与场地布置来体现不同的文化主题。 | 79.12 |  | 8600.00 |  | 1200.00 | 2020年1月 |  | 2021年6月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 白石江沿岸人工湿地工程（白石江湿地公园、原婚庆公园） | 区级实施 | 续建 | 经开区 |  |  | 规划总面积10.5万平方米（含水域面积），项目建设内容包括河道驳岸生态处理建设、园路广场、绿化等。 | 157.50 |  | 7469.78 |  | 100.00 | 2020年1月 |  | 2020年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （二） | 小游园 |  |  |  |  |  | 3 | 21.75 |  | 725.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙苑小游园 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 位于泰丰公园对面，新建绿地、游路及休息设施。 | 6.00 |  | 200.00 |  |  | 2020年 |  | 2021年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 学府路泽福佳园小游园 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 位于泽福佳园对面，新建绿地、游路及休息设施。 | 9.75 |  | 325.00 |  |  | 2020年8月 |  | 2021年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 3 | 马街小区小游园 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 新建绿地、游路及休息设施。 | 6.00 |  | 200.00 |  |  | 2020年 |  | 2021年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （四） | 街头绿地 |  |  |  |  |  | 3 | 13.60 |  | 353.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 翠和路与宁州路交叉路口绿地建设 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 新建绿地、游路及休息设施等。 | 7.50 |  | 149.88 |  |  | 2020年8月 |  | 2021年12月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 宁州路与瑞和西路交叉路口绿地建设 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 新建绿地、休息设施。 | 3.22 |  | 107.50 |  |  | 2020年8月 |  | 2021年9月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 3 | 胜峰路与纬二路交叉路口绿地建设 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 胜峰路以西，纬二路以北交叉路口，新建绿地、休息设施。 | 2.88 |  | 95.95 |  |  | 2020年8月 |  | 2021年9月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2600.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 水系治理 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2600.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白石江（宁州路～翠和路）截污管道及景观工程 | 区级实施 | 新建 | 经开区 |  |  | 对白石江（宁州路～翠和路）进行综合整治，该段河道长度约为1.8公里，新建截污管道，河道两侧新建游路、两岸绿化提升。 |  |  | 2600.00 |  | 10.00 | 2020年9月 |  | 2021年7月 | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2021年曲靖经开区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：18个，总投资56.14亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 模式 | 建设 地点 |  | 项目概况及规模 |  |  |  | 用地情况（亩） |  | 总投资 （万元） | 建设年限 |  |  |  | 牵头 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 18 |  |  |  | 5078.87 |  | 561339.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  | 14 |  |  |  | 499.37 |  | 58889.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  | 14 |  |  |  | 499.37 |  | 58889.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  | 1 |  |  |  | 38.40 |  | 9825.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长征路（迎霞路～胜峰路）道路工程 | 区级实施 | 经开区 |  | 起于迎霞路，止于胜峰路，全长0.472公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通；涉及拆迁。 |  |  |  | 38.40 |  | 9825.92 | 2021年1月 |  | 2021年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  | 5 |  |  |  | 204.73 |  | 21775.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纬三路（教苑路～胜峰路）道路工程 | 区级实施 | 经开区 |  | 起于教苑路，止于胜峰路，全长0.99公里，红线宽30米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 44.53 |  | 10748.00 | 2021年9月 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 师东路（迎霞路～胜峰路）道路工程 | 区级实施 | 经开区 |  | 起于迎霞路，止于胜峰路，全长0.475公里，红线宽30米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 21.36 |  | 1200.00 | 2021年9月 |  | 2022年9月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 3 | 西城产业园综合开发建设项目—和兴路（三元路～翠峰西路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于三元路，止于翠峰西路，全长0.888公里，红线宽40米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 53.30 |  | 3837.88 | 2021年1月 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 4 | 南海子产业园综合开发建设项目—光伏路（南海大道～九州大道）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于南海大道，止于九州大道，全长0.904公里，红线宽36米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 48.84 |  | 3191.12 | 2021年9月 |  | 2022年9月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 5 | 南海子产业园综合开发建设项目—纵一路（麒马大道～规划支路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于麒马大道，止于规划支路，全长0.679公里，红线宽36米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 36.70 |  | 2798.02 | 2021年9月 |  | 2022年9月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （3） | 支路 |  |  |  | 8 |  |  |  | 256.24 |  | 27288.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西城产业园综合开发建设项目—富靖北路（瑞和西路～和兴街）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于瑞和西路，止于和兴街，全长0.48公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 17.27 |  | 2344.48 | 2021年12月 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 西城产业园综合开发建设项目—双创园南侧规划支路（宁州路～富靖北路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于宁州路，止于富靖北路，全长0.388公里，红线宽20米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 11.64 |  | 936.95 | 2021年12月 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 3 | 南海子产业园综合开发建设项目—湖滨路（麒马大道～九州大道）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于麒马大道，止于九州大道，全长1.517公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 54.65 |  | 3347.37 | 2021年10月 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 4 | 南海子产业园综合开发建设项目—纵二路（麒马大道～规划支路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于麒马大道，止于规划支路，全长0.46公里，红线宽24米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 16.56 |  | 971.52 | 2021年10月 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 5 | 融阁御府南北向规划支路 | 区级实施 | 经开区 |  | 全长0.15公里，红线宽15米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 3.37 |  | 300.00 | 2021年10月 |  | 2022年10月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 6 | 西城产业园综合开发建设项目—冶金厂西侧规划支路（环北路～外环北路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于环北路，止于外环北路，全长1.597公里，红线宽30米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 71.80 |  | 11355.67 | 2021年1月 |  | 2021年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 7 | 西城产业园综合开发建设项目—马铃薯东侧规划支路（和兴街～环北路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于和兴街，止于环北路，全长0.945公里，红线宽40米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 56.67 |  | 5325.00 | 2021年9月 |  | 2022年9月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 8 | 西城产业园综合开发建设项目—电缆厂北侧规划支路（三元路～南北向规划支路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  | 起于三元路，止于冶金厂西侧规划支路，全长0.54公里，红线宽30米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  |  | 24.28 |  | 2707.48 | 2021年1月 |  | 2021年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 曲靖经开区停车场建设项目 | 区级实施 | 经开区 |  | 完成2个停车场建设。 |  |  |  |  |  | 2000.00 | 2021年 |  | 2021年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4588.50 |  | 500550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公园 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4566.00 |  | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西城景观公园 | 区级实施 | 经开区 |  | 用地规模约7642亩，东至贵昆铁路，北至太和西路，南至三江大道，可开发用地约2400亩。项目围绕曲靖主中心，现代化大都市新城区，辐射滇东区域的金融服务中心，城市中心品质示范区——白石江CBD，以金融办公功能为主，汇集会展、酒店、商住及文化娱乐等功能。 |  |  |  | 4566.00 |  | 500000.00 | 2021年 |  | 2025年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （四） | 街头绿地 |  |  |  | 2 |  |  |  | 22.50 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 胜峰西路与学府路交叉口绿地建设 | 区级实施 | 沾益区 |  | 新建绿地、游路及休息设施等。 |  |  |  | 7.50 |  | 250.00 | 2021年 |  | 2021年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 瑞和西路和学府路交叉路口以西绿地建设 | 区级实施 | 经开区 |  | 新建绿地、游路及休息设施，停车位等。 |  |  |  | 15.00 |  | 300.00 | 2021年 |  | 2021年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 曲靖中心城市基础设施建设三年行动方案2022年曲靖经开区统筹项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目数量：5个，总投资2.72亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 模式 | 建设 地点 |  |  | 项目概况及规模 |  |  | 用地情况（亩） |  | 总投资 （万元） | 建设年限 |  |  |  | 牵头 领导 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动时间 |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5 |  |  | 289.95 |  | 27188.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 道路交通畅行 |  |  |  |  | 4 |  |  | 289.95 |  | 25188.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 市政道路建设 |  |  |  |  | 4 |  |  | 289.95 |  | 25188.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 主干路 |  |  |  |  | 2 |  |  | 241.17 |  | 18224.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西城产业园综合开发建设项目—环北路（三元路～胜峰路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  |  | 起于三元路，止于胜峰路，全长1.4公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 126.03 |  | 10224.72 | 2022年12月 |  | 2023年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 2 | 西城产业园综合开发建设项目—环北路（靖阳路～学府路）道路工程 | 区级实施PPP模式 | 经开区 |  |  | 起于靖阳路，止于学府路，全长1.28公里，红线宽60米，为城市主干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 115.14 |  | 8000.00 | 2022年1月 |  | 2023年6月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （2） | 次干路 |  |  |  |  | 1 |  |  | 39.34 |  | 6163.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 迎霞路（三江大道～朝阳路）道路工程 | 区级实施 | 经开区 |  |  | 起于三江大道，止于朝阳路，全长0.729公里，红线宽36米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 39.34 |  | 6163.32 | 2022年1月 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| （3） | 支路 |  |  |  |  | 1 |  |  | 9.44 |  | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 祥达北侧规划支路（学府路～万有家居）道路工程 | 区级实施 | 经开区 |  |  | 起于学府路，止于万有家居，全长0.35公里，红线宽18米，为城市支路；建设内容含道路、绿化、亮化、给排水、交通。 |  |  | 9.44 |  | 800.00 | 2022年10月 |  | 2023年10月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 二 | 市政设施完善 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 停车场 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经开区停车场建设项目 | 区级实施 | 经开区 |  |  | 完成2个停车场建设。 |  |  |  |  | 2000.00 | 2022年 |  | 2022年12月 |  | 田建宏 | 曲靖经开区管委会 | 徐升奎 |  |
| 三 | 环境美化提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 山体水系保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |