| 县市区 |  | 合计 | 麒麟区 | 沾益区 | 马龙区 | 宣威市 | 陆良县 | 师宗县 | 罗平县 | 富源县 | 会泽县 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 肉牛出栏（万头） | 64 | 1.9 | 3.8 | 4.5 | 7.7 | 5.1 | 5.1 | 7.7 | 7.7 | 20.5 |
|  | 规模化养殖比例（%） | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | 养殖产值（亿元） | 54.5 | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 6.5 | 4.4 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 17.4 |
| 2021年 | 肉牛出栏（万头） | 67 | 2.0 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 5.4 | 5.4 | 8.0 | 8.0 | 21.4 |
|  | 规模化养殖比例（%） | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | 养殖产值（亿元） | 56.7 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 6.8 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 18.1 |
| 2022年 | 肉牛出栏（万头） | 70 | 2.1 | 4.2 | 4.9 | 8.4 | 5.6 | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 22.4 |
|  | 规模化养殖比例（%） | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | 养殖产值（亿元） | 58.5 | 1.8 | 3.5 | 4.1 | 7.0 | 4.7 | 4.7 | 7.0 | 7.0 | 18.7 |
| 2023年 | 肉牛出栏（万头） | 74 | 2.2 | 4.4 | 5.2 | 8.9 | 5.9 | 5.9 | 8.9 | 8.9 | 23.7 |
|  | 规模化养殖比例（%） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 养殖产值（亿元） | 61 | 1.8 | 3.7 | 4.3 | 7.3 | 4.9 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | 19.5 |
| 2024年 | 肉牛出栏（万头） | 77 | 2.3 | 4.6 | 5.5 | 9.2 | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 9.2 | 24.6 |
|  | 规模化养殖比例（%） | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 养殖产值（亿元） | 63 | 1.7 | 3.7 | 4.3 | 7.5 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 7.5 | 20.0 |
| 2025年 | 肉牛出栏（万头） | 80 | 2.5 | 4.8 | 5.6 | 9.6 | 6.4 | 6.4 | 9.6 | 9.6 | 25.5 |
|  | 规模化养殖比例（%） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 养殖产值（亿元） | 66 | 3.4 | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 5.5 | 4.8 | 7.6 | 8 | 19.1 |

附件1

曲靖市肉牛产业规模化养殖场（户）生产任务分解（2020—2025年）

附件2

曲靖市肉牛规模养殖重点企业发展时间表

| 序号 | 县市区 | 养殖场（公司）名称 | 法人 | 2020年 |  | 2021年 |  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 能繁母牛数 （头） | 肉牛出栏数 （头） | 能繁母牛数 （头） | 肉牛出栏数 （头） | 能繁母牛数 （头） | 肉牛出栏数 （头） | 能繁母牛数 （头） | 肉牛出栏数 （头） | 能繁母牛数 （头） | 肉牛出栏数 （头） | 能繁母牛数 （头） | 肉牛出 栏数 （头） |
| 合计 |  | 12 |  | 4145 | 4661 | 4762 | 5950 | 5580 | 7290 | 6060 | 8469 | 6736 | 9813 | 8006 | 11773 |
| 1 | 麒麟区 | 麒麟区珠江源奶牛养殖合作社 | 张丽琼 | 132 | 300 | 190 | 360 | 240 | 450 | 290 | 500 | 340 | 550 | 400 | 600 |
| 2 |  | 曲靖市麒麟区沿江玉麒麟养殖场 | 叶成惠 | 127 | 200 | 180 | 230 | 240 | 300 | 290 | 360 | 340 | 420 | 400 | 600 |
| 3 | 沾益区 | 曲靖浩凯农林投资开发有限公司 | 宁德飞 | 450 | 460 | 480 | 500 | 510 | 540 | 550 | 590 | 580 | 640 | 630 | 690 |
| 4 | 马龙区 | 云南马龙双友牧业有限公司 | 黄见杭 | 541 | 756 | 560 | 800 | 590 | 1000 | 620 | 1200 | 650 | 1400 | 680 | 1600 |
| 5 |  | 马龙区加宝牧业农民专业合作社 | 胡加宝 | 430 | 137 | 430 | 300 | 440 | 350 | 450 | 400 | 470 | 430 | 520 | 500 |
| 6 |  | 勇贵种养殖农民专用合作社 | 周永贵 | 418 | 316 | 430 | 350 | 440 | 380 | 450 | 400 | 470 | 450 | 520 | 500 |
| 7 | 富源县 | 鑫鼎牧业有限公司 | 方盛康 | 380 | 300 | 400 | 310 | 420 | 320 | 450 | 330 | 480 | 350 | 500 | 380 |
| 8 | 罗平县 | 恒鑫牧业有限公司 | 陈宝生 | 1300 | 500 | 1500 | 700 | 1850 | 900 | 2050 | 1189 | 2286 | 1423 | 2836 | 1653 |
| 9 | 宣威市 | 云南宣豫农业有限公司 | 王艳军 | 121 | 312 | 320 | 1000 | 540 | 1500 | 550 | 1800 | 720 | 2200 | 1040 | 3000 |
| 10 |  | 浦仕再养牛小区 | 浦仕再 | 132 | 332 | 142 | 350 | 160 | 400 | 180 | 450 | 200 | 600 | 250 | 800 |
| 11 |  | 李宗常养殖场 | 李宗常 | 114 | 398 | 130 | 400 | 150 | 500 | 180 | 600 | 200 | 700 | 230 | 800 |
| 12 | 师宗县 | 师宗三中大棚生态养殖基地 | 廖 吕 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |

附件3

曲靖市肉牛规模养殖重点建设项目时间表

| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 项目投资计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 合计 |  |  | 17 | 186740 | 14780 | 43408 | 35038 | 28470 | 26505 | 20539 |
| 1 | 麒麟区 | 麒麟区万头肉牛养殖基地建设项目 | 新建标准化牛舍11平方米，配套活动场地、饲料加工车间、饲料库、堆粪场设施。 | 20000 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 |  | 麒麟区东山年加工2000吨牛羊肉项目 | 建设占地6670平方米、年加工牛羊肉2000吨的牛羊肉加工厂，新建生产车间1260平方米、冷库427平方米，配置设备50台（套）。 | 2000 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 沾益区 | 沾益区肉牛产业化建设项目 | 新建改良站（点）3个，改造冻精改良站（点）6个，完成冻精改良5万头,引进优质种畜0.5万头；订单种植优质饲草料10万亩，建植优质牧草基地0.7万亩；购置饲草料机械50台（套）；新建标准化牛舍5万平方米；新建青贮窖3万立方米；新建肉牛产品深加工生产线1条。 | 46800 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6800 |
| 4 | 马龙区 | 肉牛优良种源选育及优质健康养殖关键技术研究与示范基地建设 | 扩建完善肉牛养殖圈舍20000平方米及附属设施设、草场建设、引种等，完成后肉牛存栏3600头。 | 5500 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 项目投资计划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 5 | 马龙区 | 马龙肉牛产业“一县一业”示范县创建项目 | 订单种植有机饲草饲料9万亩；开展全株饲料玉米收贮27万吨，打造绿色有机肉牛养殖示范场36个，改造、更新冻精改良站（点）设施设备14个，完成冻精改良3万头，建立健全牛肉产品质量安全可溯体系12万头。建成现代化大型活牛交易中心，实现跨区域交易活牛30万头。 | 26580 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |
| 6 |  | 马龙区肉牛设施化养殖与环境控制建设项目 | 新建30个肉牛规模养殖场配套基础设施；建设肉产品深加工生产线2条，肉牛改精改良服务体系及防疫体系。 | 6000 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 7 |  | 马龙区云岭牛良种繁育基地建设项目 | 建设标准化牛舍3000平方米，选购优良母牛200头、牧草种植300亩、青贮窖5000立方米、贮草棚500平方米，购青饲料揉搓机1台，水、电、路等配套设施建设。 | 5200 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 8 |  | 马龙区双友现代肉牛产业加工园区新建项目 | 新建6条皮、血、骨初加工生产线，年加工皮10万张；血、骨等初加工产品1.1万吨；新建6万立方米冷链仓储及冷链物流系统，配置制冷制冰设备、冷藏专用运输车。 | 2500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 |  | 马龙区旧县街道双友肉牛屠宰加工项目 | 新建集肉牛屠宰、加工、分割、冷藏、肉制品与附产品加工和贮运销售为一体的出口型牛肉生产基地，建设年加工10万头肉牛的生产线。 | 5000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10 | 师宗县 | 师宗县肉牛养殖基地建设项目 | 新建标准化牛舍6万平方米，配套活动场地、饲料加工车间、饲料库、堆粪场设施。 | 2560 | 350 | 378 | 408 | 440 | 475 | 509 |
| 11 | 罗平县 | 罗平县恒鑫云岭牛业扩繁养殖及观光项目 | 种植牧草2万亩，新建扩繁基地、牛业展厅、环山步道等设施，打造“产品分割、冷链物流、肉牛育肥及观光牧业”为一体的现代化产业园。 | 5000 | 0 | 1500 | 1500 | 2000 | 0 | 0 |
| 序号 | 县市区 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 项目投资计划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 12 | 宣威市 | 宣威市5000头云岭生态养殖基地建设项目 | 建设牛舍30000平方米、管理用房400平方米、生产辅助用房600平方米、仓库3000平方米、青储发酵池30000立方米，建设粪污存放及处理设施，购置安装所需设施设备，配套建设水、电、路及绿化亮化等设施。 | 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 13 | 会泽县 | 会泽县肉牛良种繁育基地建设项目 | 建设标准化牛舍3000平方米，选购优良母牛200头、牧草种植300亩、青贮窖5000立方米、贮草棚500平方米，购青饲料揉搓机1台，水、电、路等配套设施。 | 5200 | 0 | 3000 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 会泽县10万头优质肉牛标准化生产项目 | 按“公司+基地+农户”的肉牛养殖模式，建设种牛场、育肥场、10万头肉牛屠宰分割生产线、屠宰与分割车间、待宰圈、冷库、仓库、综合厂房、污水处理及其他辅助生产设施。 | 8400 | 0 | 2500 | 1900 | 2000 | 2000 | 0 |
| 15 |  | 会泽县肉牛设施化养殖与环境控制建设项目 | 新建50个肉牛规模养殖场配套基础设施；建设肉产品深加工生产线3条，肉牛改精改良服务体系及防疫体系。 | 8000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 16 |  | 会泽县标准化肉牛加工生产建设项目 | 改扩建深加工厂房、冷库，配置安装现代食品深加工生产线，建设工艺品加工房、办公楼。 | 17000 | 0 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  | 退耕还草建设项目 | 实施退耕还草面积9万亩，实施草畜平衡草原面积30万亩。开展草原保水、保土、保肥能力明显提升，使草原实现草畜平衡，草原生态环境得到改善，有效减缓荒漠化进程。 | 9000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |

附件4

曲靖市肉牛规模养殖招商路线图

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业规模 | 主营业务 | 拟合作领域 | 计划对接县（市、区） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北福成五丰股份有限公司 | 河北 | 农业产业化国家重点企业 | 主要从事肉牛饲养、饲料加工、肉牛屠宰加工等 | 肉牛饲养，肉牛屠宰加工 | 全市 |  |
| 2 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 河南 | 河南省清真食品知名企业和知名品牌 | 肉牛养殖、屠宰加工、食品制造、连锁专卖和供应链服务于一体的全产业链现代化清真食品企业集团 | 肉牛养殖、屠宰加工 | 全市 |  |
| 3 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古民营企业100强 | 以肉牛养殖、屠宰加工、牛肉制品生产为主体的股份制企业 | 肉牛养殖、屠宰加工 | 全市 |  |
| 4 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 长春市 | 农业产业化国家重点企业 | 以肉牛养殖、屠宰加工、牛肉制品生产为主体的股份制企业 | 肉牛养殖、屠宰加工 | 全市 |  |
| 5 | 上海鹏欣集团 | 上海市长宁区 | 上市公司 | 肉牛养殖、屠宰加工 | 肉牛养殖、屠宰加工 | 全市 |  |
| 6 | 重庆恒都农业开发有限公司 | 重庆 | 北京中恒兴业科技集团在丰都县成立的全资子公司 | 主要从事优质无公害肉牛养殖、加工及产品销售 | 无公害肉牛养殖、加工 | 全市 |  |
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 企业规模 | 主营业务 | 拟合作领域 | 计划对接县（市、区） | 备注 |
| 7 | 陕西秦宝牧业发展有限公司 | 陕西 | 中国农技网农业电子商务排行榜前列，农业产业化国家重点龙头企业 | 是集秦川牛良种繁育，标准化育肥，规模化屠宰加工及餐饮连锁为一体的现代化龙头企业 | 标准化育肥，规模化屠宰加工 | 全市 |  |
| 8 | 大连雪龙产业集团有限公司 | 大连 | 农业产业化龙头企业 | 主要进行肉牛新品种引进、培育、优质肉牛繁育（含胚胎移植）、改良、饲养、育肥、屠宰、有机肥生产、饲料加工、肉牛及牛肉销售 | 优质肉牛繁育 | 全市 |  |
| 9 | 内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司 | 内蒙古 | 2019内蒙古民营企业100强 | 是一家集“种业、牧业、草业”为一体的现代化乳品上游产业链专业公司 | 西门塔尔、安格斯牛冷冻精液 | 全市 |  |
| 10 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 河南省 | 国家级重点种公牛站和国家首批肉牛核心育种场 | 开展奶牛、肉牛品种引进，纯种繁育，良种奶牛、肉牛胚胎生产、移植，良种冻精及性控冻精生产、推广等工作 | 西门塔尔、安格斯牛冷冻精液 | 全市 |  |
| 11 | 江西垚森现代农业有限公司 | 江西 | 江西民营企业100强 | 是一家集“种业、牧业、草业”为一体的现代化企业 | 优质肉牛繁育 | 全市 |  |
| 12 | 温氏控股 | 浙江 | 上市公司 | 肉牛养殖、屠宰 | 肉牛养殖、屠宰 | 全市 |  |