附件1：
2016年中央环境保护督察反馈问题整改完成清单
	序号
	问题
编号
	问题
名称
	整改措施
	整改情况
	整改完成情况

	1
	29-11
	关于城乡环境基础设施不配套的问题（行政村及以下）。
	    落实《云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020年）》。在农村开展改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”行动，着力改善城乡环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌。对全市1273个建制村中大多数未开展环境综合整治的问题，以县级行政区域为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理，积极推进有条件的地区城镇污水处理设施和服务向农村延伸。深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治。
    对生活污水收集处理率低的问题，加快推进全市生活污水收集管网建设，到2020年，村庄污水处理项目103个，建设污水处理能力3150吨/日。对生活垃圾处理设施少的问题，“十三五”期间，建设村庄生活垃圾处理项目50个、处理规模252吨/日，到2019年，95％以上的村庄生活垃圾得到有效治理。
	    1.开展农村环境综合整治。截至2020年9月底，全市完成农村环境综合整治行政村279个。2019年争取到国家、省级农村环境综合整治专项资金4236万元；2.深入开展农村生活垃圾治理。加快农村生活垃圾收运处置设施配套，推进农村垃圾治理工作，全市村庄共放置31687个垃圾箱体,共建成垃圾处理设施209座,全市平均每个自然村都有2个以上垃圾箱体，村庄垃圾基本实现全收集全处理；3.不断提升农村污水处理能力。因地制宜，采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺处理污水，梯次推进农村生活污水治理；全市有分散式村庄生活污水处理设施（20吨/日以下）5457个，分散式村庄生活污水处理设施处理规模1820.56吨/日；有集中式村庄生活污水处理设施（20吨/日及以上）236个，集中式村庄生活污水处理设施处理规模25117.3吨/日。
	完成

	2
	29-22
	关于牛栏江流域村庄未建设污水深度处理设施的问题。
	    牛栏江滇池补水工程曲靖调水水源区共涉及沾益区、马龙县、会泽县9个乡镇。按照《牛栏江—滇池补水工程调水水源区（曲靖区域）水环境保护实施规划（2012—2030年）》，加快水源区村庄污水处理设施建设，靠近城镇周边的村庄，将污水纳入城镇污水集中处理，离城镇较远且人口较多的村庄，建设分散式小型化污水处理设施，人口较少的村庄建设户用污水处理设施。

	    1.组织开展县域农村生活污水治理专项规划。按照“因地制宜、分类治理，先易后难、梯次推进，政府主导、社会参与，生态为本、绿色发展”的基本原则梯次推进农村生活污水治理工作，做到规划先行，补齐农村人居环境短板，加快建设美丽宜居乡村。沾益区、马龙区、会泽县的县域农村生活污水治理专项规划县级政府已批准实施，牛栏江流域农村生活污水治理已全部纳入规划；2.持续推进村庄生活污水治理工作。牛栏江流域涉及曲靖市马龙区6个乡镇、沾益区3个乡镇、会泽县1个乡镇。截至2020年9月，上述区域已完成污水治理自然村84个，实现污水治理的自然村达8.4%。其中，马龙区完成污水治理自然村48个，沾益区完成污水治理自然村29个，会泽县完成污水治理自然村7个。
	完成

	3
	29-29
	关于曲靖市土壤重金属超标率较高的问题
	    加大土壤污染治理力度。以开展全国第二次污染源普查为契机，在开展土壤环境质量调查与评估的基础上，划分优先保护区域的土壤环境质量等级，对优先保护区域及周边污染源进行重点、详细排查。在全市划定农田重金属污染重点治理区，明确重点治理范围和面积，在重点治理区内以受污染基本农田、重污染工矿企业周边、集中污染治理设施周边、废弃物堆存场地、历史遗留重金属污染工矿场地、搬迁重污染工矿企业废弃场地为重点，实施土壤污染治理与修复试点示范项目。

	    1.制定曲靖受污染耕地安全利用工作方案。2019年6月，市农业农村局、市生态环境局、市自然资源和规划局及市林业和草原局联合印发《曲靖市受污染耕地安全利用方案（2019-2020）》。明确了各部门的工作职责、细化了工作内容、进度安排、时间节点等；2.开展全市耕地土壤质量类别划分。完成了我市9个县（市、区）耕地土壤环境质量类别划分工作；3.开展土壤--农产品协同监测。为有效管控曲靖市农用地土壤环境风险，保障农产品质量安全，在云南省土壤污染状况详查基础上，开展农用地分类管理及重金属污染重点区域土壤--农产品协同监测。
	完成


     



