市委第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题（序号50-42）验收销号公示表
	整改实施主体
	曲靖市委和人民政府
	公示日期
	2026年3月18日至2026年3月31日

	整改任务概述
	（序号50-42）云南省生物多样性受威胁，珍稀濒危物种保护任务重。第二轮中央生态环境保护督察报告指出：云南省生态环境脆弱，加上一些地方过度开发利用、局部地区天然林面积减少、林下种植等因素，野生动植物原生境退化、种群孤立、数量下降等情况不同程度存在，珍稀濒危物种保护任务重。

	整改

情况
	1.加强森林资源监测管理。以森林督查为抓手，加强森林资源保护管理，建立2021年森林督查问题、责任、整改三个清单，全市破坏森林资源违法细斑661个，查处整改率100%。目前，曲靖市市-县-乡（林场）三级均已启用“云南省林草资源监测预警平台”，注册账号506个，预警平台监测管理506人，建立了森林资源动态监测预警体系，形成“天上看，地下核，及时督，即时查”工作体系。

2.严格执行停止天然林商业性采伐政策。曲靖市自2016年起，停止国有天然商品林商业性采伐，启动集体和个人所有的天然商品林停伐试点，在全国统一的林木采伐管理系统中，关闭办理天然林主伐相关采伐手续。

3.加强林地管理，落实林下种植林地利用规范。坚持以法治宣传为基础、林地林权管理为核心、资源利用管理为重点，加强法治宣传教育，坚持林地定额管理和用途管制，优先保障基础设施、民生项目使用林地，限制占用天然林、公益林地，加强建设项目使用林地审批与监管。严格落实新修订的《云南省林下种植林地利用规范》要求，严禁在国家公园、自然保护地、国家一级公益林、饮用水水源林等林地内开展林下种植。

4.加强自然保护地违法违规问题查处整改工作。先后开展了自然保护区内违建别墅、高尔夫球场等一系列违法违规问题排查工作，经排查，未发现自然保护地内违建别墅和高尔夫球场问题。同时开展了自然保护地“天空地一体化”地类变化监测专项工作，并结合绿盾专项行动，对自然保护区内人类活动点位进行了监测核查，进一步加强了自然保护区的管理工作力度，形成了自然保护地防打结合的高压态势，有效防止了违法违规问题的发生。

	自查自验和验收情况
	2022年12月，市级牵头整改（验收）单位曲靖市林业和草原局通过现场核查、查阅资料等方式，完成自查自验并申请省级牵头整改（验收）开展省级验收；2025年12月，云南省林业和草原局组织验收专家组，通过现场核查、查阅资料、听取汇报等方式，完成省级复验确认并报中共云南省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组办公室申请进行销号；2026年3月，经省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组领导原则同意拟予以销号。

	反馈意见及联系方式
	联系人及电话：曲靖市林业和草原局董老师，17828196855
电子邮箱：qjlcbhb@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。
第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题（序号50-47）验收销号公示表
	整改实施主体
	曲靖市委和人民政府
	公示日期
	2026年3月18日至2026年3月31日

	整改任务概述
	（序号50-47）云南省历史遗留废弃露天矿山修复工作严重滞后。第二轮中央生态环境保护督察报告指出：云南省现有历史遗留废弃露天矿山约8000座，占损土地面积位居全国前列。其中2016年以来新增980座，未及时修复的近600座。

	整改

情况
	1.开展核查，摸清底数。根据部、省下发历史遗留矿山图斑核查工作要求，从2021年11月起至2022年5月，全面查清曲靖市历史遗留矿山图斑底数，最终通过自然资源部审核认定曲靖市应修复矿山图斑2677个、面积3772.82公顷（5.66万亩），进一步摸清历史遗留矿山底数、空间分布、损毁土地面积和权属、拟修复方向等基本情况。

2.制定方案，建库规划。按照“一矿一策”原则，根据前期摸底核查底数，指导属地政府编制了县级历史遗留矿山实施方案和“一矿一策”，并录入云南省国土空间生态修复动态管理平台，形成上下一致的历史遗留废弃露天矿山信息数据库，印发了《曲靖市历史遗留矿山生态修复三年行动计划》和《曲靖市历史遗留矿山生态修复实施方案》，为实施矿山生态修复规划、部署项目工程及完善矿山修复政策提供决策支撑。

3.严格标准，科学修复。严格按照《云南省历史遗留矿山生态修复项目暂行管理办法》和《云南省历史遗留废弃露天矿山生态修复工程实施方案编制技术指引（试行）》等技术标准，以自然修复为主，工程修复为辅，分类采取自然修复、辅助再生、工程治理、转型利用等方式，本着实事求是、技术可行、达标修复、节约成本的原则，推进历史遗留废弃露天矿山修复，确保修复模式选择科学合理，有据可依。

4.统筹推进，分类实施。一是统筹推进实施。市委、市政府领导专题研究、安排部署工作，成立市、县两级领导小组统筹推进，市自然资源和规划局开展月调度，开展实地督导检查，组织到其他州市学习考察经验做法，制定三年行动计划，召开全市现场会议和推进会议，全面统筹推进修复实施工作。二是多渠道争取资金保障。2023年，争取到省级专项资金，专项用于珠江源水源涵养区70个图斑、161.24公顷修复；2024年，组织申报省级示范工程项目2个，其中，珠江源头水源涵养区（陆良、马龙段）修复项目入库省级示范工程项目；2024年、2025年相续申报历史遗留矿山国家示范工程项目，参与全国性竞争性评审；2024年争取市级财政奖补资金，采取以奖代补的方式撬动全市历史遗留矿山推进修复工作。三是引入社会资本参与。2023年7月，通过公开招标方式引入市交投集团（市公路资源公司）为社会投资主体，实施工程修复治理图斑155个、面积3580亩（含珠江源头水源涵养区历史遗留矿山修复项目70个图斑、161.24公顷）。四是分类实施修复。市政府分管领导，自然资源主要领导、分管领导多次深入矿修点调研推动工作，2025年6月4日市政府分管领导主持召开全市历史遗留矿山修复推进会议，对下步工作进行了全面安排部署，按照实施增减挂钩、工程治理、转型利用、自然修复四个一批实施修复，确保按时完成2025年修复目标任务。
截至2025年10月，通过采取自然修复、辅助再生、工程治理、转型利用等方式，全市累计完成历史遗留矿山修复图斑2515个，面积3520.07公顷，面积比例达93.30%，全市历史遗留废弃露天矿山生态修复取得较大进展，未治理矿山数量大幅减少。

	自查自验和验收情况
	2025年10月，市级牵头整改（验收）单位曲靖市自然资源和规划局通过现场核查、查阅资料等方式，完成自查自验并申请省级牵头整改（验收）开展省级验收；2025年12月，云南省自然资源厅组织验收专家组，通过现场核查、查阅资料、听取汇报等方式，完成省级复验确认并报中共云南省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组办公室申请进行销号；2026年3月，经省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组领导原则同意拟予以销号。

	反馈意见及联系方式
	联系人及电话：曲靖市自然资源和规划局李老师，0874-3105663
电子邮箱：qjstxfk@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。
第三轮中央生态环境保护督察报告反馈问题（序号40-1）验收销号公示表
	整改实施主体
	曲靖市委和人民政府
	公示日期
	2026年3月18日至2026年3月31日

	整改任务概述
	（序号40-1）。第三轮中央生态环境保护督察报告指出：近年来，云南省生态环境保护工作取得较大成效，但对标习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示批示精神，与云南省肩负的“努力成为我国生态文明建设排头兵”重要使命相比，与人民群众对美好生态环境的期盼相比，还存在一些差距。一些地方对自身特殊重要的生态地位认识不够，工作力度、责任落实层层递减，“等靠要”思想突出。一些部门落实生态环境保护“一岗双责”不到位，对职责范围内生态环境问题放任不管。一些干部不担当、不作为，遇到困难存在畏难情绪。

	整改

情况
	1.曲靖市深入践行习近平生态文明思想，坚决扛牢政治责任，市、县党委、政府至少每季度研究一次生态环境保护工作。2024年以来，市委常委会、市政府常务会议共52次研究相关工作，组织多次专题学习，市委、市政府主要领导批示130次、现场调研督导33次，督查部门开展整改督导30余次，系统推进环保督察问题整改。2021至2024年中央及省级督察反馈交办的1019个问题，已完成整改1005个，完成率98.62%，按时完成率100%。

2.曲靖市认真落实中央和省关于美丽中国、美丽云南建设的部署要求，出台实施生态绿色高质量发展、生态文明建设排头兵示范区建设、固体废物处置、“绿色+”专项行动、空气质量持续改善及主要污染物排放总量交易管理等系列文件，统筹谋划“十四五”收官与“十五五”规划，坚持生态优先、绿色发展，全面推进生态文明建设。

3.严格落实“党政同责、一岗双责”，2024年11月修订印发《曲靖市市级有关部门生态环境保护责任清单》，明确51个部门职责边界。2025年1月，整合设立市委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组，印发相关实施方案，统筹调度重点工作16次。将生态文明建设纳入领导班子和年度目标考核，构建起全链条、多层次、广覆盖的生态环境保护责任体系。

	自查自验和验收情况
	2025年11月，市级牵头整改（验收）单位曲靖市生态环境局通过现场核查、查阅资料等方式，完成自查自验并申请省级牵头整改（验收）开展省级验收；2025年12月，省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组办公室通过查阅资料等方式，完成省级复验确认；2026年3月，经省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组领导原则同意拟予以销号。

	反馈意见及联系方式
	联系人及电话：曲靖市生态环境局伏老师，0874-3253895
电子邮箱：qjssthjj3253895@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。

第三轮中央生态环境保护督察报告反馈问题（序号40-3）验收销号公示表
	整改实施主体
	曲靖市委和人民政府
	公示日期
	2026年3月18日至2026年3月31日

	整改任务概述
	（序号40-3）天然林毁坏问题突出。第三轮中央生态环境保护督察报告指出：森林法规定，实行天然林全面保护制度，严格限制天然林采伐。督察发现，仅临沧市临翔区蚂蚁堆乡就有5处共215亩天然林被盗伐。《天然林保护修复制度方案》明确，全面停止天然林商业性采伐。2020年12月，蚂蚁堆乡126亩天然林按人工林违规申报，临翔区林业和草原局把关不严，违规发放采伐许可证，导致159亩天然林被毁。2023年2月，省市两级林业和草原行政主管部门把关不严，予以同意将上述地块调出天然林范围。抽查西双版纳州景洪市普文镇发现，15.9亩天然林被蚕食。

	整改

情况
	1.组织人员参加省林草行政许可业务培训，后续将持续关注各类培训活动，积极组织人员参与，持续提高曲靖市行政许可办理工作质量和水平，严禁违法使用林地行为。

2.完成林草湿荒普查数据省级审核，上报国家林草局。将持续夯实森林资源管理基础，提高森林资源精准管理水平。

	自查自验和验收情况
	2025年12月，市级牵头整改（验收）单位曲靖市林业和草原局通过现场核查、查阅资料等方式，完成自查自验并申请省级牵头整改（验收）开展省级验收；2025年12月，云南省林业和草原局组织验收专家组，通过现场核查、查阅资料、听取汇报等方式，完成省级复验确认并报中共云南省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组办公室申请进行销号；2026年3月，经省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组领导原则同意拟予以销号。

	反馈意见及联系方式
	联系人及电话：曲靖市林业和草原局董老师，17828196855
电子邮箱：qjlcbhb@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。

第三轮中央生态环境保护督察报告反馈问题（序号40-6）验收销号公示表
	整改实施主体
	曲靖市委和人民政府
	公示日期
	2026年3月18日至2026年3月31日

	整改任务概述
	（序号40-6）一些部门和地方责任落实不到位。第三轮中央生态环境保护督察报告指出：违规核发排污许可证。此外，曲靖某企业项目主体工程已建成，一直未取得环评审批、节能审查等手续。

	整改

情况
	1.完成排污许可违法下放权限问题整改。2024年9月印发《曲靖市生态环境局关于加快推动排污许可核发权限问题整改工作的通知》，撤销市生态环境局经开区分局排污许可审批权限，完成由经开区分局核发的42家排污单位排污许可证变更或重新申请核发工作（其中申请注销1家）。2.对曲靖该企业“未批先建”行为立案查处，该公司转型升级项目于2024年12月取得节能审查意见批复、2025年12月取得环评批复。

	自查自验和验收情况
	2025年12月，市级牵头整改（验收）单位曲靖市生态环境局通过现场核查、查阅资料等方式，完成自查自验并申请省级牵头整改（验收）开展省级验收；2025年12月，云南省生态环境厅组织验收专家组，通过现场核查、查阅资料、听取汇报等方式，完成省级复验确认并报中共云南省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组办公室申请进行销号；2026年3月，经省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组领导原则同意拟予以销号。

	反馈意见及联系方式
	联系人及电话：曲靖市生态环境局苏老师，0874-3253896
电子邮箱：qjssthjjxsk@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。

第三轮中央生态环境保护督察报告反馈问题（序号40-38）验收销号公示表
	整改实施主体
	曲靖市委和人民政府
	公示日期
	2026年3月18日至2026年3月31日

	整改任务概述
	（序号40-38）第三轮中央生态环境保护督察报告指出：化工园区认定工作应于2023年全部完成，但全省15个化工园区中还有10个未开展认定。

	整改

情况
	越州化工园区、花山化工园区已经通过认定。宣威羊场化工园区2025年11月按照《云南省工业和信息化厅关于继续做好第二批化工园区认定工作的通知》（云工信石化〔2025〕252号）要求，进行了台账资料补充，2025年11月19日曲靖市人民政府向省工业和信息化厅报送《关于报送申请认定云南宣威经济技术开发区羊场化工园区复审报告的函》。省工业和信息化厅组织省级相关部门和专家于2025年12月4至5日对者海化工园区完成省级现场评审，2025年12月开展拟认定公示。

	自查自验和验收情况
	2025年12月，市级牵头整改（验收）单位曲靖市工业和信息化局会同9个市直部门通过现场核查、查阅资料等方式，完成自查自验并申请省级牵头整改（验收）开展省级验收；2025年12月，云南省工业和信息化厅组织验收专家组，通过现场核查、查阅资料、听取汇报等方式，完成省级复验确认并报中共云南省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组办公室申请进行销号；2026年3月，经省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组领导原则同意拟予以销号。

	反馈意见及联系方式
	联系人及电话：曲靖市工业和信息化局原材料工业科，0874-3325708
电子邮箱：YCL3325708@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。

第三轮中央生态环境保护督察报告反馈问题（序号40-40）验收销号公示表
	整改实施主体
	曲靖市委和人民政府
	公示日期
	2026年3月18日至2026年3月31日

	整改任务概述
	（序号40-40）第三轮中央生态环境保护督察报告指出：宣威市凤凰山工业园凯信新材料公司等企业烟粉尘无组织排放问题突出。

	整改

情况
	一是凯信新材料科技有限公司针对吸渣蒸汽处置委托专业部门进行了方案技术设计论证，投入328万元建设了2×12500KVA矿热炉出炉水蒸气冷凝收集系统工程，在电炉排水淬渣池上方设置了环境集烟罩，将放渣时的水蒸气和无组织废气进行有效收集和处理。金泰、金龙、辉航均结合企业自身实际，新建（改造）烟（粉）尘污染防治设施，采取安装气体收集罩，排渣口加强密闭的方式，对水淬蒸汽进行了有效收集处理。该片区4户企业物料运输均采用吨袋运输，并定期对周边环境进行清扫保洁。二是凯信新材料科技有限公司已对厂区大棚封闭不到位的地方新装防风抑尘网，减少无组织扬尘污染；在上料、破碎、搅拌、传输等重点环节上，通过加装彩钢瓦、防风抑尘网等方式进行封闭，并加装水雾喷淋，全面减少扬尘散排和无组织排放。三是凯信新材料科技有限公司对电炉生产区除尘区域场地雨水收集存在的空白区，新建了165立方米的初期雨水收集池，在1号炉循环水池后面新增建一个179.42立方米初期雨水收集池，清理厂区排水系统沟渠，封堵了雨水排口，完善雨污分流并确保生产废水、生活污水及初期雨水全部收集回用不外排；金泰扩增一个408立方米的初期雨水收集池；辉航公司对厂区内雨水重新布向，收集进入雨水收集池回用，并在员工洗澡区新建生活污水收集池，定期清运处理；金龙公司对厂区排水系统排查清理，采取措施确保雨污分流系统正常运行。四是曲靖市生态环境局宣威分局已对该片区生态环境损害情况进行了调查核实处理。对宣威市凯信新材料科技有限公司、宣威市金泰资源综合利用有限公司生态损害启动索赔工作，签订生态环境损害赔偿协议。经现场核实，宣威市凯信新材料科技有限公司、宣威市金泰资源综合利用有限公司生态环境损害修复工作通过评估验收。宣威市凤凰山工业园凯信新材料公司等企业烟粉尘无组织排放生态环境损害赔偿案件已办结。

	自查自验和验收情况
	2025年11月，市级牵头整改（验收）单位曲靖市工业和信息化局通过现场核查、查阅资料等方式，完成自查自验并申请省级牵头整改（验收）开展省级验收；2025年12月，云南省工业和信息化厅组织验收专家组，通过现场核查、查阅资料、听取汇报等方式，完成省级复验确认并报中共云南省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组办公室申请进行销号；2026年3月，经省委生态文明建设排头兵暨生态环境保护督察工作领导小组领导原则同意拟予以销号。

	反馈意见及联系方式
	联系人及电话：曲靖市工业和信息化局原材料工业科，0874-3325708
电子邮箱：YCL3325708@163.com


备注：公众对整改验收情况有异议的，可通过公示电话、电子邮件等进行反映。公示期满无异议的，将按程序对该整改任务予以销号。


